Додаток 1

до рішення Вараської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Календарний план підготовчих процедур**

для розробленнямістобудівної документації «Про внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території в районі вул.Лугова та

Волонтерська в м.Вараш Рівненської області».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Назва підготовчої процедури розроблення детального плану | Строк проведення (робочі дні) |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Інформування громадськості про прийняття рішення про внесення змін до детального плану території та формування звіту про стратегічну екологічну оцінку | | 5 |
| 2 | Формування переліку документів державного планування, складення переліку раніше розроблених схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань,  затверджених до прийняття рішення про внесення змін до детального плану території, дія яких розповсюджується на території розробки детального плану території, складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності щодо території опрацювання. | | 15 |
| 3 | Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору. | | 10 |

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ