Додаток

до рішення виконавчого комітету

08 жовтня 2021 року №358

**Інвестиційна програма**

**у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відокремленого підрозділу «Рівненської АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2022 рік**

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | ВП РАЕС ДП «НАЕК» Енергоатом» |
| Рік заснування | 1980 р. |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 34400, м. Вараш, Рівненська обл. |
| Код за ЄДРПОУ | 5425046 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Генеральний директор ВП РАЕС – Павлишин П. Я. |
| Тел., факс, е-mail | тел. (236) 64-3-50, факс (236) 3-85-69 |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | Серія АЕ № 287995 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 22.04.2015 року. Строк дії необмежений |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | - |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 5 342,00 тис. грн. (з ЦВП та ЦВВ станом на 30.06.2021) |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 247,00 тис. грн. (з ЦВП та ЦВВ за ПО за перше півріччя) |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис. грн | 32,930 тис. грн (станом на 30.06.2021) |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Основною метою реалізації інвестиційної програми ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК "Енергоатом" є забезпечення:   * зниження питомих витрат та втрат енергоресурсів; * відновлення застарілих основних фондів. |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | На етапі планування заходів |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | * Аналіз технічного стану насосного та силового обладнання; * Визначення першочерговості оновлення застарілих   основних фондів виробництва, пріоритетність  напрямків інвестування;   * Оцінка наданих пропозицій по обладнанню, що потребує виробничої необхідності його застосування. * Визначення фінансових потреб на реалізацію інвестиційної програми на підставі оцінки об'єктивних витрат; * Пошук організацій постачальників обладнання; * Підготовлення технічної специфікації до предмета закупівлі; * Закупівля обладнання. |

2 Продовження додатку

**3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:** | **476,91** |
| власні кошти | 476,91 |
| позичкові кошти | 0,0 |
| залучені кошти | 0,0 |
| бюджетні кошти | 0,0 |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 % |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0 |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 0 |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
| інші заходи | 0 |

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | 435 грн. |
| Внутрішня норма дохідності | 36 % |
| Дисконтований період окупності | 2,2 роки  або 26 місяців |
| Індекс прибутковості | 2,0 |

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА