Україна

#### КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

(Сорок дев’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

23 січня 2015 року                                                                                 № 1827

Про затвердження програми

розвитку парку культури та відпочинку

м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки

З метою проведення заходів з реконструкції, ремонту та розбудови існуючого парку культури та відпочинку та подальшого його функціонування як сучасного культурно-дозвіллевого комплексу, задля задоволення потреб мешканців міста у якісному та активному дозвіллі, забезпечення стійкого розвитку та подальшого збереження території парку, на підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями міської ради,  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити   програму   розвитку   парку   культури  та  відпочинку

м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2.  Комунальному закладу «Парк культури та відпочинку» забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Фінансування Програми здійснювати в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет на відповідний рік.

4.  Відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради щороку до 15 лютого інформувати міську раду про хід реалізації заходів Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету  та фінансів.

Секретар міської ради                                                                І. Куц

Додаток

до рішення міської ради

23 січня 2015 року  № 1827

ПАСПОРТ

Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ

на 2015-2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: | Розпорядження міського голови № 273-р від 15 жовтня 2014 року |
| 3. | Розробник програми: | Відділ культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку» |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку» |
| 6. | Учасники програми: | - |
| 7. | Термін реалізації програми: | До 31 грудня 2020 року |
| 7.1. | Етапи виконання програми: | I-й етап – 2015 рік II-й етап – 2016 рік III-й етап – 2017 рік IV-й етап – 2018 рік V-й етап – 2019 рік VI-й етап – 2020 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Місцевий бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 22535,0 тис. грн. |
|  | в тому числі: |  |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 9875,0 тис. грн. |
| 9.2. | коштів інших джерел | 12660,0 тис. грн. |

Програма розвитку

парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Актуальність теми визначається головним чином тим фактом, що динаміка розвитку сучасних міст зміщується у бік  реконструкції міських просторів парків та скверів, які вже склалися.

Важливо зберегти історичний вигляд міського дизайну, у тому числі парку, оскільки архітектурний стиль вказує на культуру мешканців міста, як народу,  його минуле та сучасне. Створити відповідні умови для збереження культурної спадщини міста.

Згідно європейських норм на одного мешканця повинно доводитися не менш 12 кв.м озеленених територій загального користування (парків та скверів) у межах населених пунктів. Стандарти України вимагають не менш 10 кв.м зелених насаджень.

За радянських часів парки і сквери не мали чітко визначених меж. У той історичний період, здавалося практично неможливим, що на території зеленої зони може раптом з'явитися якась стороння споруда. Проте в сучасних умовах така практика стала майже нормою. За останні роки ці споруди не тільки з'явилися, але й «прикрашають» парк на цілком законних підставах.

Споконвіку людина приділяла максимум уваги зеленим насадженням, тому що зрозуміло, що з розвитком промисловості і розширенням міської інфраструктури на зелені насадження буде покладена подвійна роль – не тільки забезпечення відпочинку та насищення повітря киснем, але і зменшення згубної дії техногенних і антропогенних навантажень.

Озеленення міст стало цілою наукою. Великий упор робився на створення зелених зон відпочинку – парків, скверів і бульварів. Саме від їх кількості і якості став залежати стан «зелених легенів» крупних міст, а, отже, здоров'я і самопочуття мешканців.

У Радянському Союзі свого часу існували могутні програми по озелененню міст, які передбачали комплексний підхід до проблеми, – висаджування дерев, реконструкцію насаджень, створення парків і так далі. Була своя програма і в Кузнецовську, але з розвалом Союзу, зрозуміло, всі почини «канули в лету». На сьогодні прийнята та діє Програма розвитку парку культури та відпочинку міста Кузнецовськ на 2014 рік, але в зв’язку з обмеженим фінансуванням більшість пунктів передбачених даною програмою не виконані, тому є необхідність в прийнятті нової Програми, яка дасть можливість завершити розбудову міського парку .

Міська програма щодо розвитку парку культури та відпочинку на період 2015 – 2020 рр. є офіційним документом, який визначає головні напрямки діяльності Комунального закладу «Парк культури та відпочинку» та інших виконавців Програми по реконструкції та капітальному ремонту вже існуючої інженерної інфраструктури та будівництву нових елементів міського парку.

Правомірність діяльності КЗ «ПКТВ» щодо розробки та виконання Програми визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про природно-заповідний фонд», «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища», «Про екологічну мережу України».

Програма розроблена відповідно до розпорядження голови Кузнецовської міської ради від 02.03.2012 № 43-р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності їх виконання» та визначає направленість практичної діяльності всіх учасників її реалізації щодо реконструкції та капітального ремонту міського парку. Включає ряд заходів, які направлені на вирішення питань збереження життєдіяльності, захисних екологічних функцій, встановлення та ландшафтно – архітектурний благоустрій міста, що забезпечує покращення та підтримку комфортного середовища  життя мешканців  м. Кузнецовськ.

Об’єми фінансування уточнюються у рамках бюджетного процесу на поточний фінансовий рік при корегуванні даних заходів.

Благоустрій зелених зон відпочинку жителі відносять до числа актуальних для міста питань, наряду з будівництвом житла, вирішенням проблем житлово – комунального господарства та екології.

Думка мешканців громади, активність громадськості у цьому напрямку підштовхнула виконавчі органи Кузнецовської міської ради до того, щоб розпочати масштабну роботу по благоустрою парку.

До 2020 року заплановано провести  реконструкцію та благоустрій міського парку відпочинку. Парк буде розбудований з використанням сучасних передових ідей ландшафтного дизайну на основі існуючого зеленого масиву із використанням усіх особливостей ландшафту. У відновленому парку будуть створені усі умови для відпочинку різних вікових категорій відвідувачів: розташовані ігрові розважальні комплекси, атракціони, спортивні майданчики, місця культурного дозвілля. Організація паркового простору буде проведена з використанням сучасних інженерних гідросистем та освітлення.

Реалізація Програми надасть можливість досягти соціального та екологічного ефекту, оскільки соціальні інвестиції впливають на позитивні зміни в суспільстві.

- Визначення мети Програми

Основною метою Програми є проведення заходів з реконструкції, ремонту та розбудови існуючого парку культури та відпочинку та подальше його функціонування як сучасного культурно-дозвіллевого комплексу задля задоволення потреб мешканців міста у якісному та активному дозвіллі, забезпечення стійкого розвитку та подальшого збереження території парку, забезпечення у користуванні жителями та гостями міста зон активного та тихого відпочинку при збереженні глибинного озеленення простору.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Головні аспекти необхідності реконструкції та капітального ремонту парку в  м. Кузнецовськ:

- відвідання мешканцями парку благотворно впливає на їх здоров’я, не тільки фізичне, а й психологічне;

- існуючі зелені насадження в парку сприяють знищенню негативних факторів виробництва та створенню благотворного екологічного оточення. А екологічна ситуація міста це свого роду дзеркало, в якому відображається рівень соціально – економічного положення регіону.

- У Європі парки давно вже приносять прибутки – зелені масиви щорічно відвідують тисячі туристів.

У системі озеленення міста найбільш великим і найбільш важливими по значенню є парк. Це значна територія, близько 30 га. Генеральним планом міста, виконаним в 80-тих роках намічалося створення міського парку, проте задуми проекту були реалізовані лише частково.

В даний час парк знаходиться в занедбаному стані і вимагає реконструкції і відродження. Планування парку змішано-регулярне в центральній частині і ландшафтне на периферії. Відсутнє чітке функціональне зонування території. Необхідно виділити основні зони парка, відновити і доповнити мережу доріжок і алей. Виконати реконструкцію головного входу, перед парком передбачити площу для зупинки і стоянки  автомобілів.

Реконструкція повинна враховувати нові соціальні умови життя та бюджет вільного часу. Відповідно необхідно створити набір різних видів обслуговування для задоволення різних груп населення.

При організації системи насаджень необхідно зберегти і максимально використовувати природні умови місцевості і наявні ресурси (хороший зелений масив). При максимальному збереженні існуючої рослинності зеленого масиву необхідно буде виконати додаткове озеленення  декоративними сортами дерев та чагарників, квітковими композиціями.

Штучна водойма може стати композиційним центром парку, для чого необхідно виконати роботи по влаштуванню і впорядкуванню ставка. Використовуючи природні ресурси і штучні прийоми необхідно створити видові майданчики. Територія парку дозволяє створювати виставкові комплекси і експозиції.

Міська програма щодо розвитку парку розрахована на період 2015 – 2020 рр..

Основні завдання міської програми реалізовуються у три періоди:

Підготовчий період – розробка ескізних та робочих проектів, визначення межі зон відпочинку.

Основний період -  здійснюється реконструкція та капітальний ремонт парку.

Завершальний період -  здійснення фінішних ландшафтно-дизайнерських              заходів та робіт по озелененню парку.

- Перелік завдань та заходів Програми та очікувані результати її виконання.

Науково – технічна та проектна діяльність:

  - поетапна розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію та нове будівництво в парку;

  - поетапна розробка проектної документації на відведення земельної ділянки;

  - встановлення та винесення в натуру межі парку;

  - здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво та озелененням території відповідно до вимог чинного законодавства;

Розробка проектно-кошторисної документації надасть можливість ефективно використати фінансові ресурси на реалізацію заходів, які направлені на реконструкцію та капітальний ремонт парку.

Закріплення території парку і постановка її на кадастровий облік надасть можливість визначити площу загального користування; виключити зміну цільового призначення та приватизацію землі, на якій розташований парк.

Реконструкція парку, створення ландшафтного парку – комплекс робіт по створенню ландшафтного парку, реконструкції зелених насаджень та елементів благоустрою з використанням сучасних рішень, довговікових матеріалів, які виконуються відповідно до проекту.

Як результат - створення благотворного середовища проживання мешканців, підвищення рівня благоустрою міста.

Комплекс заходів включає оцінку технічного стану зелених насаджень, проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, дроблення пнів, посадку декоративного озеленення (дерев, чагарників, квітів), рекультивацію газонів.

Використання в озелененні асортименту рослин стійких до шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження.

Виконання заходів по реконструкції зелених насаджень, надасть можливість забезпечити функціональну, естетичну та декоративну ефективність зелених насаджень в міському парку.

Придбання та установка малих архітектурних форм та елементів паркового дизайну.

Придбання та установка малих архітектурних форм та елементів паркового дизайну: ліхтарів зовнішнього освітлення, контейнерів з квітниками, лавок, сміттєвих урн та ін. надасть можливість забезпечити відпочинок та порядок на даному об’єкті.

Виконання зазначених заходів також надасть можливість модернізувати заходи квіткового оформлення парку.

Капітальний ремонт парку – комплекс заходів, який включає: розробку робочого  проекту, капітальний ремонт газонів, дорожньо–пішої мережі стежин та алей, посадку дерев, кущів, квіткових композицій, установку малих архітектурних форм, пристроїв інженерного забезпечення.

Виконання заходів по капітальному ремонту парку надасть можливість привести територію зеленої зони міста відповідно з сучасними вимогами до рівня благоустрою (використання якісного посадкового матеріалу в асортименті, який має високі санітарно – гігієнічні та декоративні якості, забезпечує швидкий декоративний ефект та екологічно стійкий; використання високоякісних будівельних матеріалів; установка сучасних малих архітектурних форм), покращити естетичний вигляд міста.

Будівництво- комплекс робіт з використанням сучасних передових ідей ландшафтного дизайну по влаштуванню ігрових розважальних комплексів, атракціонів, спортивних майданчиків, місць культурного дозвілля, систем освітлення та гідросистем.

Інформаційне забезпечення – робота із населенням через засоби масової інформації, і як результат - підвищення зацікавленості мешканців та потенційних спонсорів до участі в проекті.

Організація у засобах масової інформації тематичних публікацій присвячених ролі парку у місті, та висвітлення ходу виконання робіт із реконструкції та будівництва.

Реальні результати після впровадження цієї програми є нічим іншим, як покращення життя мешканців Кузнецовська та їх гідний відпочинок і культурне збагачення. Насамперед слід зазначити, що прикладом гідного рівня життя є загальноєвропейські цінності та показники. Задача цієї програми є в тім, щоб як можна більше приблизити рівень обслуговування та відпочинку жителів нашого міста до загальноєвропейського рівня. Це і тротуари вимощені плиткою, і спортивні доріжки для ролерів і велосипедистів, і сучасні атракціони та дитячі майданчики, і взагалі можливість почувати себе людиною в громадянському суспільстві.

Перелік завдань та заходів Програми та очікувані результати виконання наведено в таблицях 1 та  2 відповідно.

- Напрями діяльності та заходи Програми.

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки  визначені у таблиці 4 до цієї Програми.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку». Контроль виконання заходів Програми здійснює відділ культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, вносить пропозиції щодо коригування Програми.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює головний розпорядник коштів, постійна комісія ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, профільні постійні комісії ради.

Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку» готує щорічний звіт про виконання заходів Програми та подає його до відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Відділ культури готує щорічний звіт про результати виконання цільової Програми  та подає його на розгляд відділу економіки виконавчого комітету Кузнецовської міської ради та постійній комісії ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль здійснює заступник міського голови, який згідно розподілу функціональних обов’язків відповідає за даний напрямок.

Секретар ради                                                                                                   І.Куц

Таблиця 1

Завдання, заходи та строки  виконання

Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки

| № з / п | Найменування заходу | Строки впровад ження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис. грн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | в тому числі за роками |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Розробка проектно – кошторисної документації для відведення у постійне користування земельної ділянки, у т.ч. збір технічних умов, погодження, проведення геодезично – картографічної зйомки | 2015 | Згідно договору на виконання робіт | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт центрального входу в парк | 2016 | -//- | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 3 | Обладнання місця для паркування автомобілів | 2017-2019 | -//- | 300,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |
| 4 | Створення (реконструкція) малих архітектурних форм | 2015-2020 | -//- | 1400,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 5 | Проведення робіт по освітленню | 2015-2020 | -//- | 2000,0 | 150,0 | 250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 250,0 |
| 6 | Організація системи зелених насаджень парку (оцінка існуючого зеленого фонду, декоративне озеленення, санація та обрізка дерев, посадка дерев, оформлення газонів) | 2015-2020 | -//- | 275,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Поточний ремонт адміністративно-господарського приміщення | 2015 | -//- | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт асфальтового покриття та східців на центральній алеї парку | 2015 | -//- | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання та встановлення сучасних атракціонів | 2017-2019 | -//- | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 10 | Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря | 2015-2020 | -//- | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Будівництво громадського туалету | 2015-2016 | -//- | 470,0 | 40,0 | 430,0 |  |  |  |  |
| 12 | Будівництво дитячого майданчика | 2017 | -//- | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 13 | Будівництво спортивного майданчика | 2018 | -//- | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 14 | Будівництво нових пішохідних доріжок | 2015-2020 | -//- | 2200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 15 | Встановлення лавочок | 2015-2020 | -//- | 340,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 16 | Встановлення сміттєвих урн | 2015-2020 | -//- | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 17 | Влаштування альтанок в зоні тихого відпочинку | 2015-2020 | -//- | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 18 | Будівництво тенісного корту | 2020 | -//- | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 19 | Будівництво розважального центру | 2018-2020 | -//- | 6500,0 |  |  |  | 500,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 20 | Будівництво паркового фонтану | 2017 | -//- | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 21 | Будівництво комплексу гідротехнічних споруд | 2018-2020 | -//- | 2000,0 |  |  |  | 500,0 | 750,0 | 750,0 |
| 22 | Виготовлення проекту організації парку | 2015 | -//- | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Організація роботи КЗ «ПКТВ» | 2015-2020 | КЗ«ПКТВ | 1930,0 | 240,0 | 265,0 | 300,0 | 350,0 | 375,0 | 400,0 |
| Всього по програмі: | 22535,0 | 1190,0 | 2130,0 | 3385,0 | 3785,0 | 6560,0 | 5485,0 |

Таблиця 2

Очікувані результати

виконання  Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки

| № З / п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Оди ниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Розробка проектно – кошторисної документації для відведення у постійне користування земельної ділянки, у т.ч. збір технічних умов, погодження, проведення геодезично – картографічної зйомки | Комплект документів | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт центрального входу в парк | Виконання архітектурно дизайнерських робіт | М2 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |
| 3 | Обладнання місця для паркування автомобілів | Вимощення бруківки | М2 | 1000 |  |  | 500 |  | 500 |  |
| 4 | Створення (реконструкція) малих архітектурних форм | Ремонт існуючих та встановлення нових форм | шт | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Проведення робіт по освітленню | Встановлення світильників | шт | 400 | 30 | 50 | 90 | 90 | 90 | 50 |
| 6 | Організація системи зелених насаджень парку (оцінка існуючого зеленого фонду, декоративне озеленення, санація та обрізка дерев, посадка дерев, оформлення газонів) | Проведення робіт з озеленення | Тис. М2 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Поточний ремонт адміністративно-господарського приміщення | Виконання ремонтних робіт | М2 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт асфальтового покриття та східців на центральній алеї парку | Заміна зруйнованого асфальту та ремонт східців | М2 | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання та встановлення сучасних атракціонів | Кількість | шт | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря | Кущорізи, мотокоси, мінітехніка | шт | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Будівництво громадського туалету | Зведення будівлі | М2 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 12 | Будівництво дитячого майданчика | Влаштування основи та зведення ігрових конструкцій | М2 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |
| 13 | Будівництво спортивного майданчика | Влаштування основи та зведення спортивних конструкцій | М2 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 14 | Будівництво нових пішохідних доріжок | Вимощення бруківки | М2 | 11000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 15 | Встановлення лавочок | Кількість | шт | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | Встановлення сміттєвих урн | Кількість | шт | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | Влаштування альтанок в зоні тихого відпочинку | Кількість | шт | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Будівництво тенісного корту | Кількість | шт | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 19 | Будівництво розважального центру | Зведення будівлі | М2 | 1625 |  |  |  |  |  | 1625 |
| 20 | Будівництво паркового фонтану | Кількість | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Будівництво комплексу гідротехнічних споруд | Каскад озер із зворотнім водопостачанням | шт | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Виготовлення проекту організації парку | Комплект документів | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Організація роботи КЗ «ПКТВ» | Кількість працівників | Чол | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Таблиця 3

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми (тис.грн.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обсяг ресурсів, всього, в тому числі | 1190,0 | 2130,0 | 3385,0 | 3785,0 | 6560,0 | 5485,0 | 22535,0 |
| бюджет м. Кузнецовськ | 785,0 | 1695,0 | 2380,0 | 1780,0 | 1805,0 | 1430,0 | 9875,0 |
| інші бюджетні кошти (розшифрувати) | 400,0 (державний бюджет) | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | 400,0 |
| кошти небюджетних джерел | 5,0 | 435,0 | 1005,0 | 2005,0 | 4755,0 | 4055,0 | 12260,0 |

Таблиця 4

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Кузнецовськ на 2015-2020 роки

| №з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проектно-кошторисні роботи | Розробка проектно – кошторисної документації для відведення у постійне користування земельної ділянки, у т.ч. збір технічних умов, погодження, проведення геодезично – картографічної зйомки | Згідно договору на виконання робіт | Місцевий бюджет | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  | Розробка проектно-кошторисної документації надасть можливість ефективно використати фінансові ресурси на реалізацію заходів, які направлені на реконструкцію та капітальний ремонт парку. Закріплення території парку і постановка її на кадастровий облік надасть можливість визначити площу загального користування; виключити зміну цільового призначення та приватизацію землі, на якій розташований парк. |
|  |  | Виготовлення проекту організації парку |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво громадського туалету (проектні роботи) |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт | Створення (реконструкція) малих архітектурних форм | Згідно договору на виконання робіт | Місцевий бюджет | 1400,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Виконання заходів по ремонту надасть можливість забезпечити функціональну, естетичну та декоративну ефективність зелених насаджень та МАФів в міському парку |
|  |  | Організація системи зелених насаджень парку (оцінка існуючого зеленого фонду, декоративне озеленення, санація та обрізка дерев, посадка дерев, оформлення газонів) |  |  | 275,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Ремонт асфальтового покриття та східців на центральній алеї парку |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт центрального входу в парк |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поточний ремонт адміністративно-господарського приміщення |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Будів -ництво та капітальний ремонт | Проведення робіт по освітленню | Згідно договору на виконання робіт | Місцевий бюджет | 1850,0 |  | 250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 250,0 | Виконання заходів по капітальному ремонту парку надасть можливість привести територію зеленої зони міста відповідно з сучасними вимогами до рівня благоустрою, покращити естетичний вигляд міста. |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво нових пішохідних доріжок |  | Місцевий бюджет | 2000,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення лавочок |  | Місцевий бюджет | 300,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення сміттєвих урн |  | Місцевий бюджет | 50,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влаштування альтанок в зоні тихого відпочинку |  | Кошти інших джерел | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | Будівництво громадського туалету |  | Кошти інших джерел | 430,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво тенісного корту |  | Кошти інших джерел | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | Будівництво розважального центру |  | Кошти інших джерел | 6500,0 |  |  |  | 500,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  |  | Будівництво комплексу гідротехнічних споруд |  | Кошти інших джерел | 2000,0 |  |  |  | 500,0 | 750,0 | 750,0 |  |
|  |  | Будівництво паркового фонтану |  | Місцевий бюджет | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво спортивного майданчика |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Будівництво дитячого майданчика |  | Місцевий бюджет | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  | Обладнання місця для паркування автомобілів |  | Місцевий бюджет | 300,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |  |
| 4 | Матеріаль-но-технічне забезпе-чення | Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря | Згідно договору на виконання робіт | Місцевий бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Використання сучасного обладнання та інвентарю забезпечить високу якість виконуваних робіт. |
|  |  | Придбання та встановлення сучасних атракціонів |  | Кошти інших джерел | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 5 | Організація роботи КЗ «ПКТВ» | Заробітна плата працівників та забезпечення життєдіяльності закладу | КЗ «ПКТВ» | Місцевий бюджет | 1930,0 | 240,0 | 265,0 | 300,0 | 350,0 | 375,0 | 400,0 | Виконання функціональних обов’язків закладу |
|  | Всього по програмі | 22535,0 | 1190,0 | 2130,0 | 3385,0 | 3785,0 | 6560,0 | 5485,0 |  |
|  | В тому числі: місцевий бюджет | 9875,0 | 785,0 | 1695,0 | 2380,0 | 1780,0 | 1805,0 | 1430,0 |  |
|  | Державний бюджет | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Кошти інших джерел | 12260,0 | 5,0 | 435,0 | 1005,0 | 2005,0 | 4755,0 | 4055,0 |  |