Проект

І. Савченко

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

18    квітня  2016 року				                                              № 104

Про затвердження заходів з

підготовки господарського

комплексу  міста до роботи

в осінньо-зимовий період

2016–2017 року

З метою належного надання житлово-комунальних послуг Кузнецовського міського комунального підприємства та ВП „Рівненська АЕС” в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись пп.1 п. а. ст.30  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Затвердити:

1.1. Заходи з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 року (додаток 1);

1.2. Склад міського штабу з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо – зимовий  період 2016-2017 року (додаток 2).

2. Контроль за виконанням  рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу функціональних обов’язків  В.Грушевського.

Міський голова							С.Анощенко

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

__ ___________    2016 року   № _____

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу міста до

роботи в осінньо - зимовий період 2016-2017 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2015- 2016 року. Розробити та затвердити комплекс заходів з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року з визначенням джерел їх фінансування | до 1 червня 2016 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 2. | Проаналізувати стан та вжити заходів щодо обліку енергоносіїв, води на промислових та комунально-побутових об’єктах | до 1 вересня 2016 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 3. | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання | до 14 жовтня 2016 року | Фінансове управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради |
| 4. | Провести огляд благоустрою і готовності господарського комплексу міста до зими та підвести його підсумки | до 14 вересня 2016 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 5. | Здійснити комплексну підготовку житла, об’єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після пред’явлення паспортів готовності об’єктів, ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги | до 1 жовтня 2016 року | КМКП, ВП „РАЕС” |
| 6. | Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні | серпень вересень- 2016 року | Відділ комунальної власності виконав- чого комітету Кузнецовської міської ради |
| 7. | Залежно від погодних умов та підготовки об’єктів готувати проект рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону | 2016 – 2017 рік | Відділ комунальної власності виконав- чого комітету Кузнецовської міської ради |
| 8. | Для сталого енергопостачання господарського комплексу міста: - виконати необхідні ремонтні та профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж, вуличного освітлення; - вжити заходів щодо зменшення витрат електроенергії в розподільних мережах по енергозбереженню | II півріччя 2016 року | КП «МЕМ», КМКП, ПАТ АС «Рівнеобленерго» |
| 9. | Підготувати об’єкти теплового господарства комунальної власності до зими відповідно до затверджених графіків | до 14 вересня 2016 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 10. | Провести вибіркову перевірку готовності об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 року | до 1жовтня 2016 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 11. | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства міста: -закінчити плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати механізми та спецтехніку | до 1 жовтня 2016 року | КМКП, ВП «РАЕС» |
| 12. | Підготувати розпорядження міського голови про залучення машин, механізмів та спецтехніки для боротьби з заметами на шляхах | вересень 2016 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 13. | У встановлені терміни ввести в експлуатацію об'єкти нового будівництва, виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, об'єктів та інженерних мереж і обладнання, забезпечити раціональне використання енергоресурсів | вересень – жовтень 2016 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |

Керуючий справами                                                              В. Міцюк

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

___ _________    2016   року    №___

СКЛАД

міського штабу з підготовки господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 року

Грушевський			-  заступник міського голови з питань

Володимир Валерійович             діяльності виконавчих органів ради,

керівник  штабу

Саушкін 			           - директор  Кузнецовського міського

Роман Юрійович                          комунального підприємства,

заступник керівника штабу

Члени штабу:

Дегтяр                                        - начальник управління теплоенергозабезпечення

Олег Андрійович                        ВП «Рівненська АЕС» ( за згодою)

Решетицький			-  директор комунального підприємства

Станіслав Августович		   «Міські електричні мережі»

Крушевський			 - головний інженер Кузнецовського міського

Олександр Іванович		    комунального підприємства

Савченко				 -  начальник відділу комунальної власності

Ірина Іванівна	                         виконавчого комітету Кузнецовської

міської ради

Коцюбинський                            - начальник ДЗ «СМСЧ  № 3 МОЗ України»

Олександр Володимирович

Тацюк				  - начальник фінансового управління виконавчого Валентина Вікентіївна                    комітету  Кузнецовської   міської  ради

Устич				   -  начальник  УЕРЗІМ Кузнецовського міського

Олег  Анатолієвич                           комунального підприємства

Дегтяр				   -  начальник ВТВ Кузнецовського міського

Іван Генадійович                             комунального підприємства

Обруснік				   -  начальник управління культури виконавчого

Віра Станіславівна                          комітету Кузнецовської   міської  ради

Горайчук				   -  т. в. о. начальника управління освіти виконавчого

Анатолій Ілларіонович                   комітету Кузнецовської   міської  ради

Керуючий справами                                                       В. Міцюк