проект Колесінська

УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

_________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26 серпня 2016 року				                               №298

Про затвердження  програми розвитку

та реалізації питань містобудування у

м.Кузнецовськ на 2017 рік

З метою виконання вимог ст.16, ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також для  виконання завдань Стратегічного плану розвитку міста «Кузнецовськ 2025-Європейське місто», керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням із постійними депутатськими комісіями Кузнецовської міської ради, Кузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  програму розвитку та реалізації питань містобудування у м.Кузнецовськ на 2017 рік (далі-Програма), що додається.

2. Відповідному підрозділу виконавчого комітету Кузнецовської міської ради у лютому 2018 року інформувати міську раду про хід виконання Програми.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою та екології.

Міський голова                            С.Анощенко

Додаток

до рішення міської ради

________2016 року №__

ПАСПОРТ

Програма розвитку та реалізації питань містобудування у м.Кузнецовськ на 2017 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення міської програми: | Розпорядження міського голови від 02 серпня 2016 року № 206-р |
| 3. | Розробник програми: | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради (відповідний підрозділ) |
| 6. | Учасники програми: | - |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2017 рік |
| 7.1. | Етапи виконання програми: | 2017 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Місцевий бюджет м.Кузнецовськ |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,тис.грн | 483 |
|  | в тому числі по роках: тис.грн | 483 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету,тис.грн | 483 |
| 9.2. | кошти державного бюджету | - |
| 9.3. | інші кошти | По факту надходжень |

Додаток

до рішення міської ради

__________2016 року №___

Програма

розвитку та реалізації питань містобудування

у м.Кузнецовськ на 2017 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Актуальність розробки Програми з питань містобудування територіальної громади м.Кузнецовськ обумовлена необхідністю сприяння подальшому розвитку ділової та економічної активності в місті, містить пропозиції щодо розміщення об’єктів забудови або модернізації існуючих споруд, сприяє виявленню резервних територій для розміщення об’єктів будівництва, встановлює містобудівні регламенти нової забудови та реконструкції існуючих споруд.

Програма:

- сприятиме ефективності реалізації Генерального плану міста Кузнецовськ;

- надасть можливість створення служби містобудівного кадастру, що в свою чергу  забезпечить занесення всіх зібраних даних в електронний вигляд  та подальшого збору, зберігання, оновлення, обробки і аналізу інформації про господарюючі суб’єкти на території  міста, об’єктів довкілля; міського планування  (розвитку дорожніх і транспортних інфраструктур, розвитку житлового, комунального та промислового будівництва, складання планів розвитку землекористування,  створення карт інженерних комунікацій, встановлення меж  земельних ділянок будинків і споруд, вулиць) раціональному використанню території, вирішенню архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності в межах норм чинного законодавства.

Програма розроблена згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України , Законом України „Про основи містобудування”, Законом України „Про архітектурну діяльність”,  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про охорону культурної спадщини”, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими законодавчими та нормативними актами.

2. Визначення мети програми

Основною метою Програми є встановлення :

порядку планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;

основних вимог та обмежень щодо забудови та іншого використання територій;

порядку розроблення, погодження, експертизи і затвердження проектної документації;

вимог до проектування, будівництва, реконструкції та капремонту об’єктів містобудування;

вирішення інших питань містобудівної діяльності відповідно до законодавства.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,  строки виконання Програми.

Шляхи розв’язання Програми :

- коригування містобудівної документації;

- створення  бази для ведення містобудівного кадастру;

- видача дозвільних документів та містобудівних умов і обмежень забудови територій;

- регулювання забудови і благоустрою міста;

- виготовлення проектної документації;

- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у сферу капітального будівництва та розвитку інженерної інфраструктури міста.

Виконання Програми відбудеться у 2017 році.

- 4. Перелік  завдань,  заходів  Програми  та  очікувані результати їх  виконання.

Основними завданнями Програми є :

-  впорядкування обліку існуючих об’єктів;

-  створення  бази для ведення містобудівельного кадастру;

- забезпечення захисту інтересів громади міста щодо соціального, економічного та територіального розвитку міста, збереження ландшафтних особливостей;

-  комплексне вирішення та регулювання забудови і благоустрою міста;

- визначення перспективи розвитку та подальшого використання існуючих і можливість проектування та будівництва нових об’єктів, з метою створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у сферу капітального будівництва та розвитку інженерної інфраструктури міста.

Затверджені програмні заходи та завдання являються підставою для їх використання в роботі всіма посадовими особами, незалежно від відомчого підпорядкування, що здійснюють свої повноваження в межах територіальної громади міста Кузнецовськ і носять нормативний характер.

В результаті виконання Програми розвитку буде досягнуто :

-  вільний доступ до містобудівної документації спеціалістів виконавчого комітету, комунальних служб, громадських організацій міста та інших зацікавлених осіб;

- виготовлення проектної документації надасть можливість приступити до виконання будівельних робіт на запланованих об’єктах та визначить джерела інвестицій та їх обсяги в нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

- регулювання забудови дасть можливість вести забудову земельних ділянок без порушення будівельних норм і вимог;

- створення містобудівного кадастру дасть можливість оперативніше забезпечити населення необхідною інформацією, вихідними даними та створить базу даних та реєстр об’єктів містобудування.

Завдання, заходи та строки  виконання Програми

таблиця 1

| Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу,тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 рік |  |  |  |
| Створення та ведення містобудівного кадастру Коригування містобудівної документації (розробка проекту забудови вул.Лісова) | 2017 2017 | ТзОВ «Технічне бюро кадастру» м.Луцьк УДНДІПМ імені Ю.М.Білоконя „Діпромісто” Рівненська філія | 456 27 |  |  |  |

Дані про очікувані результати виконання  Програми

таблиця 2

| Найменування | Найменування показників | Одиниця | Значення показників |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| завдання, заходу | виконання завдання | виміру | 2017 рік |  |  |  |
| Створення та ведення містобудівного кадастру Коригування містобудівної документ-тації (розробка проекту забудови вул.Лісова) | Кількість містобудівних кадастрів Кількість проектів | (шт.) (шт.) | 1 1 |  |  |  |

Дані про ресурсне забезпечення Програми

таблиця 3

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2017 рік, тис.грн. | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього в тому числі | 483 | 483 |
| Бюджет м.Кузнецовськ | 483 | 483 |
| Інші бюджетні кошти | - | - |
| Кошти не бюджетних джерел | - | - |

- 5.Напрямки діяльності та заходи

„Програма розвитку та реалізації питань містобудування у м.Кузнецовськ на 2017 рік”

| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн. | Очікувальний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Розробка та оновлення картографічних матеріалів | Створення та ведення містобудівного кадастру Коригування містобудівної документації (розробка проекту забудови вул.Лісова) | 2017 2017 | ТзОВ «Технічне бюро кадастру» м.Луцьк УДНДІПМ імені Ю.М.Білоконя „Діпромісто” Рівненська філія | Місцевий бюджет Місцевий бюджет | 456 27 | Ведення містобудівного кадастру, спрощення процедури отримання вихідних даних та містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. Виконання вимог законодавства та спрощення процедури виділення земельних ділянок під забудову об’єктів. Проект детального планування території дозволить ефективно використовувати територію для містобудівних потреб. |
| Всього 483 |  |  |  |  |  |  |  |

6. Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми

Координацію по виконанню заходів Програми здійснює відповідний підрозділ згідно розподілу функціональних обов’язків.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють головний розпорядник бюджетних коштів, постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, профільні постійні комісії  міської ради.

Підрозділ відповідальний за виконання заходів Програми готує звіт  про результати виконання заходів Програми та подає його на розгляд відділу економіки виконавчого комітету Кузнецовської міської ради з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює заступник міського голови  відповідно до розподілу функціональних обов’язків .

Секретар міської ради                              І.Шумра