|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ  О.Савонік |



**УКРАЇНА**

**ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Сьоме скликання**

**(чергова сесія)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**29 грудня** **2017 року № 1044**

Про внесення змін до рішення міської ради

від 23.01.2015 №1827 «Про затвердження

програми розвитку парку культури та відпочинку

м. Вараш на 2015-2020 роки»

З метою проведення заходів з реконструкції, ремонту та розбудови існуючого парку культури та відпочинку відповідно до сучасних вимог рівня благоустрою з врахуванням потреб мешканців м. Вараш, для подальшого забезпечення розвитку парку культури, збереження зелених насаджень та утримання об’єктів благоустрою, задля оптимізації програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки, відповідно до ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 10, ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 23.01.2015 №1827 «Про затвердження програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки» такі зміни:

1.2. В пункті 9. Паспорта Програми цифри та слова «18526,6 тис. грн» замінити цифрами і словами «5975,0 тис. грн»;

1.3. В пункті 9.1. Паспорта Програми цифри та слова «5866,6 тис. грн» замінити цифрами і словами «5975,0 тис. грн»;

1.4. Паспорт Програми викласти в новій редакції згідно з додатком 1;

1.5. Таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки», викласти в новій редакції згідно з додатком 2;

1.6. Таблицю 2 «Очікувані результати виконання Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки», викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

1.7. Таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки», викласти в новій редакції згідно з додатком 4;

1.8. Таблицю 4 «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки», викласти в новій редакції згідно з додатком 5.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова С.Анощенко

|  |
| --- |
| Додаток №1  до рішення міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**ПАСПОРТ**

Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш

на 2015-2020 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Ініціатор розроблення програми | Відділ культури виконавчого комітету Вараської міської ради |
| **2.** | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: | Розпорядження міського голови № 273-р від 15 жовтня 2014 року |
| **3.** | Розробник програми: | Відділ культури виконавчого комітету Вараської міської ради |
| **4.** | Співрозробники програми: | Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку» |
| **5.** | Відповідальний виконавець програми: | Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку» |
| **6.** | Учасники програми: | - |
| **7.** | Термін реалізації програми: | До 31 грудня 2020 року |
| **7.1.** | Етапи виконання програми: | I-й етап – 2015 рік  II-й етап – 2016 рік  III-й етап – 2017 рік  IV-й етап – 2018 рік  V-й етап – 2019 рік  VI-й етап – 2020 рік |
| **8.** | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Бюджет м. Вараш |
| **9.** | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 5975,0 тис. грн. |
| в тому числі: |
| **9.1.** | коштів бюджету м. Вараш | 5975,0 тис. грн. |
| **9.2.** | коштів інших джерел | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Додаток №2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | до рішення міської ради | | | | |
|  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 1 | | | | | | | | | | |
| Завдання, заходи та строки виконання | | | | | | | | | | |
| Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № З/п | Найменування заходу | Строки впровад ження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис. грн | | | | | | |
| Всього | в тому числі за роками | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Розробка проектно – кошторисної документації для відведення у постійне користування земельної ділянки, у т.ч. збір технічних умов, погодження, проведення геодезично – картографічної зйомки | 2015 | Згідно укладених договорів | **130,0** | 130,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Організація системи зелених насаджень парку (озеленення, санація, обрізка, вирубка дерев та кущів; догляд за газонами) | 2015-2020 | -//- | **200,0** | 25,0 | 100,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 3 | Будівництво, придбання та встановлення дитячих та інших майданчиків, атракціонів, малих архітектурних форм та інших конструктивних елементів благоустрою | 2015-2020 | -//- | **1505,0** | 150,0 | 100,0 | 95,0 | 270,0 | 380,0 | 510,0 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів інфраструктури парку | 2015-2017 | -//- | **240,0** | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |
| 5 | Утримання КЗ «ПКТВ» | 2015-2020 | КЗ«ПКТВ | **3900,0** | 365,0 | 450,0 | 565,0 | 725,0 | 845,0 | 950,0 |
| **Всього по програмі:** | | | | **5975,0** | **790,0** | **650,0** | **795,0** | **1010,0** | **1245,0** | **1485,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Додаток №3 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | до рішення міської ради | | | | |
|  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 2 | | | | | | | | | | |
| Очікувані результати | | | | | | | | | | |
| виконання Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № З/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників | | | | | | |
| Всього | в тому числі за роками | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Розробка проектно – кошторисної документації для відведення у постійне користування земельної ділянки, у т.ч. збір технічних умов, погодження, проведення геодезично – картографічної зйомки | Кількість проектів | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Організація системи зелених насаджень парку (озеленення, санація, обрізка, вирубка дерев та кущів; догляд за газонами) | Проведено робіт | тис. м2 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Будівництво, придбання та встановлення дитячих та інших майданчиків, атракціонів, малих архітектурних форм та інших конструктивних елементів благоустрою | Кількість нових об'єктів | шт | 70 | 8 | 31 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів інфраструктури парку | Кількість проектів | шт | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Утримання КЗ «ПКТВ» | Кількість працівників | Чол | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток №4 | | | | |
|  |  |  |  | до рішення міської ради | | | | |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 3 | | | | | | | |  |
| Ресурсне забезпечення | | | | | | | |  |
| Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | | | | | | Усього витрат на виконання програми *(тис. грн)* |  |
| 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Обсяг ресурсів, всього, в т. ч: | 790,0 | 650,0 | 795,0 | 1010,0 | 1245,0 | 1485,0 | 5975,0 |  |
| бюджет м. Вараш | 790,0 | 650,0 | 795,0 | 1010,0 | 1245,0 | 1485,0 | 5975,0 |  |
| інші бюджетні кошти (розшифрувати) | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | - |  |
| кошти небюджетних джерел | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | По факту надходжень | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Додаток №5 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | до рішення міської ради | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Таблиця 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Напрями діяльності та заходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), *тис.грн.* | | | | | | | | | | | | | Очікувані результати |
| Всього | В тому числі за роками | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Проектно-кошторисні роботи | Розробка проектно – кошторисної документації для відведення у постійне користування земельної ділянки, у т.ч. збір технічних умов, погодження, проведення геодезично – картографічної зйомки | Згідно укладених договорів | Бюджет м. Вараш | 130,0 | 130,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | Розробка проектно-кошторисної документації надасть можливість закріплення території парку і постановки її на кадастровий облік, визначить площу загального користування; виключить зміну цільового призначення та приватизацію землі, на якій розташований парк. |
| 2 | Організація системи зелених насаджень | Організація системи зелених насаджень парку (озеленення, санація, обрізка, вирубка дерев та кущів; догляд за газонами) | Згідно укладених договорів | Бюджет м. Вараш | 200,0 | 25,0 | | 100,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 20,0 | | 25,0 | | Виконання заходів по догляду за зеленими насадженнями забезпечить збереження зеленого фонду, естетичного та декоративного вигляду міського парку |
| 3 | Будівництво та придбання об'єктів інфраструктури | Будівництво,придбання та встановлення дитячих та інших майданчиків, атракціонів, малих архітектурних форм та інших конструктивних елементів благоустрою | Згідно укладених договорів | Бюджет м. Вараш | 1505,0 | 150,0 | | 100,0 | | 95,0 | | 270,0 | | 380,0 | | 510,0 | | Впровадження заходів по розбудові паркової зони надасть можливість привести дану територію відповідно до потреб мешканців міста, згідно з сучасними вимогами рівня благоустрою, покращить естетичний вигляд міста |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | Проектно-кошторисні роботи | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів інфраструктури парку | Згідно укладених договорів | Бюджет м. Вараш | 240,0 | 120,0 | |  | | 120,0 | |  | |  | |  | | Виготовлення проектно-кошторисної документації надасть можливість ефективно реалізовувати заходи, які направлені на реконструкцію та розбудову парку |
| 5 | Утримання КЗ «ПКТВ» | Заробітна плата працівників та забезпечення життєдіяльності закладу | Згідно укладених договорів | Бюджет м. Вараш | 3900,0 | 365,0 | | 450,0 | | 565,0 | | 725,0 | | 845,0 | | 950,0 | | Належне виконання функціональних обов’язків закладу |
|  | | Всього по програмі | | | 5975,0 | 790,0 | | 650,0 | | 795,0 | | 1010,0 | | 1245,0 | | 1485,0 | |  |
| В тому числі: бюджет м. Вараш | | | 5975,0 | 790,0 | | 650,0 | | 795,0 | | 1010,0 | | 1245,0 | | 1485,0 | |
| Державний бюджет | | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Кошти інших джерел | | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Проект рішення підготував:** |  | |  |
| Начальник відділу культури |  | | О. Савонік |
| **Погоджено:** | | | |
| Заступник міського голови | |  | А. Кречик |
| Секретар міської ради | |  | І. Шумра |
| Начальник юридичного відділу | |  | Т. Лазарчук |
| Начальник фінансового управління | |  | В. Тацюк |
| В.о. начальника відділу економіки | |  | Р. Ляскун |
| Голова комісії з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики | |  | Н. Грохольська |
| Голова комісії з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики | |  | Л. Верешко |