Проект

І. Савченко

Україна

#### ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

( __________  сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

30  серпня  2017 року                                                                           № 898

Про затвердження Програми

реалізації природоохоронних

заходів міста  Вараш

на 2018-2020 роки

З метою запобігання забруднення навколишнього  природного  середовища, підвищення рівня очищення стічних вод на міських очисних спорудах та збереження зелених зон міста,  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,  керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради,   міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити міську програму  «Програма реалізації природоохоронних  заходів міста Вараш на 2018-2020 роки» (далі – Програма),  згідно з додатком.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста.

3. Відповідному підрозділу виконавчого комітету Вараської міської ради щороку, в березні місяці, інформувати міську раду про хід реалізації заходів Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на   постійну комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Міський голова                                                   С.Анощенко

Додаток                                                                                                                                                                                                                        до  рішення міської ради                                                                                                                                                           від 30 серпня  2017 року  № 898

ПАСПОРТ

Програми реалізації природоохоронних  заходів міста Вараш

на 2018-2020  роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Міський голова |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення міської програми: | Розпорядження міського голови від 13 липня 2017 року № 262-р «Про розробку проектів міських цільових програм на 2018-2020 рік» |
| 3. | Розробник програми: | Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ майна комунальної власності міста) |
| 6. | Учасники програми: | КМКП, КП «Благоустрій» КМР |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2018-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Міський бюджет м.Вараш |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 420,00 тис. грн. |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 420,00 тис. грн. |
| 9.2. | кошти державного бюджету | - |

ПРОГРАМА

реалізації природоохоронних  заходів міста Вараш на 2018-2020 роки

- Визначення проблеми на розв’язання  якої спрямована Програма

Збереження екології природного середовища - це проблема сьогодення великомасштабного значення, яка потребує повсякденного вирішення. Катастрофа на ЧАЕС, вирубка лісів та їх горіння, розлив нафти і азоту, підтоплення великих територій та інші – це проблеми України, які несуть світове значення. Глобальне потепління та інші світові катастрофи спонукають всі країни об’єднуватись для вирішення всіх цих проблем. На міжнародних форумах з цього приводу вирішуються питання загальносвітового значення не тільки сьогодення, але й на майбутньго.

Основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки затверджені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року №188/98-ВР. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року затверджені Законом України від 21 грудня 2010 року №2818-VI Вони  визначили державну стратегію досягнення безпечних для людини стандартів оточуючого середовища та невиснажливого використання природних ресурсів.

Відповідно до ст. 16 Конституції України обов'язком держави є - забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України з організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні, республіканські, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми.

На збереження природного середовища території міста спрямована Програма реалізації природоохоронних заходів  міста Вараш  на 2018-2020 роки (далі – Програма).

2. Визначення  мети  Програми

Мета Програми  це – своєчасне та належне  проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища для запобігання забруднення території міста.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,  строки виконання Програми

Програма направлена на проведення комплексу заходів для збереження природоохоронних ресурсів, а саме: захист рослинного світу; збереження території від забруднення; відновлення та ремонт інженерних мереж і споруд  природоохоронного характеру.

До шляхів і засобів розв'язання проблеми відносяться:

- збереження, відновлення та збільшення зелених зон міста;

- ремонт міських очисних споруд, насосних та каналізаційних станцій, заміна їх обладнання;

- ремонт водопровідних та каналізаційних мереж міста, в тому числі відновлення мереж після поривів;

- належне утримання  прибережних територій ріки Стир;

- стимулювання активності мешканців міста та надання можливості їм  прийняти участь у напрямку покращання екологічного стану території;

- реалізації конституційного права жителів міста на інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування в сфері охорони екології міста.

- 4. Перелік  завдань,  заходів  Програми  та  очікувані результати, їх    виконання

Реалізація Програми передбачає здійснення таких завдань та заходів :

- проведення комплексних заходів щодо попередження забрудненості міста та прилеглих територій;

- своєчасна заміна обладнання на міських очисних спорудах, каналізаційних та насосних станціях, водопровідних та каналізаційних мережах за новими технологіями.

Як результат реалізації Програми очікується:

- значне поліпшення стану навколишнього середовища міста, прилеглих територій та  долини річки Стир;

- запобігання забрудненню земельних ресурсів;

- отримання якісного показника оцінки навколишнього природного середовища;

-  дотримання екологічних норм.

Завдання, заходи та строки  виконання Програми наведені в таблиці 1.

Результатом Програми буде:

- забезпечення надійної роботи інженерно–комунальних систем життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання та відпочинку громадян;

- формування позитивного іміджу міста та його привабливості інвестиціям;

- збереження технічного та естетичного стану міста;

- поліпшення санітарно–гігієнічного стану;  підвищення безпеки території міста.

Дані про очікувані результати виконання  Програми  наведено  в  таблиці 2.

Дані про ресурсне забезпечення Програми  наведено  в  таблиці 3.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету міської ради, за погодженням з постійною комісією з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів які виділяються з місцевого бюджету здійснює головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Вараської  міської ради, постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Виконавці заходів Програми надають дані про хід їх виконання у відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету міської ради, який  готує інформацію та передає її у відділ економіки виконавчого комітету з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Секретар міської ради                                                                     І.Шумра