Проект Бедик С.М.

УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

______________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

01 вересня 2017 року				                               № 900

Про затвердження  програми розвитку

та реалізації питань містобудування у

м.Вараш на 2018-2020 роки

З метою виконання вимог ст.16, ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також для  виконання завдань Стратегічного плану розвитку міста «Вараш 2025 - Європейське місто», керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними депутатськими комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  програму розвитку та реалізації питань містобудування у м.Вараш на 2018-2020 роки (далі-Програма), що додається.

2. Управлінню містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради  щороку у лютому місяці інформувати міську раду про хід виконання Програми.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою та екології.

Міський голова                                                        С.Анощенко

Додаток

до рішення міської ради

________2017 року №__

Програма розвитку та реалізації питань

містобудування у м.Вараш на 2018-2020 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Міський голова |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення міської програми: | Розпорядження міського голови від 13 липня 2017 року № 262-р |
| 3. | Розробник програми: | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 6. | Учасники програми: | - |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2018-2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми: | 1 етап- 2018 рік 2 етап- 2019 рік 3 етап- 2020 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Місцевий бюджет м.Вараш |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,тис.грн | 1825.0 |
|  | в тому числі по роках: тис.грн | 2018 – 965.0 2019 – 480.0 2020 – 380.0 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету,тис.грн | 1825.000 |
| 9.2. | кошти державного бюджету | - |
| 9.3. | інші кошти | По факту надходжень |

Програма

розвитку та реалізації питань містобудування

у м.Вараш на 2018-2020 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Актуальність розробки Програми з питань містобудування територіальної громади м.Вараш обумовлена необхідністю сприяння подальшому розвитку ділової та економічної активності в місті, містить пропозиції щодо розміщення об’єктів забудови або модернізації існуючих споруд, сприяє виявленню резервних територій для розміщення об’єктів будівництва, встановлює містобудівні регламенти нової забудови та реконструкції існуючих споруд.

Програма:

- сприятиме ефективності реалізації Генерального плану міста;

- надасть можливість створення служби містобудівного кадастру, що в свою чергу  забезпечить занесення всіх зібраних даних в електронний вигляд  та подальшого збору, зберігання, оновлення, обробки і аналізу інформації про господарюючі суб’єкти на території  міста, об’єктів довкілля; міського планування  (розвитку дорожніх і транспортних інфраструктур, розвитку житлового, комунального та промислового будівництва, складання планів розвитку землекористування,  створення карт інженерних комунікацій, встановлення меж  земельних ділянок будинків і споруд, вулиць) раціональному використанню території, вирішенню архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності в межах норм чинного законодавства.

На виконання програми розвитку та реалізації питань містобудування у попередні роки була проведена робота по створенню та веденню містобудівного кадастру. У 2016 році на даний захід  виділено 55. 513 тис. грн., що дозволило управлінню містобудування, архітектури та капітального будівництва надавати установам, організаціям та громадянам викопіювання з топографо-геодезичної зйомки міста у різних масштабах, у 2017 році - 456 тис.грн., що використовуються для оновлення топографо-геодезичної підоснови та вдосконалення програмних продуктів, що дозволить зробити великий крок у створенні містобудівного кадастру .

Програма розроблена згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України , Законом України „Про основи містобудування”, Законом України „Про архітектурну діяльність”,  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про охорону культурної спадщини”, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими законодавчими та нормативними актами.

2. Визначення мети програми

Основною метою Програми є встановлення :

порядку планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;

основних вимог та обмежень щодо забудови та іншого використання територій;

порядку розроблення, погодження, експертизи і затвердження проектної документації;

вимог до проектування, будівництва, реконструкції та капремонту об’єктів містобудування;

вирішення інших питань містобудівної діяльності відповідно до законодавства.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,  строки виконання Програми.

Шляхи розв’язання Програми :

- коригування містобудівної документації;

- створення  бази для ведення містобудівного кадастру;

- видача дозвільних документів та містобудівних умов і обмежень забудови територій;

- регулювання забудови і благоустрою міста;

- виготовлення проектної документації;

- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у сферу капітального будівництва та розвитку інженерної інфраструктури міста.

Виконання Програми відбудеться у 2018-2020 роках.

- 4. Перелік  завдань,  заходів  Програми  та  очікувані результати їх  виконання.

Основними завданнями Програми є :

-  створення  бази для ведення містобудівельного кадастру;

- забезпечення захисту інтересів громади міста щодо соціального, економічного та територіального розвитку міста, збереження ландшафтних особливостей та комплексне вирішення та регулювання забудови і благоустрою міста;

- визначення перспективи розвитку та подальшого використання існуючих і можливість проектування та будівництва нових об’єктів, з метою створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у сферу капітального будівництва та розвитку інженерної інфраструктури міста.

Затверджені програмні заходи та завдання являються підставою для їх використання в роботі всіма посадовими особами, незалежно від відомчого підпорядкування, що здійснюють свої повноваження в межах територіальної громади міста Вараш і носять нормативний характер.

В результаті виконання Програми розвитку буде досягнуто :

-  вільний доступ до містобудівної документації спеціалістів виконавчого комітету, комунальних служб, громадських організацій міста та інших зацікавлених осіб;

- виготовлення проектної документації надасть можливість приступити до виконання будівельних робіт на запланованих об’єктах та визначить джерела інвестицій та їх обсяги в нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

- регулювання забудови дасть можливість вести забудову земельних ділянок без порушення будівельних норм і вимог;

- створення містобудівного кадастру дасть можливість оперативніше забезпечити населення необхідною інформацією, вихідними даними та створить базу даних та реєстр об’єктів містобудування.

Завдання, заходи та строки  виконання Програми

таблиця 1

| Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | В тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Створення та ведення містобудівного кадастру | 2018-2020 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради | 1300,0 | 600,0 | 400,0 | 300,0 |  |  |
| Розробка містобудівної документації «План червоних ліній» | 2018 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради | 285,0 | 285,0 | - | - |  |  |
| Розробка детальних планів території м.Вараш | 2018-2020 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |

Дані про очікувані результати виконання  Програми

таблиця 2

| Найменування | Найменування показників | Одиниця | Значення показників |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| завдання, заходу | виконання завдання | виміру | Всього | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| Створення та ведення містобудівного кадастру | Кількість містобудівних кадастрів | (шт.) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Розробка містобудівної документації «План червоних ліній» | Кількість проектів | (шт.) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Розробка детальних планів територій м.Вараш | Кількість проектів | (шт.) | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |

Дані про ресурсне забезпечення Програми

таблиця 3

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг ресурсів, тис.грн, усього в тому числі: | 965,0 | 480,0 | 380,0 | 1825,0 |
| Бюджет м.Вараш, тис.грн | 965,0 | 480,0 | 380,0 | 1825,0 |
| Інші бюджетні кошти, тис.грн | - | - | - | - |
| Кошти не бюджетних джерел, тис.грн | - | - | - | - |

- 5.Напрямки діяльності та заходи

„Програма розвитку та реалізації питань містобудування у м.Вараш на 2018-2020 роки”

| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  | Очікувальний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по роках |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 1 | Розробка та оновлення картографічних матеріалів | Створення та ведення містобудівного кадастру | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 1300,0 | 600,0 | 400,0 | 300,0 | Ведення містобудівного кадастру, спрощення процедури отримання вихідних даних та містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. Виконання вимог законодавства та спрощення процедури виділення земельних ділянок під забудову об’єктів |
| 2 | Розроблення та оновлення містобудівної документації | Розробка містобудівної документації «План червоних ліній» | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 285,0 | 285,0 | - | - | Містобудівна документація необхідна для повноцінної реалізації генерального плану та видачі містобудівних умов та обмежень |
|  |  | Розробка детальних планів територій м.Вараш | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва | Місцевий бюджет | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Проект детального планування території дозволить ефективно використовувати територію для містобудівних потреб. |
| Всього |  |  |  |  | 1825,0 | 965,0 | 480,0 | 380,0 |  |

6. Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми

Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють головний розпорядник бюджетних коштів, постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, профільні постійні комісії  міської ради.

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради відповідальне за виконання заходів Програми готує звіт  про результати виконання заходів Програми та подає його на розгляд відділу економіки виконавчого комітету Вараської міської ради з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює заступник міського голови  відповідно до розподілу функціональних обов’язків .

Секретар міської ради                                                І.Шумра