Додаток 5

до рішення Вараської міської ради

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року № \_\_\_\_

**Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ, закладах соціальної сфери | 2021 – 2022 | Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | 2021 – 2025 | 2 000,0 | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | 2021 – 2024 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| 4 | Проведення робіт для забезпечення системою централізованого тепло- та водопостачання населених пунктів Вараської МТГ | 2022 | 20 000,0 | 0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | 2021 – 2025 | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 6 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів адміністративних будівель Вараської МТГ | 2021 – 2025 | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 7 | Встановлення сонячних панелей в закладах соціальної сфери Вараської МТГ | 2021 – 2025 | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **38 500,0** | **6 250,0** | **23 500,0** | **4 000,0** | **2 500,0** | **2 250,0** |

Секретар міської ради Геннадій ДЕРЕВ’ЯНЧУК