ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради від 24 лютого 2021 №167

(в редакції рішення Вараської міської ради № )

**Комплексну програму енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки**

**№ 4300-ПР-13 ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Ініціатор розроблення Програми: | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| **2.** | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробленняПрограми: | Розпорядження міського голови від 12.08.2020 №175 |
| **3.** | Розробник Програми: | Відділ економіки виконавчого комітету Вараської міської ради |
| **4.** | Співрозробники Програми: | - |
| **5.** | Відповідальний виконавець Програми: | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництвавиконавчого комітету Вараської міської ради (далі – ДЖКГМБ ВК ВМР) |
| **6.** | Учасники Програми: | ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР,управління освіти ВК ВМР, КНП ВМР«Вараський ЦПМД», КНП ВМР «ВБЛ»,департамент КТМС ВК ВМР, КП«Благоустрій» ВМР, Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко,департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР |
| **7.** | Термін реалізації Програми: | 2021 – 2025 роки |
| **7.1.** | Етапи виконання Програми: | Щорічно |
| **8.** | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанніПрограми: | Бюджет Вараської міської територіальної громади |
| **9.** | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис.грн.),в тому числі: | 153 298,9 |
| **9.1.** | коштів місцевого бюджету | 153 298,9 |
| **9.2.** | коштів інших джерел | по факту надходжень |

**Загальна частина**

Програма розроблена на виконання Закону України «Про енергозбереження» із змінами, «Про енергетичну ефективність будівель», рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 №866 «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки», розпорядження міського голови від 12.08.2020 №175 «Про розробку проєкту Комплексної програми енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки».

У зв’язку з підвищенням вартості енергоресурсів, реалізація заходів, які забезпечать їх ефективне й раціональне використання, є одним із найважливіших стратегічних завдань у Вараській міській територіальній громаді (далі – Вараська МТГ).

Здійснення комплексу заходів з енергозбереження, підвищення енергоефективності та збільшення рівня використання відновлюваних джерел енергії є важливим чинником забезпечення сталого розвитку та сприяє досягненню таких цілей:

* сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
* створення стійкої інфраструктури, сприянню всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;
* забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості в громаді;
* вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками.

Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягу їх споживання і втрат у бюджетній сфері, створення економічно привабливих умов для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергозбереження.

З метою налагодження співпраці та консолідації зусиль, спрямованих на підтримку ініціатив з питань підвищення рівня енергетичної ефективності будівель на енергозбереження, зокрема в житловому секторі, підписано Меморандум про співпрацю між державною установою «Фонд енергоефективності» та Вараською міською радою.

Завдяки приєднанню Вараської МТГ до Європейської ініціативи «Угода мерів», з метою популяризації серед мешканців Вараської громади ощадливого ставлення до енергоресурсів, за підтримкою Асоціації «Енергоефективні Міста України» щорічно проводяться «Дні Сталої Енергії».

З метою ефективного використання енергетичних ресурсів, транспортування та споживання теплової енергії, впровадження альтернативних видів енергії та зменшення видатків на утримання бюджетних установ, вибору пріоритетних інвестиційних проектів з енергозбереження, залучення зовнішніх ресурсів у сферу енергозбереження громади, виконавчим комітетом Вараської

міської ради активно приймається участь в конкурсах та проєктах щодо впровадження енергоефективних заходів у громаді.

Завдання Програми орієнтовані на проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергоносіїв шляхом:

* створення умов для залучення у сферу енергозбереження вітчизняних та іноземних інвестицій;
* збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії;
* фінансування проєктів із залученням ресурсів Фонду енергоефективності та механізму ЕСКО;
* впровадження енергоефективних проєктів, скерованих на термомодернізацію житлових будинків з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників;
* підготовки кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту, популяризації знань у цій сфері;
* зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
* популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження та відновлюваних джерел енергії, підвищення громадського освітнього рівня у цих сферах.

Програма передбачає виконання у своїх межах підпрограм, пов’язаних з функціональним (галузевим) призначенням, а саме:

1. Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах освіти.
2. Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах сфери охорони здоров’я.
3. Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах культури.
4. Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери та адміністративних будівлях ВК ВМР.
5. Програма модернізації та реконструкції системи вуличного освітлення.
6. Програма заохочення залучення кредитних ресурсів на впровадження енергоефективних заходів в житловій сфері.
7. Програма забезпечення сталого енергетичного розвитку та впровадження системи енергетичного менеджменту.

# Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах освіти.

**І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних організацій, а саме будівель закладів освіти, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з іншого боку, марнотратне споживання енергії та відсутність системного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин дефіциту бюджетних коштів. Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти закладів освіти в експлуатацію не вводяться, основні резерви енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання раніше побудованих будівель, як наслідок, економія паливно- енергетичних ресурсів в закладах освіти зростає пропорційно вкладеним в енергозберігаючі заходи коштам.

Слід відмітити, що для більшості освітніх закладів, до основних функцій яких належить забезпечення навчально-виховного процесу, енергоефективність – це не лише спосіб заощаджувати бюджетні ресурси і кошти галузі, а й спосіб покращити здоров’я вихованців та учнів навчальних закладів, що відповідним чином впливає на повноту та якість одержаної ними освіти.

# ІІ. Визначення мети Програми

Скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів освіти Вараської міської територіальної громади, зменшення витрат на паливно- енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Економія бюджетних коштів за рахунок зниження споживання енергоресурсів, підвищення якості навчального процесу.

# ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Енергоефективність є одним із головних стратегічних напрямків розвитку галузі освіти Вараської МТГ, необхідним інструментом досягнення комфортних умов в будівлях закладів освіти, з метою втілення стандартів життя сучасної європейської спільноти. Причинами стрімкого зростання важливості енергозбереження є витрати на оплату споживання енергоресурсів.

Однак, проєктом було охоплено не усі заклади освіти міста Вараш, також, в зв’язку з приєднанням до Вараської міської територіальної громади семи сільських рад збільшилася кількість закладів освіти, які потребують впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, а саме: реконструкції та проведення капітальних ремонтів покрівель та фасадів будівель закладів освіти, реконструкція, модернізація та капітальні ремонти внутрішнього та зовнішнього освітлення в закладах освіти, заміни віконних та дверних блоків на енергозберігаючі тощо, с.Більська Воля, с. Заболоття, с.Мульчиці, с.Озерці,

с.Собіщиці, с.Сопачів, с.Стара Рафалівка та в закладах, що розташовані на території підпорядкованих їм сіл.

Шляхами вирішення проблеми скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів освіти Вараської міської територіальної громади є запровадження енергозберігаючих, енергоефективних технологій (заходів) за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів (інвестицій), в тому числі: коштів бюджету Вараської міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів, залучення і використання міжнародної технічної допомоги, тощо. Залучення додаткових фінансових ресурсів передбачається в тому числі за результатами участі в конкурсному відборі проєктів з енергоефективності обласного та державного рівнів.

# Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строки впрова дження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системивнутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентнимилампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | 2021 –2025 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 15 570,5 | 1 814,1 | 1 814,1 | 3 814,1 | 4 014,1 | 4 114,1 |
| 2 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) взакладах освіти Вараської МТГ | 2021 –2025 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 800,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 3 | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах освіти Вараської МТГ | 2021,2022 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі вприміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | 2021 –2025 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 5 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в | 2021 –2025 | Управління освіти ВК | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ |  | ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванням енергоефективнихтехнологій в закладах освіти Вараської МТГ | 2021,2023 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 1 750,0 | 1 500,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |
| 7 | Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів освіти Вараської МТГ | 2021,2022 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення фасадівбудівель закладів освіти Вараської МТГ | 2021 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Встановлення сонячних панелей в закладах освіти Вараської МТГ | 2024,2025 | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| **Всього** | **38 120,5** | **14 474,1** | **6 474,1** | **4 724,1** | **6 174,1** | **6 274,1** |

# Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконаннязавдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників злюмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників злюмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщенях закладів освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщенях закладів освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання іззастосуванням енергоефективних технологій в закладах освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 7 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| 8 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Встановлення сонячних панелей в закладах освіти Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 2 | - | - | - | 1 | 1 |

#  Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах сфери охорони здоров’я.

**І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

В рамках проведення державної реформи галузі охорони здоров’я в 2019 році розмежовано первинний і вторинний рівень надання медичної допомоги у Вараській міській територіальній громаді, утворено комунальне некомерційне підприємство «Вараський центр первинної медичної допомоги» (далі – КНП ВМР «Вараський ЦПМД». Також, протягом року проводилася робота щодо передачі цілісного майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України» у комунальну власність, підготовлено план заходів та у 2020 році успішно реорганізовано у комунальне некомерційне підприємство «Вараська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП ВМР «ВБЛ»).

Недостатнє фінансування ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» не давало змогу здійснювати заходи з енергоефективності комплексно, відповідно до цього, в будівлях закладів охорони здоров’я зношені інженерні мережі та обладнання, спостерігається невідповідність санітарно-гігієнічним нормам – це ті фактори, що впливають на нераціональне використання енергетичних ресурсів установами закладів охорони здоров’я та, як наслідок, постійне зростання споживання тепла, електроенергії, води, витрат на утримання закладів. Питання запровадження енергозберігаючих заходів в даній галузі є надзвичайно актуальним.

Основні проблеми у закладах охорони здоров’я з точки зору енергоефективності: застаріле теплове обладнання будівель, неналежний контроль за його роботою; відсутність або неробочий стан системи вентиляції у будівлях; необхідність у додатковій теплоізоляції елементів конструкції даху будівель та заміні або капітальному ремонту покрівель; експлуатація старих дерев’яних вікон; невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей та стану системи електричного освітлення будівель та інші.

В зв’язку з приєднанням до Вараської МТГ семи сільських рад: с.Більська Воля, с. Заболоття, с.Мульчиці, с.Озерці, с.Собіщиці, с.Сопачів, с.Стара Рафалівка на їх території та території підпорядкованих їм сіл теж розташовані заклади охорони здоров’я, які потребують впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, а саме: реконструкції та проведення капітальних ремонтів покрівель та фасадів будівель, реконструкція, модернізація та капітальні ремонти внутрішнього та зовнішнього освітлення, заміни віконних та дверних блоків на енергозберігаючі тощо.

# ІІ. Визначення мети Програми

Скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів охорони здоров’я Вараської міської територіальної громади, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях

за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм, створення належних комфортних умов для пацієнтів та відвідувачів.

# ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Оскільки заходи з енергоефективності та енергозбереження здійснювалися частково, потреба у фінансуванні таких заходів в закладах охорони здоров’я є значною. Частина приміщень КНП ВМР «Вараський ЦПМД» знаходиться в будівлі КНП ВМР «ВБЛ», де необхідне здійснення заміни віконних блоків на енергозберігаючі, дверних блоків та утеплення фасаду, така ситуація і в закладах охорони здоров’я, що розташовані на території приєднаних сільських рад.

На території КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» на балансі знаходиться 15 будівель, а саме: будівля діагностичного центру, інфекційний корпус, сховище рентгенограм, господарчий корпус, харчоблок, кисневий корпус, паталого-анатомічний корпус, молочна кухня, лікарняний комплекс на

200 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань, холодильний склад лікарні, лабораторія КНП ВМР «ВБЛ» підстанція 8 МСЧ-132, пологовий будинок на 30 ліжок з центральним кисневим пунктом, підземний перехід лікарняного містечка, станція швидкої допомоги КНП ВМР «ВБЛ», однією з найбільших статей витрат – витрати на енергоносії в закладах охорони здоров’я. Будівлі лікарень потребують капітального ремонту, системи опалення водопостачання та водовідведення зношені.

Шляхами вирішення проблеми скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів охорони здоров’я Вараської міської територіальної громади є запровадження енергозберігаючих, енергоефективних технологій (заходів) за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів (інвестицій), в тому числі: коштів бюджету Вараської міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів, залучення і використання міжнародної технічної допомоги, тощо. Залучення додаткових фінансових ресурсів передбачається в тому числі за результатами участі в конкурсному відборі проєктів з енергоефективності обласного та державного рівнів.

# Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строки впрова дження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання насвітлодіодні) в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 –2025 | КНП ВМР«Вараський ЦПМД», КНП ВМР«ВБЛ»,ДЖКГМБ ВК ВМР | 4 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення(заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах охорони здоров’яВараської МТГ | 2021 –2025 | 1 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 –2025 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 5 | Проведення робіт із заміни дверних блоківна енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 –2025 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванняменергоефективних технологій в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021,2022 | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції,утеплення фасадів будівель закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021,2022 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Заміна холодильного обладнання на енергоефективне в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 2023 | 210,0 | 0 | 0 | 210,0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **24 710,0** | **16 000,0** | **4 750,0** | **1 460,0** | **1 250,0** | **1 250,0** |

# Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/ п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Один иця вимір у | Значення показників |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання насвітлодіодні) в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’яВараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’яВараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів охорони здоров’я ВараськоїМТГ | Кількість об’єктів | шт. | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
| 8 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утепленняфасадів будівель закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 9 | Заміна холодильного обладнання на енергоефективне в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | Кількість обладнання | шт. | 10 | - | - | 10 | - | - |

#  Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах культури.

**І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

На сьогоднішній день заклади культури Вараської міської територіальної громади потребують застосування невідкладних заходів з питань енергоефективності та енергозбереження з метою створення необхідних умов для культурно-дозвіллєвого спілкування та відпочинку.

В будівлях закладів зношені інженерні мережі та обладнання, є необхідність у реконструкції або капітальному ремонті покрівель, заміні вікон, дверних блоків, системи електричного освітлення, відповідно, спостерігаються значні обсяги споживання тепла, електроенергії, води та витрат на утримання закладів.

В зв’язку з приєднанням до Вараської міської територіальної громади шести сільських рад збільшилася кількість закладів культури. Реконструкції та проведення капітальних ремонтів потребують будівлі бібліотек та будинків культури в с.Більська Воля, с. Заболоття, с.Мульчиці, с.Озерці, с.Собіщиці, с.Сопачів, с.Стара Рафалівка та центру дозвілля м.Вараш.

# ІІ. Визначення мети Програми

Скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів культури Вараської міської територіальної громади, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси.

Забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб Вараської МТГ, культурного та духовного розвитку громадян, шляхом підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм.

# ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Для забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб Вараської міської територіальної громади, культурного та духовного розвитку громадян здійснює свою роботу відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради.

Мережа відділу культури та туризму складається з шести установ: Вараська міська публічна бібліотека, Вараська міська бібліотека для дітей, Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Вараська дитяча музична школа, Центр дозвілля, Заболоттівський будинок культури, комунальний заклад «Парк культури та відпочинку».

Потребують заміни віконних блоків та дверей на енергозберігаючі будівлі будинку культури с.Більська Воля та с.Заболоття, проведення робіт з ремонту, реконструкції та утеплення будівлі будинків культури с.Більська Воля, с.Заболоття, приміщення бібліотеки с.Стара Рафалівка та Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Вараська дитяча музична школа в м.Вараш, капітального ремонту, реконструкції зовнішнього освітлення на

енергозберігаюче із застосуванням енергоефективних технологій, а саме – встановлення зовнішнього освітлення з датчиками руху в місцях загального користування в закладах: Вараська дитяча музична школа в м.Вараш, Більськовільський та Заболоттівський будинки культури. Необхідне проведення капітального ремонту, реконструкції внутрішнього освітлення приміщень закладів культури: Старорафалівська бібліотека, бібліотека с.Мульчиці, Більськовільський будинок культури та Вараська міська публічна бібліотека для дітей, проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання Вараської міської бібліотеки для дітей, проведення ремонту покрівель Заболоттівського та Більськовільського будинків культури, в центрі дозвілля «Лісова пісня» м.Вараш, бібліотеці с.Стара Рафалівка.

Створення максимально сприятливих умов для проведення культурно- масових заходів дасть змогу мешканцям Вараської МТГ для створення максимального рівня формування особистості, розкриття здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб. Підняття рівня культури та виховання. Запровадження клубної та гурткової роботи, зменшить витрати бюджетних коштів на оплату опалення.

Шляхами вирішення проблеми скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів культури Вараської міської територіальної громади є запровадження енергозберігаючих, енергоефективних технологій (заходів) за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів (інвестицій), в тому числі: коштів бюджету Вараської міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів, залучення і використання міжнародної технічної допомоги, тощо. Залучення додаткових фінансових ресурсів передбачається в тому числі за результатами участі в конкурсному відборі проєктів з енергоефективності обласного та державного рівнів.

# Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строки впрова дження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведення робіт із заміни віконних блоківна енергозберігаючі в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | 2021,2022 | Департамент культури, туризму, молоді таспорту ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | 2021,2022 | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ | 2021 –2024 | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 |
| 4 | Заміна зовнішнього освітлення на енергозберігаюче з датчиками руху вмісцях загального користування в закладах культури Вараської МТГ | 2021 –2023 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладівкультури Вараської МТГ | 2021 –2024 | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 6 | Проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання із застосуванняменергоефективних технологій в | 2021 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приміщеннях закладів культури Вараської МТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ | 2021 –2024 | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| **Всього** | **15 650,0** | **5 150,0** | **4 050,0** | **3 250,0** | **3 200,0** | **0** |

# Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконаннязавдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Заміна зовнішнього освітлення на енергозберігаюче з датчиками руху в місцях загального користуванняв закладах культури Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами талампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання із застосуванняменергоефективних технологій в приміщенняхзакладів культури Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції,утеплення покрівель будівель закладів культури Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

#  Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери та адміністративних будівлях ВК ВМР

**І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

У Вараській МТГ функціонує Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко. Даний заклад – є закладом управління праці виконавчого комітету Вараської міської ради. Метою його діяльності є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дітей та молоді з особливими потребами, навчання їх соціальним та побутовим навичкам, формування життєвої компетенції, здатності до сімейно-побутової, громадської діяльності, розвиток творчих здібностей, повернення їх до активної участі у суспільному житті. Свою роботу у статусі комунальної установи Центр розпочав у березні 2013 року аби забезпечити дітей та молодь з особливими потребами послугами комплексної реабілітації за місцем їх проживання. В прекрасній споруді Комплексу соціально-медичної реабілітації інвалідів з дитинства, побудованій за сучасними європейськими стандартами, з потужним реабілітаційним обладнанням, послуги отримують не лише мешканці міста, а й діти з інвалідністю Рівненської області.

Хоча будівля розпочала функціонування в 2013 році та є відносно новою, в ній постійно наявна потреба для здійснення енергоефективних та енергозберігаючих заходів, а саме: поступова заміна світильників та ламп на енергоефективні; проведення робіт з ремонту та утеплення частини покрівлі будівлі (над приміщенням вестибюля*).*

Адміністративні будівлі с.Більська Воля, с. Заболоття, с.Мульчиці, с.Озерці, с.Собіщиці, с.Сопачів, с.Стара Рафалівка знаходяться в незадовільному технічному стані та потребують впровадження енергоефективних заходів. Такий стан визначений значним терміном їх експлуатації та відсутністю можливості проведення капітальних ремонтів на об’єктах, що їх потребують, через фінансову обмеженість міського бюджету.

# ІІ. Визначення мети Програми

Скорочення споживання енергетичних ресурсів в будівлях закладів соціальної сфери Вараської МТГ, приміщеннях адміністративних будівель ВК ВМР, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Підтримка та дотримання належних умов для забезпечення належного рівня комфорту в таких будівлях.

# ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Як правило капітальні ремонти проводяться частково, що унеможливлює повне вирішення існуючих проблем у будівлях та не дозволяє якісно підготувати об’єкти до впровадження комплексних енергоощадних заходів. Зазвичай поряд з

енергоефективними заходами, доводиться включати роботи капітального характеру з відновлення будівлі. Є необхідність у проведенні капітальних ремонтів фасадів, покрівель, санвузлів, окремих ділянок внутрішніх трубопроводів систем тепло- та водозабезпечення, мереж електропостачання і освітлення або локальні ремонти аварійного характеру. Моральна та фізична зношеність огороджувальних конструкцій, фізична зношеність систем тепло- водо- та електрозабезпечення, зумовлює нераціональне використання енергоносіїв, як результат збільшення витрат на оплату енергоносіїв. В таких будівлях високий відсоток використання ламп розжарювання, що суттєво впливає на рівень споживання електричної енергії.

За результатами моніторингу потреб та пропозицій поданих старостами вищезазначених населених пунктів до ВК ВМР необхідне впровадження в адміністративних будівлях ряду енергоефективних та енергозберігаючих заходів, таких як, капітальні та поточні ремонти покрівель, капітальні та поточні ремонти, утеплення фасадів, ремонт та реконструкція систем опалення, заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт систем внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні),реконструкція, модернізація, капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення, проведення робіт для забезпечення системою централізованого тепло- та водопостачання населених пунктів Вараської МТГ.

Шляхами вирішення проблеми скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами соціальної сфери та адміністративних будівель бюджетних установ Вараської міської територіальної громади є запровадження енергозберігаючих, енергоефективних технологій (заходів) за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів (інвестицій), в тому числі: коштів бюджету Вараської міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів, залучення і використання міжнародної технічної допомоги, тощо. Залучення додаткових фінансових ресурсів передбачається в тому числі за результатами участі в конкурсному відборі проєктів з енергоефективності обласного та державного рівнів.

# Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строки впровад ження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Реконструкція, модернізація, |  | Вараський міський центр комплексноїреабілітації для осіб з інвалідністюімені З.А.Матвієнко, департамент соціального захисту тагідності ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР, ВК ВМР |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт системи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внутрішнього освітлення (заміна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарюванняна світлодіодні) в закладах соціальної | 2021 –2023 | 2 269,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 269,0 | 0 | 0 |
|  | сфери та приміщеннях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | адміністративних будівель Вараської |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МТГ, закладах соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення робіт із заміни віконних |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | блоків на енергозберігаючі вприміщеннях адміністративних | 2021 –2025 | 2 000,0 | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | будівель Вараської МТГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення робіт із заміни дверних |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | блоків на енергозберігаючі вприміщеннях адміністративних | 2021 –2024 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 |
|  | будівель Вараської МТГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення робіт з облаштування |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | системи теплопостачання іззастосуванням енергоефективних технологій в закладах соціальної | 2022,2023 | 20 109,5 | 0 | 20 000,0 | 109,5 | 0 | 0 |
|  | сфери та приміщеннях |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адміністративних будівель Вараської МТГ, закладах соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення покрівель в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративнихбудівель Вараської МТГ | 2021 –2025 | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 6 | Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення фасадів адміністративних будівель ВараськоїМТГ | 2021 –2025 | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 7 | Встановлення сонячних панелей в закладах соціальної сфери ВараськоїМТГ | 2023 | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **38 878,5** | **6 250,0** | **23 500,0** | **4 378,5** | **2 500,0** | **2 250,0** |

# Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконаннязавдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання насвітлодіодні) в закладах соціальної сфери таприміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ, заладах соціальної сфери | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 2 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщенняхадміністративних будівель Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщенняхадміністративних будівель Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванняменергоефективних технологій в закладах соціальної сфери та приміщенняхадміністративних будівель Вараської МТГ, закладах соціальної сфери | Кількість населених пунктів | шт. | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративних будівельВараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів адміністративних будівельВараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Встановлення сонячних панелей в закладах соціальної сфери Вараської МТГ | Кількість об’єктів | шт. | 1 | - | - | 1 | - | - |

#  Програма модернізації та реконструкції системи вуличного освітлення

**І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Відсутність якісних систем освітлення на території Вараської міської територіальної громади, недостатнє освітлення вулиць або взагалі відсутність їх освітлення у нічну пору доби є однією з причин високого рівня злочинності та дорожньо-транспортних пригод. Поодинокі, хаотично розміщені ліхтарі із звичайними неефективними лампами розжарювання потужністю 100 Вт встановлені ще за радянських часів, що спричиняє споживання електроенергії безобліково. Також, використання світильників різних конструкцій, призводить до технічних труднощів їх ремонту та заміни. Особливо гостро це питання стоїть в приєднаних до міста Вараш населених пунктах, що входять до семи сільських рад, а саме: с.Більська Воля, с. Заболоття, с.Мульчиці, с.Озерці, с.Собіщиці, с.Сопачів, с.Стара Рафалівка.

# ІІ. Визначення мети Програми

Скорочення споживання енергетичних ресурсів, якісне і раціональне використання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Забезпечення належного рівня та якості освітленості вулиць Вараської МТГ, зменшення випадків правопорушень та скоєння ДТП, покращення естетичного вигляду вулиць громади.

# ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Необхідність модернізації системи вуличного освітлення населених пунктів Вараської МТ Г виникла зокрема і в зв’язку з приєднанням до міста Вараш семи сільських рад с.Більська Воля, с. Заболоття, с.Мульчиці, с.Озерці, с.Собіщиці, с.Сопачів, с.Стара Рафалівка. Існує потреба в модернізації системи вуличного освітлення шляхом заміни діючих світильників на сучасні енергоефективні світлодіодні, встановлення світильників, що забезпечують більш якісне освітлення при зменшенні споживання електроенергії та довшому терміні служби, як результат зменшується встановлена потужність світильників, що дозволить вводити в експлуатацію нові світлоточки, будувати освітлення на неосвітлених вулицях без збільшення енерговитрат. Зникає потреба матеріальних витрат на утилізацію електроламп (ртутних) та зменшуються витрати на утримання та ремонт світильників. Розв’язання даної проблеми дасть можливість для збереження життя та здоров’я громадян шляхом створення якісних систем освітлення.

Шляхами вирішення проблеми скорочення споживання енергетичних ресурсів вуличного освітлення у Вараській міській територіальній громаді є запровадження енергозберігаючих, енергоефективних технологій (заходів) за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів (інвестицій), в тому числі: коштів бюджету Вараської міської територіальної громади,

обласного та державного бюджетів, залучення і використання міжнарожної технічної допомоги, тощо. Залучення додаткових фінансових ресурсів передбачається в тому числі за результатами участі в конкурсному відборі проєктів з енергоефективності обласного та державного рівнів.

# Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строкивпровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи вуличного освітлення ВараськоїМТГ | 2021 – 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР, КП«Благоустрій» ВМР | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Всього** | **5 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |

# Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показниківвиконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системивуличного освітлення Вараської МТГ | Кількістьнаселених пунктів | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Програма заохочення залучення кредитних ресурсів на**

**впровадження енергоефективних заходів в житловій сфері Вараської МТГ**

**І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Останнім часом як центральні, так і місцеві органи влади все більше і більше уваги приділяють питанням енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації житлового фонду. Схвалено ряд законів України, які регламентують практично всі аспекти в цьому важливому напрямі, а також розроблено необхідні підзаконні акти. Реалізується державна підтримка проєктів термомодернізації шляхом здійснення відшкодування за кредитами і надання грантових коштів.

Всі ці кроки значно активізували процес термомодернізації об’єктів житлового сектору. Як результат, визріла тенденція до зниження енергоспоживання та підвищення попиту на сталі енергозберігаючі рішення.

Основною перешкодою на шляху до проведення комплексних заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків є їх значна вартість та брак коштів. Відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування з бюджетів усіх рівнів запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації, що призвело до занедбаного стану житлових будинків. Потреби в коштах є настільки значними, що покрити їх виключно за рахунок місцевого бюджету неможливо.

Основними джерелами коштів, які залучають на впровадження заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації житлових будинків, залишаються банківські кредити.

# ІІ. Визначення мети Програми

Забезпечення фінансової підтримки населення Вараської МТГ для впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі як багатоквартирних будинках, де створено ОСББ, так і в приватних домогосподарствах, стимулюватиме впровадження енергозберігаючих заходів, а отже зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням.

Оптимізація споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження серед населення Вараської міської територіальної громади.

Зменшення шкідливих викидів двооксиду вуглецю (СО2) в навколишнє середовище.

Проміжною метою є: стимулювання фізичних осіб, ОСББ до залучення на проведення відповідного комплексу енергоефективних заходів усі наявні механізми фінансової підтримки, зокрема пільгові банківські кредити; підвищення терміну експлуатації наявного житлового фонду та збільшення його

вартості; популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків.

# ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Наразі вкрай необхідна підтримка ініціатив мешканців багатоквартирних будинків Вараської МТГ, власників приватних будинків (фізичних осіб) щодо підвищення рівня енергозбереження шляхом впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації житлового фонду. Сьогодні назріла необхідність запровадження справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків.

Саме здешевлення кредитних коштів є основним механізмом розширення доступу ОСББ, фізичних осіб до фінансування заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації. Розв’язати проблему частково допоможе компенсація частини коштів (відсотків/тіла кредиту) з місцевого бюджету.

Для скорочення витрат на енергоресурси, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, з метою зменшення фінансового навантаження на мешканців Вараської МТГ, які проводять заходи з підвищення енергоефективності та термомодернізації в будинках, задля реалізації на місцевому рівні державної політики в галузі енергоефективності, необхідно впровадження Програми заохочення залучення кредитних ресурсів на впровадження енергоефективних заходів в житловій сфері Вараської МТГ на 2021 – 2025 роки (що є складовою Комплексної програми енергоефективності Вараської МТГ на 2021 – 2025 роки) в розрізі наступних заходів:

* компенсація частини коштів за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2021 – 2025 роки;
* компенсація частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності»;

Реалізація даних заходів дозволить запровадити прозорий механізм використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відшкодування частини кредитних коштів, залучених фізичними особами та ОСББ у банківських установах на проведення заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації у житловому секторі громади.

Як результат, для мешканців Вараської МТГ, даний інструмент слугуватиме заохочувальним чинником для здійснення інформаційно- роз’яснювальних, просвітницьких та освітніх кампаній серед населення щодо ощадливого використання енергоресурсів.

Скорочення споживання енергетичних ресурсів у житлових будинках дасть їх мешканцям економію витрат на енергоресурси і поліпшить їх умови проживання, а також збільшить вартість їх житла.

Крім того, це призведе до скорочення витрат місцевого бюджету, пов’язаних з аварійними та капітальними ремонтами багатоквартирних будинків житлового фонду громади, а також вплине на скорочення видатків місцевого бюджету.

Не слід забувати і про те, що у ході впровадження проектів з енергомодернізації відбувається об’єднання зусиль мешканців, що сприяє посиленню почуття власника та формуванню громадянського суспільства.

При цьому громада здобуває більшу енергетичну незалежність.

Впровадження комплексних проєктів з підвищення енергоефективності та термомодернізації власного житла не лише дозволить значно скоротити витрати населення на оплату енергоресурсів, але й підвищити комфорт проживання, поліпшити зовнішній вигляд будинків та збільшити терміни їх експлуатації

З інформацією щодо умов участі в Урядовій Програмі державного агенства з енергозбереження та енергоефективності «ТЕПЛІ КРЕДИТИ» державної установи «Фонд енергоефективності» детальніше ознайомитися можна за посиланням <https://saee.gov.ua/uk/consumers/tepli-kredyty>

З інформацією щодо умов участі в Програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» детальніше ознайомитися можна за посиланням <https://eefund.org.ua/programa-energodim>.

Здійснення відшкодування частини коштів за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2021 – 2025 роки та порядок компенсації частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» будуть здійснюватися відповідно до Порядків затверджених окремими рішеннями Вараської міської ради.

# Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строкивпровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2021 – 2025 роки | 2021 – 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР,кредитно- фінансова установа, інші джерела, незаборонені законом | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 2 | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадженняенергозберігаючих заходів у рамках програми підтримкиенергомодернізації багатоквартирнихбудинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонденергоефективності» | 2021 – 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР,кредитно- фінансова установа, інші джерела, незаборонені законом | 20 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **Всього** | **30 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |

# Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показниківвиконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| Всього |  |  | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Компенсація частини коштів за кредитами, залученимифізичними особами на впровадженняенергозберігаючих заходів на2021 – 2025 роки | Кількість | фізичних осіб | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадженняенергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізаціїбагатоквартирних будинків«ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонденергоефективності» | Кількість | юридичних осіб | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

#  Програма забезпечення сталого енергетичного розвитку та впровадження системи енергетичного менеджменту

**І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Однією з найбільш гострих та актуальних соціально-економічних проблем сьогодення є стан установ, організацій, закладів, комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Зокрема відсутність комплексу інструментів, які створять нормативно-правові, організаційні, фінансові, адміністративні основи для системи енергоменеджменту у Вараській міській територіальній громаді.

Досвід європейських країн та українських міст, щодо впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту, свідчить про високу ефективність такого заходу, що пов’язано зі зниженням витрат на енергоресурси та підвищенням ефективності використання бюджетних та залучення коштів. Впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту дає можливість здійснення аналізу щодо використання енергоресурсів шляхом проведення щоденного моніторингу їх споживання, та, відповідно, своєчасного вжиття заходів щодо економії та раціонального їх використання.

Враховуючи вищезазначене, Вараською міською радою прийнято рішення від 07.06.2023 №1951-РР-ⅤⅠⅠⅠ «Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту у Вараській міській територіальній громаді».

Зважаючи на приєднання Вараською міською територіальною громадою до Європейської ініціативи «Угода мерів» та з метою популяризації серед мешканців Вараської міської територіальної громади ощадливого ставлення до енергоресурсів, за підтримки Асоціації «Енергоефективні Міста України» щорічно проводиться захід «Дні Сталої Енергії».

З метою покращення екологічного стану Вараської міської територіальної громади, досягнення цілей Європейського зеленого курсу, а також на виконання Паризької кліматичної угоди, Вараською міською радою прийнято рішення від 03.05.2023 № 1910-РР-ⅤⅠⅠⅠ «Про приєднання до європейської ініціативи «Угоди мерів-Схід» та взято на себе добровільне зобов’язання скоротити на території громади викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 35% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя за рахунок заходів з підвищення енергоефективності, використання відновлювальних джерел енергії і пом’якшення та адаптації до наслідків змін клімату. В рамках підписаної «Угоди мерів-Схід» з метою досягнення та виконання зобов’язань, впродовж двох років необхідно розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської територіальної громади до 2030 (2050) року.

# ІІ. Визначення мети Програми

Запровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу для підвищення енергетичної ефективності на

підприємствах, установах і організаціях, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, раціонального використання бюджетних коштів.

Проведення інформаційної кампанії з питань енергоефективності та захисту змін клімату в рамках проведення заходу «Дні Сталої Енергії».

Забезпечення раціонального споживання енергоресурсів в Вараській міській територіальній громаді, сприяння розвитку енергетики, підвищити екологічну та енергоощадну культуру громади, скоротити викиди СО2 в атмосферу.

# ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Функціонування муніципальної системи енергетичного менеджменту буде поширюватися на усі установи, організації, заклади, комунальні підприємства, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Вараської міської територіальної громади. Першочергово буде впроваджено постійно діючу систему динамічного моніторингу і отримання інформації щодо фактичного енергоспоживання та оптимальної температури повітря у приміщеннях підпорядкованих установ у режимі щоденного моніторингу за показниками лічильників обліку енергетичних ресурсів та температурних приладів, безперервне циклічне функціонування системи енергетичного менеджменту включатиме оперативний моніторинг та аналіз показників енергоефективності, а також моніторинг реалізації енергоефективних проєктів.

Буде здійснюватися щоденний моніторинг, збирання, накопичення та збереження показників приладів, що визначають обсяги спожитих енергоресурсів. Ефективно налагоджений моніторинг дасть змогу швидко і якісно виконати аналіз споживання енергоресурсів та прийняти рішення щодо заходів, які допоможуть підвищити ефективність використання енергоресурсів в підпорядкованих установах (підприємствах) та підвищити комфортність перебування в них.

В кожному структурному підрозділі бюджетної сфери, установі, організації, закладі, комунальному підприємстві, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, будуть призначені особи, відповідальні за моніторинг та функціонування системи енергоменеджменту, в тому числі за щоденний збір та внесення до он-лайн системи енергомоніторингу інформації з приладів обліку споживання енергоресурсів та температурних показників.

Узагальнення та аналіз наданої інформації про споживання енергоресурсів та інформації щодо виконаних та запланованих ремонтів, пов'язаних зі зниженням споживання енергоресурсів дасть змогу визначати рівень перевитрат або економії рівня енергоспоживання, проводити аналіз та надавати рекомендації установам, організаціям, закладам, комунальним підприємствам, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів в підпорядкованих установах, підготовки рекомендацій щодо здійснення енергоефективних та

енергозберігаючих заходів.

Завдяки своєчасному внесенні даних до системи щоденно, виконуватиметься контроль дотримання базових, лімітних рівнів енергоспоживання, результат залежатиме саме від своєчасності внесення даних.

Розробляти та реалізовувати енергозберігаючі заходи для дотримання базових, лімітних рівнів енергоспоживання.

Надання пропозицій щодо кореляції між споживанням різних видів енергоресурсів та зовнішніми, внутрішніми умовами.

# Завдання, заходи та строки виконання Програми

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строкивпровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Впровадження системи енергетичного менеджментуенергомоніторингу споживання енергоносіїв | 2021 – 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР,бюджетні установи та заклади, комунальніпідприємства | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Проведенняінформаційної кампанії з питаньенергоефективності та захисту змін клімату:«Дні Сталої Енергії» | 2021 – 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР,бюджетні установи та заклади, комунальніпідприємства | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади до 2030 (2050) року з повним звітом моніторинговогокадастру викидів за період з 2012 по 2020 рік | 2023 – 2025 | ДЖКГМБ ВК ВМР | 189,9 | 0 | 0 | 5,0 | 100,0 | 84,9 |
| **Всього** | **939,9** | **150,0** | **150,0** | **155,0** | **250,0** | **234,9** |

# Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання, заходу | Найменування показниківвиконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| Всього |  |  | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Впровадження системи енергетичного менеджменту енергомоніторингу споживанняенергоносіїв | Кількість | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведення інформаційної кампанії з питаньенергоефективності та захистузмін клімату: «Дні Сталої Енергії» | Кількість | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади до 2030 (2050) року з повним звітом моніторингового кадаструвикидів за період з 2012 по 2020 рік | Кількість розроблених документів | шт. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

# Ресурсне забезпечення міської Програми

Таблиця 3 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми(тис.грн.) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, в тому числі | 49 024,1 | 45 924,1 | 20 967,6 | 20 374,1 | 17 009,0 | 153 298,9 |
| бюджет Вараської міської територіальної громади | 49 024,1 | 45 924,1 | 20 967,6 | 20 374,1 | 17 009,0 | 153 298,9 |
| інші бюджетні кошти (розшифрувати) | По факту надходжень |
| кошти не бюджетних джерел | По факту надходжень |

# Напрями діяльності та заходи Програми

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/ п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансув ання | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість, тис.грн.), в тому числі по роках | Очікувані результати |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Програма енергоефе ктивності тареалізації енергозбер ігаючихзаходів у закладах освіти | Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників злюмінесцентними лампами та лампамирозжарювання на світлодіодні) вприміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | Управління освіти ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ,іншіджерела фінансув ання не забороне ні чинним законода вством | 15 570,5 | 1 814,1 | 1 814,1 | 3 814,1 | 4 014,1 | 4 114,1 | Скорочення споживання енергетичнихресурсів об'єктами закладів освіти, зменшення витрат на паливно- енергетичніресурси тапідвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотриманнясанітарно- гігієнічних норм.Економія бюджетних коштів за рахунок зниженняспоживання енергоресурсів,підвищення якості навчальногопроцесу. |
| Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентнимилампами та лампами розжарювання насвітлодіодні) в закладах освітиВараської МТГ | 800,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне взакладах освіти Вараської МТГ |  |  | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладівосвіти Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладівосвіти Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт зоблаштування системи теплопостачання іззастосуванням енергоефективних технологій в закладахосвіти Вараської МТГ | 1 750,0 | 1 500,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладівосвіти Вараської МТГ | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення фасадів будівель закладівосвіти Вараської МТГ |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Встановленнясонячних панелей в закладах освіти Вараської МТГ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| **Всього** | **38 120,5** | **14 474,1** | **6 474,1** | **4 724,1** | **6 174,1** | **6 274,1** |
| 2 | Програма енергоефе ктивності тареалізації енергозбер ігаючихзаходів у закладах сфери охорони здоров’я | Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників злюмінесцентними лампами та лампамирозжарювання на світлодіодні) вприміщеннях закладівохорони здоров’я Вараської МТГ | КНП ВМР«Вараський ЦПМД», КНП ВМР«ВБЛ», ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ,іншіджерела фінансув ання не забороне ні чинним законода вством | 4 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Скорочення споживання енергетичнихресурсів об'єктами закладів охорони здоров'я Вараської міськоїтериторіальної громади,зменшення витрат на паливно- енергетичніресурси та |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентнимилампами та лампами розжарювання насвітлодіодні) в закладах охорони здоров’я ВараськоїМТГ |  |  | 1 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотриманнясанітарно- гігієнічних норм, створенняналежних комфортних умов для пацієнтів та відвідувачів |
| Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне взакладах охорониздоров’я Вараської МТГ | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладівохорони здоров’я Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’яВараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведення робіт зоблаштування системи теплопостачання іззастосуванням енергоефективних технологій в закладах охорони здоров’яВараської МТГ |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів охорони здоров’яВараської МТГ | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення фасадів будівель закладівохорони здоров’я Вараської МТГ | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заміна холодильного обладнання наенергоефективне в закладах охорони здоров’я ВараськоїМТГ | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всього** | **24 710,0** | **16 000,0** | **4 750,0** | **1 460,0** | **1 250,0** | **1 250,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Програма енергоефе ктивності тареалізації енергозбер ігаючихзаходів у закладах культури. | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладівкультури Вараської МТГ | Департамен т культури, туризму,молоді та спорту ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ,іншіджерела фінансув ання не забороне ні чинним законода вством | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Скорочення споживання енергетичнихресурсів об'єктами закладів культури Вараської міської територіальної громади,зменшення витрат на паливно- енергетичніресурси.Забезпечення культурно- дозвіллєвих потреб Вараської міської територіальної громади, культурного та духовного розвитку громадян, шляхом підвищення рівня комфорту в такихбудівлях за умов дотриманнясанітарно- гігієнічних норм |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів культури ВараськоїМТГ | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури ВараськоїМТГ | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Заміна зовнішнього освітлення на енергозберігаюче з датчиками руху вмісцях загального користування взакладах культури Вараської МТГ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників злюмінесцентними лампами та лампамирозжарювання на світлодіодні) вприміщеннях закладівкультури Вараської МТГ |  |  | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| Проведення робіт з реконструкції системитеплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій вприміщеннях закладів культури ВараськоїМТГ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури ВараськоїМТГ | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| **Всього** | **15 650,0** | **5 150,0** | **4 050,0** | **3 250,0** | **3 200,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Програма енергоефе ктивності тареалізації енергозбер ігаючихзаходів у закладахсоціальної сфери таадміністра тивнихбудівлях ВК ВМР | Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників злюмінесцентними лампами та лампами розжарювання насвітлодіодні) в закладах соціальноїсфери та приміщеннях адміністративнихбудівель Вараської МТГ | Вараський міський центркомплексн оїреабілітації для осіб з інвалідніст ю імені З.А.Матвіє нко,департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР, ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ,іншіджерела фінансув ання не забороне ні чинним законода вством | 2 269,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 269,0 | 0,0 | 0,0 | Скорочення споживання енергетичнихресурсів об’єктами закладів соціальної сфери Вараської МТГ,приміщеннями адміністративнихбудівель ВК ВМР, зменшення витрат на паливно- енергетичніресурси тапідвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотриманнясанітарно- гігієнічнихнорм.Підтримка та дотриманняналежних умов для забезпеченняналежного рівня комфорту в таких будівлях. |
| Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі вприміщенняхадміністративних будівель ВараськоїМТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщенняхадміністративних будівель ВараськоїМТГ | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| Проведення робіт зоблаштування системи теплопостачання із | 20 109,5 | 0,0 | 20 000,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | застосуванням енергоефективних технологій в закладах соціальної сфери та приміщенняхадміністративних будівель Вараської МТГ, закладахсоціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення покрівель в закладах соціальноїсфери та приміщеннях адміністративнихбудівель Вараської МТГ | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Проведення робіт з ремонту,реконструкції, утеплення фасадів адміністративних будівель ВараськоїМТГ | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Встановленнясонячних панелей в закладах соціальноїсфери Вараської МТГ |  |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всього** | **38 878,5** | **6 250,0** | **23 500,0** | **4 378,5** | **2 500,0** | **2 250,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Програма модернізац ії тареконстру кції системи вуличного освітлення | Реконструкція, модернізація,капітальний ремонт системи вуличногоосвітлення Вараської МТГ | КП"Благоустрі й" ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ,іншіджерела фінансув ання не забороне ні чинним законода вством | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Скорочення споживання енергетичнихресурсів, якісне і раціональне використання енергоресурсів за рахуноквпровадження сучаснихенергоефективних технологій.Забезпеченняналежного рівня та якості освітленості вулиць Вараської МТГ, зменшення випадків правопорушень та скоєння ДТП, покращенняестетичноговигляду вулиць громади |
| **Всього** | **5 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| 6 | Програма заохоченн язалучення кредитни х ресурсів на | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими фізичними особами навпровадження енергозберігаючихзаходів на 2021 – 2025роки | ДЖКГМБ ВК ВМР,Кредитно- фінансові установи | Бюджет Вараської МТГ,іншіджерела фінансув ання незабороне | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Забезпечення фінансовоїпідтримки населенняВараської МТГ для впровадження енергоефективнихзаходів у |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | впровадж енняенергоефе ктивних заходів в житловій сферіВараської МТГ | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізаціїбагатоквартирних будинків«ЕНЕРГОДІМ»державної установи«Фонд енергоефективності» |  | ні чинним законода вством | 20 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | житловому секторі якбагатоквартирному та в будинках, де створено ОСББ, так і в приватномусекторі.Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсівнаселенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Сприяння розвитку галузіенергоефективного будівництва іреконструкції,забезпечення умов щодо виявлення й залученнявітчизняних та іноземнихінвестицій |
| **Всього** | **30 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Програма забезпечен ня сталого енергетичн ого розвиткута впровадження системи енергетичн огоменеджме нту | Впровадження системи енергетичного менеджменту енергомоніторингуспоживання енергоносіїв бюджетною сферою | ДЖКГМБВ К ВМР,установи, заклади, КП Вараськоїміської ради | Бюджет Вараської МТГ,іншіджерела фінансув ання не забороне ні чинним законода вством | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Запровадження системи енергетичного менеджменту таенергомоніторингу для підвищення енергетичної ефективностібудівель бюджетних установ, організацій, закладів,комунальних підприємств, що фінансуються зарахунок місцевого бюджету,раціонального використаннябюджетних коштів |
| Проведення інформаційноїкампанії з питань енергоефективності тазахисту змін клімату | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Популяризація серед населення Вараської МТГ заходів поскороченню споживанняенергоресурсів, збереження навколишнього середовища |
| Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальноїгромади до 2030 (2050) року з повним звітом моніторинговогокадастру викидів за | ДЖКГМБВ К ВМР | Бюджет Вараськ ої МТГ, іншіджерела фінансув ання не забороне ні | 189,9 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 100,00 | 84,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | період з 2012 по 2020 рік |  | чинним законода вством |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | **939,9** | **150,0** | **150,0** | **155,0** | **250,0** | **234,9** |
| **Разом** | **153 298,9** | **49 024,1** | **45 924,1** | **20 967,6** | **20 374,1** | **17 009,0** |  |

55 Продовження додатка

# VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних обов’язків.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються з бюджету Вараської міської територіальної громади, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів, постійною депутатською комісією Вараської міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, профільними постійними депутатськими комісіями Вараської міської ради.

Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом надають інформацію про хід їх виконання до департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради для подальшого узагальнення результатів виконання заходів Програми.

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради готує щорічний звіт про результати виконання Програми та подає його до 20 січня в управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ