ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_

**Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства**

**на 2026-2028 роки**

**№ 4310-ПР-57**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення міської програми | Розпорядження міського голови від 12.06.2025 №107-Род-25-7210 «Про розробку проекту Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства на 2026-2028 роки» |
| 3. | Розробник програми: | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (ДЖКГМБ ВК ВМР) |
| 6. | Учасники програми: | КП «Благоустрій» ВМР, КП «ВТВК» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, КП «МЕМ», Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2026-2028 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Бюджет Вараської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн,  в т. ч. за роками | **606 053,831** |
| 2026 рік – 201 170,731 |
| 2027 рік – 196 491,555 |
| 2028 рік – 208 391,545 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету, тис. грн | **606 053,831** |
| 9.2. | коштів інших джерел | За фактом надходжень |

1. **Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства на 2026-2028 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог та на підставі законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 «Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», які визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою та розвитку комунального господарства, забезпечення чистоти й порядку та території Вараської міської територіальної громади (далі – Вараська МТГ) і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини та благополуччя населення. Благоустрій є однією з найефективніших сфер, яка дозволяє втілити в життя ідеї гармонійного співвідношення між життєвим циклом мешканців громади, архітектурою та дизайном міста та громади. До його заходів відносяться роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою Вараської МТГ, реалізацію на території громади власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері комунального господарства і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, забезпечення споживачів якісними житлово-комунальними послугами.

1. **Визначення мети Програми**

Мета Програми – задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах належної якості відповідно до встановлених нормативів і стандартів, забезпечення екологічної безпеки та санітарного благополуччя населення, створення комфортних та безпечних умов для життєдіяльності населення, організація та здійснення заходів щодо регулювання чисельності безпритульних тварин.

1. **Обґрунтування шляхів**

**і засобів розв'язання проблеми,** **строки виконання Програми**

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів, які мають забезпечити комплексний благоустрій територій населених пунктів Вараської МТГ та надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям громади.

Відповідно до наявних проблем, у Програмі визначені пріоритетні напрямки розвитку, перелічені основні завдання та заходи по їх реалізації з залученням коштів місцевого, державного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Програма передбачає виконання робіт з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою, регулювання чисельності безпритульних тварин.

Для досягнення мети Програми передбачається здійснення заходів в наступних напрямах:

1. **Благоустрій територій.**
   1. Витрати на електроенергію для вуличного освітлення.
   2. Утримання вуличного освітлення.
   3. Влаштування вуличного освітлення.
   4. Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т.ч. організація суспільно-корисних робіт).
   5. Утримання доріг.
   6. Облаштування та утримання кладовищ.
   7. Облаштування дитячих та спортивних майданчиків.
   8. Облаштування об'єктів благоустрою (огородження, лавочки, урни, баки і т. д.).
   9. Виконання ремонтів, влаштування мощення тротуарів, пішохідних доріжок з бруківки.

1.10 Витрати на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель Вараської МТГ механічним методом та методом шлюзування.

1.11 Утримання мереж та споруд дощової каналізації.

1.12 Ліквідація небезпечних видів рослин на території Вараської МТГ.

1.13 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користу-

вання місцевого значення Рівненської області в межах Вараської МТГ.

1. **Безпека дорожнього руху.**
   1. Поточний ремонт доріг, проїздів і т. д.
   2. Розмітка доріг, пішохідних переходів.
   3. Встановлення дорожніх знаків.
   4. Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту.
   5. Влаштування та ремонт навісів автобусних зупинок.
   6. Влаштування безбар’єрного простору.
2. **Поводження з відходами.** 
   1. Придбання контейнерів для сміття.
   2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у Вараській МТГ.
3. **Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.**
   1. Облаштування Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин.
   2. Придбання вольєрів для утримання безпритульних тварин.
   3. Забезпечення роботи Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин.
   4. Біостерилізація безпритульних тварин.
   5. Вакцинація безпритульних тварин.
4. **Підтримка розвитку комунальних підприємств.**
   1. Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал.
   2. Придбання матеріалів та технологічного обладнання для систем тепловодопостачання та водовідведення.
   3. Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) на систему теплопостачання міста.
   4. Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) на систему водопостачання міста.
   5. Диспетчеризація роботи насосних станцій системи водопостачання з можливістю віддаленого керування.
   6. Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради.
5. **Забезпечення потреб споживачів у питній воді нормативної якості.** 
   1. Встановлення вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання (в т. ч. виготовлення проектної документації).
   2. Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водопостачання.
   3. Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водовідведення.

Програма буде реалізовуватись протягом 2026-2028 років.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого, державного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування, передбачені цією Програмою, підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування проекту місцевого бюджету.

**4. Перелік завдань,**

**заходів Програми та очікувані результати, їх виконання**

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання комплексу завдань, спрямованих на покращення життєдіяльності людини, а саме:

* належне утримання, збереження та покращення стану об`єктів благоустрою, мереж зовнішнього освітлення, доріг, вулиць, кладовищ, санітарного стану навколишнього природного середовища;
* створення безпечних та комфортних умов для водіїв транспортних засобів і пішоходів; постійне підтримання техніко-експлуатаційних показників об’єктів вулично-дорожньої мережі на належному рівні, запровадження належного контролю за технічним станом засобів регулювання дорожнього руху;
* комплексне управління ТПВ для зменшення їх накопичення, придбання контейнерів для сміття, новітня утилізація відходів, зменшення впливу відходів на навколишнє природне середовище;
* належне облаштування та забезпечення роботи Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин, зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами та їх вакцинації.
* підвищення ефективності використання водних енергоресурсів, попередження забруднення джерел питного водопостачання та забезпечення їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення, підтримка розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;
* скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів при наданні комунальних послуг, технічне переоснащення комунального господарства з впровадженням новітніх технологій;
* створення конкурентного середовища і формування ринку комунальних послуг, зменшення витрат на комунальні послуги, збільшення дієздатності комунальних підприємств та їх трудового потенціалу, продовження оздоровлення фінансового стану комунальних підприємств для досягнення ними прибуткової діяльності, покращення транспортного забезпечення.

Завдання, заходи та строки виконання Програминаведені в **таблиці 1.**

Очікуваними результатами Програми є - забезпечення надійної роботи інженерно-комунальних систем життєзабезпечення та належних умов проживання і відпочинку громадян, поліпшення експлуатаційного стану доріг та вулиць, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, зменшення кількості безпритульних тварин, поліпшення умов їх утримання та підвищення рівня безпеки й санітарного стану території громади, покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі з підвищенням ефективності та надійності її функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, підвищення експлуатаційних якостей комунального господарства з ефективним використанням енергоносіїв.

Дані про очікувані результати виконання Програми наведено в **таблиці 2.**

Дані про ресурсне забезпечення Програми наведено в **таблиці 3.**

**Завдання, заходи та строки Комплексної програми благоустрою та розвитку**

**комунального господарства на 2026-2028 роки**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | | **Строки впровад**  **ження, *роки*** | **Виконавці** | **Орієнтовна вартість заходу, *тис. грн*** | | | |
| **Всього** | **в тому числі за роками** | | |
| **2026** | **2027** | **2028** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1. Благоустрій територій*** | | | | | | | | |
| 1.1 | Витрати на електроенергію для вуличного освітлення | | 2026-2028 | КП «Благоустрій» ВМР | **39 600,000** | 11 000,000 | 13 200,000 | 15 400,000 |
| 1.2 | Утримання вуличного освітлення | | **19 080,000** | 5 300,000 | 6 360,000 | 7 420,000 |
| 1.3 | Влаштування вуличного освітлення | | **28 800,000** | 8 000,000 | 9 600,000 | 11 200,000 |
| 1.4 | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно-корисних робіт) | | **50 760,000** | 14 100,000 | 16 920,000 | 19 740,000 |
| 1.5 | Утримання доріг | | **205 200,000** | 57 000,000 | 68 400,000 | 79 800,000 |
| 1.6 | Облаштування та утримання кладовищ | | **18 000,000** | 5 000,00 | 6 000,000 | 7 000,000 |
| 1.7 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | | **5 000,000** | 1 700,000 | 1 650,000 | 1 650,000 |
| 1.8 | Облаштування об'єктів благоустрою (огородження, лавочки, урни, баки і т. д.) | | **1 800,000** | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
| 1.9 | Виконання ремонтів та влаштування мощення тротуарів, пішохідних доріжок з бруківки | | **11 419,661** | 5 015,031 | 3 710,455 | 2 694,175 |
| 1.10 | Витрати на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель Вараської МТГ механічним методом та методом шлюзування | | **1 500,000** | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1.11 | Утримання мереж та споруд дощової каналізації | | **5 400,000** | 1 500,000 | 1 800,000 | 2 100,000 |
| 1.12 | Ліквідація небезпечних видів рослин на території Вараської МТГ | | 2026 | КП «Благоустрій» ВМР | **100,000** | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області в межах Вараської МТГ | | 2026 | ДЖКГМБ ВК ВМР, Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | **700,000** | 700,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Всього:** | | | | | **387 359, 661** | **110 415,031** | **128 740,455** | **148 204,175** |
| ***2. Безпека дорожнього руху*** | | | | | | | | |
| 2.1 | Поточний ремонт доріг, проїздів і т. д. | | 2026-2028 | КП «Благоустрій» ВМР | **31 080,000** | 8 600,000 | 9 560,000 | 12 920,000 |
| 2.2 | Розмітка доріг, пішохідних переходів | | **5 200,800** | 2 630,700 | 2 380,100 | 190,000 |
| 2.3 | Встановлення дорожніх знаків | | **3 000,000** | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 2.4 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | | **2 900,000** | 2 500,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2.5 | Влаштування та ремонт навісів автобусних зупинок | | **7 500,000** | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 |
| 2.6 | Влаштування безбар’єрного простору | | **3 600,000** | 1 400,000 | 1 200,000 | 1 000,000 |
| **Всього:** | | | | | **53 280,800** | **18 630,700** | **16 840,100** | **17 810,000** |
| ***3. Поводження з відходами*** | | | | | | | | |
| 3.1 | Придбання контейнерів для сміття | | 2026-2027 | КП «ВТВК» ВМР | **2 405,000** | 2 257,000 | 148,000 | 0,000 |
| КП «УК«ЖКС» ВМР | **3 700,000** | 2 775,000 | 925,000 | 0,000 |
| 3.2 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у Вараській МТГ | | 2026-2028 | КП «ВТВК» ВМР, КП «УК«ЖКС» ВМР,  КП «Благоустрій» ВМР | **3 600,000** | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
| **Всього:** | | | | | **9 705,000** | **6 232,000** | **2 273,000** | **1 200,000** |
| ***4. Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин*** | | | | | | | | |
| 4.1 | Облаштування Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин | | 2026-2028 | КП «Благоустрій» ВМР | **600,000** | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 4.2 | Придбання вольєрів для утримання безпритульних тварин | | 2026-2027 | **500,000** | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| 4.3 | Забезпечення роботи Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин | | 2026-2028 | **4 320,000** | 1 200,000 | 1 440,000 | 1 680,000 |
| 4.4 | Біостерилізація безпритульних тварин | | **432,000** | 120,000 | 144,000 | 168,000 |
| 4.5 | Вакцинація безпритульних тварин | | **162,000** | 45,000 | 54,000 | 63,000 |
| **Всього:** | | | | | **6 014,000** | **1 815,000** | **2 088,000** | **2 111,000** |
| ***5. Підтримка розвитку комунальних підприємств*** | | | | | | | | |
| 5.1 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | | 2026-2028 | КП «Благоустрій» ВМР | **12 950,000** | 4 370,000 | 4 290,000 | 4 290,000 |
| КП «ВТВК» ВМР | **28 742,370** | 15 062,000 | 8 620,000 | 5 060,370 |
| 2026 | КП «УК «ЖКС» ВМР | **8 366,000** | 8 366,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026-2028 | КП «МЕМ» | **16 000,000** | 5 000,000 | 5 200,000 | 5 800,000 |
| 5.2 | Придбання матеріалів та технологічного обладнання для систем тепловодопостачання та водовідведення | | 2026-2028 | КП «ВТВК» ВМР | **17 280,000** | 7 120,000 | 3 860,000 | 6 300,000 |
| 5.3 | Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) на систему теплопостачання міста | | 2026 | **1 500,000** | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) на систему водопостачання міста | | **1 500,000** | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.5 | Диспетчеризація роботи насосних станцій системи водопостачання з можливістю віддаленого керування | | 2027 | **8 200,000** | 0,000 | 8 200,000 | 0,000 |
| 5.6 | Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради | | 2026-2028 | КП «МЕМ» | **23 296,000** | 6 400,000 | 7 680,000 | 9 216,000 |
| 2026-2028 | КП «ВТВК» ВМР | **30 500,000** | 13 700,000 | 8 400,000 | 8 400,000 |
| **Всього:** | | | | | **148 334,370** | **63 018,000** | **46 250,000** | **39 066,370** |
| ***6. Забезпечення потреб споживачів у питній воді нормативної якості*** | | | | | | | | |
| 6.1 | Встановлення вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання (в т. ч. виготовлення проектної документації) | 2026 | | КП «ВТВК» ВМР | **820,000** | 820,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водопостачання | 2027 | | КП «ВТВК» ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | **300,000** | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
| 6.3 | Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водовідведення | 2026 | | ДЖКГМБ ВК ВМР | **240,000** | 240,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Всього:** | | | | | **1 360,000** | **1 060,000** | **300,000** | **0,000** |
| **ВСЬОГО за Програмою:** | | | | | **606 053,831** | **201 170,731** | **196 491,555** | **208 391,545** |

**Очікувані результати виконання Комплексної програми благоустрою та розвитку**

**комунального господарства на 2026-2028 роки**

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Найменування завдання, заходу** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Значення показників** | | | | | **Всього** | **в тому числі за роками** | | | | **2026** | **2027** | **2028** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ***1. Благоустрій територій*** | | | | | | | | | 1.1 | Витрати на електроенергію для вуличного освітлення | Кількість | тис. кВт. год | **3000** | 1000 | 1000 | 1000 | | 1.2 | Утримання вуличного освітлення | Протяжність мереж | км | **249,27** | 83,09 | 83,09 | 83,09 | | Лічильники | шт. | **243** | 81 | 81 | 81 | | Щитки вуличного освітлення | шт. | **240** | 80 | 80 | 80 | | Світлоточки | шт. | **9723** | 3241 | 3241 | 3241 | | 1.3 | Влаштування вуличного освітлення | Довжина | км | **35,8** | 8,9 | 12,3 | 14,6 | | Кількість світильників | шт. | **1293** | 361 | 431 | 501 | | Кількість опор | шт. | **1104** | 298 | 368 | 438 | | 1.4 | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно-корисних робіт) | К-ть дерев, кущів | шт. | **35148** | 35148 | | | | Довжина живоплоту | м. п. | **21291** | 21291 | | | | К-ть урн, баків | шт. | **338** | 338 | | | | К-ть об'єктів благоустрою | шт. | **104** | 104 | | | | Площі: квітників, теплиці, розплідника, утримання парку в р-ні НТЦ, лісу "Ювілейний", міжквартальних зелених територій, газони до АТЦ | тис. м² | **768,249** | 256,083 | 256,083 | 256,083 | | Протяжність каналів, дренажного гирла, дамб | км | **335,113** | 335,113 | | | | Споруди (канави) та канали, шлюзи, колодязі | шт. | **54** | 54 | | | | Протяжність колекторів, дренів | м | **319,2** | 319,2 | | | | Пожежне ДЕПО | шт. | **1** | 1 | | | | Котельня | шт. | **1** | 1 | | | | 1.5 | Утримання доріг | Протяжність доріг, тротуарів, велосипедних доріжок | км | **203,566** | 203,566 | | | | Площа міжквартальних доріг | тис. м² | **194,862** | 64,954 | 64,954 | 64,954 | | Набережна | тис. м² | **156,4** | 156,4 | | | | Автобусні зупинки | шт. | **54** | 54 | | | | Газони | тис. м² | **209,702** | 209,702 | | | | Міст | м² | **650** | 650 | | | | Сквер (мощення) | м² | **2977** | 2977 | | | | Переїзди | шт. | **32** | 32 | | | | 1.6 | Облаштування та утримання кладовищ | Площа | га | **86,88** | 28,96 | 28,96 | 28,96 | | Надгробки | шт. | **34** | 34 | 0 | 0 | | 1.7 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | Кількість елементів або майданчиків | шт. | **146** | 50 | 48 | 48 | | 1.8 | Облаштування об'єктів благоустрою (огородження, лавочки, урни, баки і т. д.) | Кількість | шт. | **600** | 200 | 200 | 200 | | 1.9 | Виконання ремонтів, влаштування мощення тротуарів, пішохідних доріжок з бруківки | Об’єм робіт | м² | **9879** | 4542 | 3122 | 2215 | | 1.10 | Витрати на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель Вараської МТГ механічним методом та методом шлюзування | Площа | га | **7140** | 2380 | 2380 | 2380 | | 1.11 | Утримання мереж та споруд дощової каналізації | Протяжність мереж | км | **75,252** | 25,084 | 25,084 | 25,084 | | Кількість споруд | шт. | **9** | 3 | 3 | 3 | | 1.12 | Ліквідація небезпечних видів рослин на території Вараської МТГ | Кількість послуг | шт. | **1** | 1 | 0 | 0 | | 1.13 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області в межах Вараської МТГ | Протяжність доріг | км | **62,4** | 62,4 | 0 | 0 | | ***2. Безпека дорожнього руху*** | | | | | | | | | 2.1 | Поточний ремонт доріг, проїздів і т. д. | Об'єм робіт | тис. м² | **81,2** | 23,5 | 25,4 | 32,3 | | 2.2 | Розмітка доріг, пішохідних переходів | Об'єм робіт | км | **43,29** | 18,2 | 22,04 | 3,05 | | тис. м² | **7,4** | 3,8 | 3,3 | 0,3 | | 2.3 | Встановлення дорожніх знаків | Об'єм робіт | шт. | **990** | 330 | 330 | 330 | | 2.4 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | Кількість | шт. | **55** | 45 | 5 | 5 | | 2.5 | Влаштування та ремонт навісів автобусних зупинок | Кількість | шт. | **162** | 54 | 54 | 54 | | 2.6 | Влаштування безбар’єрного простору | Об’єм робіт | м² | **2680** | 1050 | 890 | 740 | | ***3. Поводження з відходами*** | | | | | | | | | 3.1 | Придбання контейнерів для сміття | Кількість (КП «ВТВК» ВМР) | шт. | **130** | 122 | 8 | 0 | | Кількість (КП «УК «ЖКС» ВМР) | шт. | **200** | 150 | 50 | 0 | | 3.2 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у Вараській МТГ | Кількість послуг | шт. | **12** | 4 | 4 | 4 | | ***4. Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин*** | | | | | | | | | 4.1 | Облаштування Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин | Кількість місць для тимчасової перетримки | шт. | **360** | 120 | 120 | 120 | | 4.2 | Придбання вольєрів для утримання безпритульних тварин | Кількість вольєрів | шт. | **50** | 25 | 25 | 0 | | 4.3 | Забезпечення роботи Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин | Кількість центрів | шт. | **1** | 1 | 1 | 1 | | 4.4 | Біостерилізація безпритульних тварин | Кількість тварин | особин | **360** | 120 | 120 | 120 | | 4.5 | Вакцинація безпритульних тварин | Кількість тварин | особин | **360** | 120 | 120 | 120 | | ***5. Підтримка розвитку комунальних підприємств*** | | | | | | | | | 5.1 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | Кількість (КП «Благоустрій» ВМР) | шт. | **38** | 8 | 15 | 15 | | Кількість (КП «ВТВК» ВМР ) | шт. | **6** | 2 | 2 | 2 | | Кількість (КП «УК «ЖКС» ВМР) | шт. | **2** | 2 | 0 | 0 | | Кількість (КП «МЕМ») | шт. | **3** | 1 | 1 | 1 | | 5.2 | Придбання матеріалів та технологічного обладнання для систем тепловодопостачання та водовідведення | Кількість | м | **300** | 300 | 0 | 0 | | шт. | **15** | 5 | 5 | 5 | | 5.3 | Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) на систему теплопостачання міста | Кількість | шт. | **1** | 1 | 0 | 0 | | 5.4 | Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) на систему водопостачання міста | Кількість | шт. | **1** | 1 | 0 | 0 | | 5.5 | Диспетчеризація роботи насосних станцій системи водопостачання з можливістю віддаленого керування | Кількість | шт. | **1** | 0 | 1 | 0 | | 5.6 | Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради | Кількість (КП «ВТВК» ВМР) | шт. | **3** | 1 | 1 | 1 | | Кількість (КП «МЕМ») | шт. | **3** | 1 | 1 | 1 | | ***6. Забезпечення потреб споживачів у питній воді нормативної якості*** | | | | | | | | | 6.1 | Встановлення вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання (в т. ч. виготовлення проектної документації) | Кількість | шт. | **22** | 22 | 0 | 0 | | 6.2 | Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водопостачання | Кількість | шт. | **1** | 0 | 1 | 0 | | 6.3 | Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водовідведення | Кількість | шт. | **1** | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ресурсне забезпечення Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства**  **на 2026-2028 роки** | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | Таблиця 3 | | **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання Програми, *роки*** | | | | | | **Усього витрат на виконання програми,**  ***(тис. грн)*** | | **2026** | | **2027** | | | **2028** | | 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | **Обсяг ресурсів, всього,**  в тому числі: | **201 170,731** | | **196 491,555** | | | **208 391,545** | **606 053,831** | | Бюджет Вараської МТГ | **201 170,731** | | **196 491,555** | | | **208 391,545** | **606 053,831** | | Інші бюджетні кошти | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Кошти небюджетних джерел | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |  1. **Напрями діяльності та заходи Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства**   **на 2026-2028 роки**  Таблиця 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва напряму діяльності**  **(пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), *тис.грн*** | | | | **Очікувані результати** | | **Всього** | **в тому числі за роками** | | | | **2026** | **2027** | **2028** |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | ***1. Благоустрій територій*** | | | | | | | | | | | 1.1 | Утримання благоустрою громади | Витрати на електроенергію для вуличного освітлення | КП «Благоустрій» ВМР | Бюджет Вараської МТГ | **39 600,000** | 11 000,000 | 13 200,000 | 15 400,000 | Належне утримання та покращення благоустрою територій громади | | 1.2 | Утримання вуличного освітлення | **19 080,000** | 5 300,000 | 6 360,000 | 7 420,000 | | 1.3 | Влаштування вуличного освітлення | **28 800,000** | 8 000,000 | 9 600,000 | 11 200,000 | | 1.4 | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно корисних робіт) | **50 760,000** | 14 100,000 | 16 920,000 | 19 740,000 | | 1.5 | Утримання доріг | **205 200,000** | 57 000,000 | 68 400,000 | 79 800,000 | | 1.6 | Облаштування та утримання кладовищ | **18 000,000** | 5 000,000 | 6 000,000 | 7 000,000 | | 1.7 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | **5 000,000** | 1 700,000 | 1 650,000 | 1 650,000 | | 1.8 | Облаштування об'єктів благоустрою (огородження, лавочки, урни, баки і т. д.) | **1 800,000** | 500,000 | 600,000 | 700,000 | | 1.9 | Виконання ремонтів, влаштування мощення тротуарів, пішохідних доріжок з бруківки | **11 419,661** | 5 015,031 | 3 710,455 | 2 694,175 | | 1.10 | Витрати на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель Вараської МТГ механічним методом та методом шлюзування | **1 500,000** | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | 1.11 | Утримання мереж та споруд дощової каналізації | **5 400,000** | 1 500,000 | 1 800,000 | 2 100,000 | | 1.12 | Ліквідація небезпечних видів рослин на території Вараської МТГ | **100,000** | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | 1.13 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області в межах Вараської МТГ | ДЖКГМБ ВК ВМР,  Департамент з питань будівництва та архітектури  Рівненської ОДА | **700,000** | 700,000 | 0,000 | 0,000 | | **Всього:** | | | | | **387 359, 661** | **110 415,031** | **128 740,455** | **148 204,175** | | ***2. Безпека дорожнього руху*** | | | | | | | | | | | 2.1 | Поточні роботи | Поточний ремонт доріг, проїздів і т. д. | КП «Благоустрій» ВМР | Бюджет Вараської МТГ | **31 080,000** | 8 600,000 | 9 560,000 | 12 920,00 | Покращення стану та безпеки дорожньої інфраструктури шляхом виконання поточного ремонту доріг і проїздів, оновлення розмітки, встановлення дорожніх знаків та сповільнювачів руху для зниження аварійності та підвищення комфорту учасників дорожнього руху | | 2.2 | Розмітка доріг, пішохідних переходів | **5 200,800** | 2 630,700 | 2 380,100 | 190,000 | | 2.3 | Встановлення дорожніх знаків | **3 000,000** | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | | 2.4 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | **2 900,000** | 2 500,000 | 200,000 | 200,000 | | 2.5 | Влаштування та ремонт навісів автобусних зупинок | **7 500,000** | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | Покращення комфорту та безпеки користування громадським транспортом шляхом облаштування сучасних навісів на зупинках і створення безбар’єрного простору, доступного для всіх груп населення | | 2.6 | Влаштування безбар’єрного простору | **3 600,000** | 1 400,000 | 1 200,000 | 1 000,000 | | **Всього:** | | | | | **53 280,800** | **18 630,700** | **16 840,100** | **17 810,000** |  | | ***3. Поводження з відходами*** | | | | | | | | | | | 3.1 | Придбання | Придбання контейнерів для сміття | КП «ВТВК» ВМР | Бюджет Вараської МТГ | **2 405,000** | 2 257,000 | 148,000 | 0,000 | Належне поводження з відходами | | КП «УК «ЖКС» ВМР | **3 700,000** | 2 775,000 | 925,000 | 0,000 | | 3.2 | Впорядкування засмічених територій | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у Вараській МТГ | КП «ВТВК» ВМР, КП «УК«ЖКС» ВМР,  КП «Благоустрій» ВМР | **3 600,000** | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | Зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище | | **Всього:** | | | | | **9 705,000** | **6 232,000** | **2 273,000** | **1 200,000** |  | | ***4. Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин*** | | | | | | | | | | | 4.1 | Утримання об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин | Облаштування Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин | КП «Благоустрій» ВМР | Бюджет Вараської МТГ | **600,000** | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Зменшення кількості безпритульних тварин, поліпшення умов їх утримання та підвищення рівня безпеки й санітарного стану території громади | | 4.2 | Придбання вольєрів для утримання безпритульних тварин | **500,000** | 250,000 | 250,000 | 0,000 | | 4.3 | Забезпечення роботи Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин | **4 320,000** | 1 200,000 | 1 440,000 | 1 680,000 | | 4.4 | Біостерилізація безпритульних тварин | **432,000** | 120,000 | 144,000 | 168,000 | | 4.5 | Вакцинація безпритульних тварин | **162,000** | 45,000 | 54,000 | 63,000 | | **Всього:** | | | | | **6 014,000** | **1 815,000** | **2 088,000** | **2 111,000** | | ***5. Підтримка розвитку комунальних підприємств*** | | | | | | | | | | | 5.1 | Придбання | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д. ) з внесенням в статутний капітал | КП «Благоустрій» ВМР | Бюджет Вараської МТГ | **12 950,000** | 4 370,000 | 4 290,000 | 4 290,000 | Підтримка КП:  КП «Благоустрій» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, КП «ВТВК» ВМР, КП «МЕМ» | | КП «ВТВК» ВМР | **28 742,370** | 15 062,000 | 8 620,000 | 5 060,370 | | КП «УК «ЖКС» ВМР | **8 366,000** | 8 366,000 | 0,000 | 0,000 | | КП «МЕМ» | **16 000,000** | 5 000,000 | 5 200,000 | 5 800,000 | | 5.2 | Придбання | Придбання матеріалів та технологічного обладнання для систем тепловодопостачан ня та водовідведення | КП «ВТВК» ВМР | **17 280,000** | 7 120,000 | 3 860,000 | 6 300,000 | Підтримка КП «ВТВК» ВМР | | 5.3 | Придбання | Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) для системи теплопостачання міста | КП «ВТВК» ВМР | **1 500,000** | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | Аналіз та оптимізація роботи мереж | | 5.4 | Придбання | Придбання програмного забезпечення (гідравлічна модель) для системи водопостачання міста | КП «ВТВК» ВМР | **1 500,000** | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | Аналіз та оптимізація роботи мереж | | 5.5 | Впровадження | Диспетчеризація роботи насосних станцій системи водопостачання з можливістю віддаленого керування | КП «ВТВК» ВМР | **8 200,000** | 0,000 | 8 200,000 | 0,000 | Оптимізація роботи насосних станцій | | 5.6 | Надання фінансової підтримки | Надання безповоротної фінансової підтримки комунальним підприємствам Вараської міської ради | КП «МЕМ» | **23 296,000** | 6 400,000 | 7 680,000 | 9 216,000 | Підтримка КП «МЕМ» | | КП «ВТВК» ВМР | **30 500,000** | 13 700,000 | 8 400,000 | 8 400,000 | Підтримка КП «ВТВК» ВМР | | **Всього:** | | | | | **148 334,370** | **63 018,000** | **46 250,000** | **39 066,370** |  | | ***6. Забезпечення потреб споживачів у питній воді нормативної якості*** | | | | | | | | | | | 6.1 | Виконання робіт | Встановлення вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання (в т. ч. виготовлення проектної документації) | КП «ВТВК» ВМР | Бюджет Вараської МТГ | **820,000** | 820,000 | 0,000 | 0,000 | Забезпечення обліку | | 6.2 | Розроблення схем | Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водопостачання | КП «ВТВК» ВМР,  ДЖКГМБ ВК ВМР | **300,000** | 0,000 | 300,000 | 0,000 | Підвищення ефективності системи водопостачання | | 6.3 | Розроблення схем | Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водовідведення | ДЖКГМБ ВК ВМР | **240,000** | 240,000 | 0,000 | 0,000 | Підвищення ефективності системи водовідведення | | **Всього:** | | | | | **1 360,000** | **1 060,000** | **300,000** | **0,000** |  | | **Всього за програмою** | | | | | **606 053,831** | **201 170,731** | **196 491,555** | **208 391,545** |  | |

**6. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію виконання Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються з бюджету Вараської МТГ, здійснюють головний розпорядник коштів - Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради та постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Виконавці заходів Програми щомісячно, до 05 числа за звітним періодом, надають інформаційну довідку про хід її виконання у Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

В кінці року, до 15 числа за звітним періодом, виконавці заходів Програми надають звітність про їх виконання у Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, який в свою чергу, готує узагальнену звітність (інформацію та пояснювальну записку) та подає її до 20 січня в управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за ходом виконання Програми здійснюють: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків; постійна комісія з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою.

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ