УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ			Проект

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                 І.Савченко

РІШЕННЯ

03 жовтня 2016 року                                                                                 № 213

Про підготовку господарського

комплексу міста Кузнецовськ до

роботи в осінньо-зимовий період

2016-2017 року

Заслухавши та обговоривши інформацію  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради про підготовку господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2016 року № 238 „Про підсумки  опалювального  сезону  2015-2016  року  та  підготовку об’єктів житлово – комунального господарства, підприємств паливно – енергетичного комплексу  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2016-2017  року ” та рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 30.04.2015 року №86 „Про затвердження заходів з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року”, керуючись п п.5 п.а ст.30Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою забезпечення стабільного функціонування об’єктів господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію про підготовкугосподарського комплексу міста Кузнецовськ до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року взяти до відома (додається).

2. Роботу підприємств, організацій та установ міста з підготовки до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017року вважати задовільною.

3. Кузнецовському міському комунальному підприємству:

- активізувати роботу з громадянами міста щодо ліквідації заборгованості  по  оплаті житлово-комунальних послуг;

- розрахунки за теплопостачання між Кузнецовським міським комунальним підприємством та  ВП „Рівненська АЕС” проводити за фактичними витратами, згідно з показниками приладів обліку.

4. З метою ефективного використання бюджетних коштів управлінню освіти та відділу культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради  розробити заходи по регулюванню температурного режиму в закладах освіти та культури.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника міського голови з питань діяльності органів виконавчої ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова						С.Анощенко

Інформація

про підготовку господарського комплексу міста  Кузнецовськ

до  роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

І. Загальні питання:

1.1. На виконання заходів, затверджених розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації (далі – ОДА) від 27.04.2016 № 238 «Про підсумки опалювального сезону 2015-2016 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року» та рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 22.04.2016 року №105 «Про затвердження заходів з підготовки господаорського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року».

Кожного  місяця  2016 року, починаючи з травня проводились засідання міського штабу з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 року у заступника міського голови виконавчих органів ради.

Два рази в місяць проводяться перевірки з вище вказаних питань штабом з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року.

1.2. Заяви населення про відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води не надходили.

ІІ. Стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимовий період:

Кузнецовським міським комунальним підприємством (далі – КМКП) розроблені заходи по підготовці до ОЗП 2016-2017рр., які затверджені наказом від 04.04.2016 року №159 по комунальному підприємству.

КМКП обслуговує 172 житлових будинків, зовнішні інженерні мережі міста, МОС, КНС-1, КНС-2, КНС-3, 7 свердловин, водозабір с.Бабка, насосну станцію ІІ підйому, насосну станцію ІІІ підйому.

- Теплопостачання:

Централізоване теплопостачання по м. Кузнецовськ здійснює Кузнецовське міське комунальне підприємство (далі - КМКП), якому належать міські теплові мережі. Постачальником тепла є ВП «Рівненська АЕС» (далі - АЕСРАЕС). КМКП розроблений наказ щодо підготовки підприємства до осінньо-зимового періоду (далі - ОЗП) 2016-2017 років від 04.04.2016 № 159.

Теплове господарство міста складається з теплових мереж загальною довжиною 25,853 км. До початку опалювального сезону на звітну дату (20.09.2016) підприємством по об’єктах проведено комплекс робіт, а саме :

- ревізія арматури на 100%;

- здійснено випробовування на герметичність зворотного та прямого трубопроводу магістральної тепломережі міста;

- внутрішньо квартальні мережі підготовлені до ОЗП на 100%

Персонал робітників, зайнятих на роботах по теплопостачанню міста, забезпечений технічним обладнанням та матеріалами.

Схема теплопостачання міста затверджена рішенням Кузнецовської міської ради від 28.10.2011 №233 «Про затвердження схеми теплових мереж міста».

Стан розрахунків між КМКП та споживачами за надані послуги енергоносіїв проведений на 99 %. Проплата за надані послуги складає 100%.

Відключення споживачів від системи теплопостачання не відбувалось.

2. Водопровідно-каналізаційне господарство:

Для стабільного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства КМКП розроблені заходи по підготовці до роботи в ОЗП. Ремонтні роботи відповідно до затверджених заходів виконані на 100 %. На балансі підприємства знаходиться водопровідна мережа протяжністю 51,9 км, каналізаційна мережа – 54,5 км, міські очисні споруди (далі – МОС), КНС-1, КНС-2, КНС-3, 7 свердловин, водозабір с.Бабка, насосну станцію ІІ підйому, насосну станцію ІІІ підйому, зливної каналізації.

Рівень оплати за надані послуги водопостачання та водовідведення з початку року станом на 20.09.2016 становить 99 %, рівень проплати за надані послуги складає 100%.

Згідно прийнятих заходів проведено:

- 100% технічна перевірка запірної арматури на насосній станції ІІ підйому водозабору с.Бабка, на магістральному трубопроводі від водозабору с.Бабка до насосної станції ІІІ підйому, в колодязях внутрішньо квартальних водопровідних мереж;

- очищення і ремонт колодязів госпфекальної та зливної каналізації;

- очищення від сміття відстійників очисних зливових стоків – 3шт;

- ремонт лоткків первинних двухярусних відстійників – 10 м.п.;

- очищення і ремонт контактних резервуарів – 3 шт;

- очищення вторинних відстійників – 4шт.;

- ремонт шиберів пісковловлювачів – 3шт.;

- ремонт жолобів на первинних відстійників;

- заміна дощок на переливах первинних відстійників – 5шт.;

- опорожнення і очищення від мулу первинних відстійників – 5шт.;

- 100% технічна перевірка запірної арматури на напірних колекторах від КНС-1,2 до МОС та від КНС-3 до колодязя – гасника.

Споруди водопровідно-каналізаційного господарства підготовлені до ОЗП 2016-2017 на 100%. Обслуговуючий персонал забезпечений технікою, матеріалами та обладнанням.

- Житлове господарство:

Житловий фонд м. Кузнецовськ складає 179 будинків. Із них 172 будинків - комунальної власності, 7- ОСББ.

На балансі КМКП знаходиться 172 ж/б площею 0,665 млн. кв. м, які обслуговує 4 житлово-експлуатаційні дільниці.

В 172 ж/б відремонтовано і підготовлено системи водопостачання та каналізації, внутрішньо-будинкові системи централізованого опалення. Виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі на 4-х житлових будинках.Відповідно до заходів з підготовки до зими житлово-експлуатаційними дільницями  №№ 1- 4 виконані поточні ремонти та технічне обслуговування об'єктів житлового фонду, а саме:

- ремонт між-панельних швів і покрівель з рулонних матеріалів, хвилястого шиферу  окремими місцями;

- ремонт люків виходу на покрівлі та вентшахт;

- вирівнювання (планування) території з підсипкою ґрунту;

- ремонт відмосток;

- антикорозійне покриття трубопроводів з очищенням від іржі;

- підготовка снігоочисного інвентаря для очистки пішохідних доріжок міста від снігових заносів і ожеледиці.

З метою збереження та економії теплової енергії проведені роботи щодо утеплення будівель і споруд, скління вікон і ремонт дверей у під’їздах житлових будинків. В 172 ж/б відремонтовано і підготовлено системи водопостачання та каналізації, виконано гідравлічні роботи  внутрішньо-будинкових систем центрального опалення.  Паспорти готовності до зими та акти обстеження на період перевірки наявні на всі 169 ж/б.

Разом з тим продовжуються роботи з установки пружин на дверях в під’їзди в будинках, завершуються роботи по склінню другої нитки вікон в  під'їздах  Виробничі приміщення ЖЕД-1; ЖЕД-2; ЖЕД-3; ЖЕД-4 готові до роботи в ОЗП. Акти готовності наявні.

9833  абонентів із 12606 оснащені лічильниками холодної та гарячої води, що складає - 78%.

Заборгованість за надані послуги становить 2 854,6 тис. грн.. Оплата за надані послуги складає  99 %.

Заходи по підготовці до зими виконані. Стан утримання гуртожитків і вентиляційні канали та ремонт покрівлі виконано. Водозливне обладнання внутрішньо будинкових систем та систем опалення, водопостачання, водовідведення відремонтовано та знаходиться в робочому стані. Підвальні приміщення, слухові вікна утеплені та підготовлені до експлуатації в осінньо-зимовий період. Паспорти готовності до ОЗП є в наявності.

- Комунальне господарство:

Підприємством обслуговується 39 км доріг (основні вулиці та дороги), 19,23 км –дороги і проїзди., які обслуговує Кузнецовське міське комунальне підприємство,  ВП РАЕС – 19,77 км.

Мости в  м. Кузнецовськ відсутні.

Стан доріг, що обслуговуються підприємством – добрий, готові до зимової експлуатації. Станом на 20.09.2016 підприємством виконаний дрібний ремонт міських вулиць та доріг на 1264,4 тис.грн.

Заготовлено 1,712 тис. т посипочного матеріалу та реагентів і підготовлено 19 штук спеціалізованої прибиральної техніки.

  - Стан утримання полігону твердих побутових відходів:

Полігон ТПВ знаходиться  на  відстані  5  км  від  міста, займає  площу  5,5 га. На ньому проводяться систематичні бульдозерні роботи. Утримується  воно у належному стані. В поточному році проведена робота по розширенню сміттєзвалища на 0,5 га за рахунок земель Володимирецького району (відведено земельну дільнку) та з перспективою подальшого розширення ще на 2,8 га. Термін експлуатації полігону продовжений до 2019 року.

2.6.  Готовність відповідних служб  міста при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних із несприятливими погодними умовами зимового періоду:

З метою реагування на можливі надзвичайні ситуації під час ОЗП 2016-2017 років у місті розроблений та відкоригований «План реагування органів управління та сил цивільного захисту м. Кузнецовськ  при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з несприятливими погодними умовами».

Для проведення снігоочисних та посипочних робіт підготовлена техніка Кузнецовського міського комунального підприємства в кількості 19 одиниць  (вантажні автомобілі обладнані відвалом, самоскиди, екскаватор, трактор, снігонавантажувач, легковий автомобіль).

2.7 Заходи з підготовки до ОЗП 2016-2017 КП «Міські електричні мережі»:

Технічна характеристика електричних мереж комунального підприємства

“Міські електричні мережі” (далі КП “МЕМ”).

Трансформатори:

- 110/35/10 кВ — 2 шт;

- 10/0,4 кВ — 111 шт;

1. Повітряні лінії 10 кВ —  36 км;

2. Повітряні лінії 0,4 кВ — 12,038 км;

3. Кабельні лінії 10 кВ — 78,41 км;

4. Кабельні лінії 0,4 кВ — 203,39;

Загальна протяжність КЛ вуличного освітлення — 48,55 км.

Загальна кількість світлоточок — 1805 шт.

Згідно наказу №49-ОД від 13.05.2016 року та розроблених заходів, затверджених 17.05.16р., КП «МЕМ» розпочало підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. Всього було виконано 19 пунктів заходів, основна частини яких направлена на: підготовку техніки для аварійного ремонту та створення запасу електротехнічного устаткування і матеріалів для оперативної ліквідації можливих наслідків стихійних явищ в електричних мережах; оперативне реагування та вирішення критичних ситуацій.

Виконано поточних ремонтів та модернізації обладнання 36 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 50, 52, 52А, 68, КТП-10) двох ЦРП-10 кВ (ЦРП-1, ТП-34)  на загальну суму – 137,67 тис.грн. без ПДВ, і мереж вуличного освітлення на суму – 147,91 тис. грн. без ПДВ, згідно графіка ППР в повному обсязі.

Виконано капітальних робіт з ремонту обладнання двох ТП 10/0,4 кВ (ТП-44, ТП-24), двох ЦРП-10 кВ (ЦРП-1, ЦРП-3), ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ», на загальну суму 929,71 тис.грн. без ПДВ.

Виконано інвестиційну програму по модернізації обладнання у ЦРП-3, ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ», ТП-2 на загальну суму – 700,51 тис.грн. без ПДВ.

Постійно проводиться заміна світильників вуличного освітлення, ремонт кабельних ліній по місту та проводиться заміна електричних ящиків.

3. Об’єкти соціально-культурного призначення та медичні установи

  - Заклади культури:

Мережа закладів культури міста становить: ПСМНЗ Кузнецовська дитяча музична школа, центр дозвілля, міська публічна бібліотека, міська бібліотека для дітей, КЗ “Парк культури та відпочинку”. Заклади розташовані у 10 приміщеннях, 3 із них орендовані.

Відділом культури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради розроблено заходи про підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року.

У закладах культури міста централізоване теплопостачання, що відповідає діючим нормам. Укладено договір з Кузнецовським міським комунальним підприємством на обслуговування систем опалення. Стан приміщень закладів культури знаходиться під постійним контролем директорів закладів.

У приміщенні ПСМНЗ Кузнецовська дитяча музична школа  здійснено роботи по підготовці до роботи в осінньо- зимовий період на суму 2,0 тис. грн.

У приміщенні центру дозвілля здійснено роботи по підготовці до роботи в осінньо- зимовий період на суму 2,2 тис. грн.; придбано два вогнегасники на суму 0,6 тис. грн.

Складено паспорти та акти готовності приміщень центру дозвілля та дитячої музичної школи до роботи в осінньо-зимовий період.

Загальна сума коштів на виконання заходів з підготовки закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період становить   135,5    тис. грн.

Приміщення підпорядкованих закладів забезпечені первинними засобами пожежегасіння та сертифікованими вогнегасниками згідно діючих норм (34 шт.). З фірмою “Імбекс” укладено договір на виконання робіт по обслуговуванню протипожежної сигналізації в приміщеннях бібліотек та центру дозвілля ( 21,9  тис. грн.).

Заклади культури міста повністю забезпечені лічильниками обліку води та тепла: 10лічильників обліку холодної води, 10 - обліку гарячої води, 2 - обліку теплової енергії, 10 - обліку електроенергії.

Укладено договори з Кузнецовським міським комунальним підприємством на теплопостачання (№384 від 03.03.2008), водопостачання та водовідведення (№355 від 03.03.2008), електропостачання (№176 від 04.11.2008); з ТОВ «Мале підприємство – ЗЕТ» на сервісне обслуговування постів обліку (№1501 від 05.01.2015); з ТЗоВ Кузнецовська «Профдезінфекція» по дезінфекції та дератизації (№3 від 01.04.2013). Загальна сума проплачених договорів складає 109,4 тис.грн. (станом на 01.09.2016).

Заборгованість з оплати послуг відповідно до договоріввідсутня.

  - Заклади медицини:

- Заходи з підготовки до зимового періоду розроблені та виконані станом на 20.09.16р.:

- проведено ремонт опалювальної системи та системи водопостачання;

- проведений косметичний ремонт окремих стаціонарних приміщень та підрозділів: пральні, харчоблоку, травматологічного відділення, гінекологічного відділення, жіночої консультації, пологового будинку, інфекційного відділення;

- утеплено зовнішні тепломережі, будинки споруди та пожежні гідранти;

- підготовлено автотранспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період, проведено сезонне обслуговування;

- проведена заміна вікон та дверей, застеклення віконних отворів, та ремонт дверних полотен;

- відремонтовані дороги на території медичної частини.

- В закладі наявне централізоване опалення.

- Акти готовності до опалювального періоду на гідравлічне випробування та гідропневматичну промивку систем опалення проведено згідно переліку:

- швидка допомога                       –       15.05.16р.;

- інфекційний корпус                   –       14.06.16р.;

- комора рентгенограм                 –       22.06.16р.;

- пологовий будинок                    –       30.06.16р.;

- томограф                                     –       30.06.16р.;

- дитяче відділення                       –      30.06.16р.;

- головний корпус, корпус Б       –       04.07.16р., 06.07.16р. ;

- ДМК                                            –       11.07.16р.;

- поліклініка                                  –       18.07.16р.;

- харчоблок                                    –       20.07.16р.;

- патологоанатомічний корпус     –     21.07.16р.

Акти підписані представником теплопостачальної організації, представником Держенергонагляду, представником ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» та завірені печатками.

- Будівлі та приміщення готові до роботи в зимовий період.

- Договір укладений на послуги водо-, тепло-, енергопостачання. Заборгованості за послуги та енергоносіїв немає.

- Паспорти готовності об’єктів в наявності.

- Використано коштів для підготовки закладу до осінньо-зимового періоду – 506,8 тис.

- Для закінчення робіт по підготовці в осінньо-зимовий період необхідно виконання наступних робіт:

-  харчоблоку, пологового будинку, пральні, дитячого відділення.

3.3 Заклади управління освіти:

Згідно рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 22.04.2016 року № 105 «Про затвердження заходів з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року» видано накази управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 02.06.2016 року №136 «Про підготовку закладів освіти міста до роботи в осінньо - зимовий період 2016-2017 років» та затверджені відповідні заходи з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період. У кожному навчальному закладі розроблені свої заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Питання готовності навчальних закладів до нового 2016-2017 навчального року розглядалось на нарадах керівників . Станом на 01.09.2016 р. мережа закладів освіти міста Кузнецовська становить:

- дошкільні навчальні заклади - 9;

- загальноосвітні навчальні заклади - 8, із них 5 - ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія, НВК - 2;

- позашкільні навчальні заклади - 2, із них БДЮТ-1, ДЮСШ-1.

В закладах освіти постійно проводиться оперативно-технічне обслуговування санітарно-технічних мереж. На всіх об'єктах встановлені лічильники обліку теплової енергії та лічильники обліку холодної та гарячої води. Сума коштів витрачена на підготовку до роботи закладів в осінньо-зимовий період на даний час складає 1092,448 тис. грн..

З метою економії коштів на виконання робіт по підготовці системи опалення до зими. Проведено ряд організаційних заходів підготовки працівників навчальних закладів для проведення ряду таких робіт самостійно. Так, робітниками з комплексного обслуговування навчальних закладів проведено ревізію системи опалення: зачистка та фарбування труб покритих корозією, ревізія вентилів, каналізаційних стиків тощо.

Технічний стан приміщень задовільний. У навчальних закладах виконуються аварійні , поточні та капітальні ремонтні роботи ( заміна покриття покрівлі в ДНЗ№12,4, заміна вікон в НВК№1) .Придбано будівельні та інші господарські матеріали. Частково проведено заміну меблів (дитячі стільці та столи, шафи тощо). Придбані інші матеріали щодо забезпечення закладу ( журнали, миючі , дезінфікуючі,пісок, пилососи,корма та інші матеріали та придбано товари довгострокового користування). Зусиллями працівників закладів виконано косметичні та поточні ремонти приміщень (побілка стель ігрових та спальних кімнат, туалетів, фарбування панелей, стін приміщень, плінтусів, частково проведено заміну лінолеуму, проведено ремонти харчоблоків, пралень, фарбування малих архітектурних форм та тіньових навісів тощо). Дитячі садки забезпечені інвентарем, технічними засобами навчання, миючими і дезінфікуючими засобами, піском .

Наявні всі угоди з Кузнецовським міським комунальним підприємством на постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення та угода на постачання електричної енергії. Станом на 16.09.2016 заборгованість по оплаті за надані послуги відсутня.

Наявні акти готовності теплового господарства всіх навчальних закладів до роботи в опалювальний період.

В наявності акти готовності всіх об'єктів до нового навчального року. Всі навчальні заклади готові до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.

Начальник відділу комунальної власності			І.Савченко