Проект

І. Савченко

УКРАЇНА                                                                                                                        ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

08 серпня   2019 року                                                                  № 192

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету від 28.05.2019 №118

«Про  погодження інвестиційної

програми у сфері теплопостачання

(крім діяльності з виробництва

теплової енергії) для ВП «Рівненська АЕС»

ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік»

Розглянувши документи, які подані листом ВП «Рівненська АЕС" ДП «НАЕК «Енергоатом»  від 05.07.2019 №9647/174, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 №630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», п.3.7 розділу III Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.08.2017 № 1059 «Про затвердження порядку розроблення, погодження та виконання інвестиційної програми суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», враховуючи ст.26-1 Закону України «Про теплопостачання», керуючись ст.28, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести   до рішення виконавчого комітету від 28.05.2019 року №118 «Про  погодження інвестиційної програми у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік» наступні зміни:

-  додаток викласти в новій редакції

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   С. Анощенко

Додаток

до рішення виконавчого комітету

___________ 2019 року № _____

Інвестиційна програма  у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | ВП РАЕС ДП «НАЕК» Енергоатом» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1980 р. |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 34400, м. Вараш, Рівненська обл. |
| Код за ЄДРПОУ | 5425046 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Генеральний директор ВП РАЕС – Павлишин П. Я. |
| Тел., факс, е-mail | тел. (236) 64-3-50, факс (236) 3-85-69 |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575874 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28.01.2014, строк дії з 28.01.2014 по 27.01.2019) |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575876 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11.12.2014, строк дії з 19.12.2014 по 18.12.2019) |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575877 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.12.2014, строк дії з 19.12.2014 по 18.12.2019) |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн |  |
| Балансова вартість активів, тис.грн |  |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн |  |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) |  |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Основною метою реалізації інвестиційної програми Відокремленого підрозділу Рівненської АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" є забезпечення відпуску теплової енергїі за показниками засобами обліку та виконання вимог ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» шляхом встановлення вузлів кромерційного обліку теплової енргії на колекторах ВП РАЕС та закупівля обладнання (електростанції дизельної, мотопомпи та тепловізора). |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | На етапі планування заходів |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - Аналіз поточного технічного стану вузлів комерційного обліку теплової енергії иа пріоритетність напрямків інвестування; - Оцінка пропонованих заходів по облаштуванню вузлів обліку відпуску теплової енергії споживачеві. - Оцінка пропонованих заходів з придбання обладнання (електростанції дизельної, мотопомпи та тепловізора). - Визначення фінансових потреб на реалізацію інвестиційної програми на підставі оцінки об'єктивних витрат; - Визначення постачальника обладнання; - Виконання будівельно-монтажних робіт власними силами ВП РАЕС; - Введення об’єкта в експлуатацію. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 1846,864 |  |
| --- | --- | --- |
| власні кошти | 1846,864 (амортизаційні відрахування) |  |
| позичкові кошти | - |  |
| залучені кошти | - |  |
| бюджетні кошти | - |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  | 337,78 тис. грн |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  | 1509,084 тис. грн |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  | - |
| Інші заходи |  | - |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість | - |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | - |
| Дисконтований період окупності | - |
| Індекс прибутковості | - |

Керуючий справами                                                      Б. Бірук