Проект

І. Савченко

УКРАЇНА

ВАРАСЬКА  МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11 квітня    2019 року	                                                                № 86

Про затвердження заходів з

підготовки господарського

комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період

2019-2020 року

З метою належного надання житлово-комунальних послуг Кузнецовського міського комунального підприємства, комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської  міської ради, комунального підприємства «Благоустрій» Вараської міської ради, комунального підприємства «Міські електричні мережі» та ВП «Рівненська АЕС» в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, керуючись пп.1 п.«а» ст.30, ч.2 ст.42  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Затвердити:

1.1.Заходи з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року (додаток 1);

1.2.Склад міського штабу з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року (додаток 2).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу функціональних обов’язків .

Міський голова                                                        С. Анощенко

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

_________2019 року  № ___

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу міста та с. Заболоття до

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 року. Розробити та затвердити комплекс заходів з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року з визначенням джерел їх фінансування. | До 1 червня 2019 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 2 | Проаналізувати стан та вжитих заходів щодо обліку енергоносіїв, води на промислових та комунально-побутових об’єктах міста та с.Заболоття | До 1 вересня 2019 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 3 | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання | До 14 жовтня 2019 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4 | Провести огляд благоустрою і готовності господарського комплексу міста та с. Заболоття до зими та підвести його підсумки | До 14 вересня 2019 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 5 | Здійснити комплексну підготовку житла, об’єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після пред’явлення паспортів готовності об’єктів, ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги | До 1 жовтня 2019 року | КМКП, КП «Житлокомунсервіс» ВМР, КП «Благоустрій» ВМР, КП «МЕМ», ВП «РАЕС», ОСББ міста |
| 6 | Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні | Серпень, вересень- 2019 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 7 | Залежно від погодних умов та підготовки об’єктів готувати розпорядження міського голови про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону міста та с.Заболоття | 2019 - 2020 рік | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 8 | Для сталого енергопостачання господарського комплексу міста та с. Заболоття: -виконати необхідні ремонтні та профілактич-ні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж, вуличного освітлення; - вжити заходів щодо зменшення витрат електроенергії в розподільних мережах по енергозбереженню | II півріччя 2019 року | КП «МЕМ», КМКП, ПАТ АС «Рівнеобленерго», КП «Житлокомун-сервіс» ВМР, КП «Благоустрій» ВМР, ОСББ міста |
| 9 | Підготувати об’єкти теплового господарства комунальної власності до зими відповідно до затверджених графіків | До 14 вересня 2019 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 10 | Провести вибіркову перевірку готовності об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року | До 01.10.2019 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 11 | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства міста та с.Заболоття: -закінчити плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні метеріали, підготувати механізми та спец-техніку | До 1 жовтня 2019 року | КП «Благоустрій» ВМР, ВП «РАЕС» |
| 12 | Підготувати розпорядження міського голови про залучення всіх машин, механізмів та спецтехніки міста та с. Заболоття для боротьби з заметами на дорогах | Вересень 2019 року (при необхідності) | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 13 | У встановлені терміни ввести в експлуатацію об’єкти нового будівництва, виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, об’єктів та інженерних мереж і обладнання, забезпечити раціональне використання енергоресурсів | Вересень-жовтень 2019 року | Керівники підприємств,організацій та бюджетних установ міста |

Керуючий справами                                                                           Б.Бірук

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

__________  2019 року  № ____

СКЛАД

міського штабу з підготовки господарського комплексу міста     до  роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

Анощенко                                   - міський голова,

Сергій Іванович                            керівник штабу

Семенюк                                     -  директор Кузнецовського міського

Олег Анатолійович                      комунального підприємства,

заступник керівника штабу

Члени штабу:

Дегтяр                                          - начальник управління теплоенергозабеспечення

Олег Андрійович                           ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» (за згодою)

Корінь                                         - начальник управління освіти виконавчого

Олена Миколаївна                      комітету Вараської міської ради

Коцюбинський                           - начальник ДЗ «СМСЧ №3» МОЗ України»

Олександр Володимирович

Мушик                                         -  директор комунального підприємства

СергійВасильович                       «Управляюча компанія«Житлокомунсервіс»

Вараської міської ради

Решетицький                                - директор комунального підприємства

Станіслав Августович                    «Міські електричні мережі»

Сергійчук                                     - директор комунального підприємства

Юрій Васильович                        «Благоустрій» Вараської міської ради

Савченко                                      - начальник відділу майна комунальної

Ірина Іванівна                              власності міста виконавчого комітету

Вараської міської ради

Стояновський                               - начальника відділу культури та туризму

Олександр Йосипович                 виконавчого комітету Вараської міської ради

Тацюк                                         - начальник фінансового управління виконавчого

Валентина Вікентіївна                 комітету Вараської міської ради

Керуючий справами                                                                          Б.Бірук