ПРОЄКТ  І. Савченко

УКРАЇНА

ВАРАСЬКА  МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10 квітня   2020 року	                                                                № 118

Про затвердження заходів з

підготовки господарського

комплексу  Вараської міської

об’єднаної територіальної громади

до роботи в осінньо -зимовий період

2020-2021 року

З метою організації належного рівня надання житлово-комунальних послуг населенню Вараської міської об’єднаної територіальної громади в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, керуючись пп.1 п.«а» ст.30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Затвердити:

1.1.Заходи з підготовки господарського комплексу територіальної

громади Вараської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року (додаток 1);

1.2.Склад міського штабу з підготовки господарського комплексу територіальної громади Вараської міської  ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року (додаток 2).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу функціональних обов’язків .

Міський голова                                                        Сергій  АНОЩЕНКО

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

_________2020 року  № ___

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу

територіальної громади Вараської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради в осінньо-зимовий період 2019-2020 року. Розробити та затвердити комплекс заходів територіальної громади Вараської міської ради з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 року з визначенням джерел їх фінансування. | До 1 червня 2020 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ територіальної громади Вараської міської ради |
| 2 | Проаналізувати стан та вжитих заходів щодо обліку енергоносіїв, води на промислових та комунально - побутових об’єктах територіальної громади Вараської міської ради | До 1 вересня 2020 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ територіальної громади Вараської міської ради |
| 3 | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання | До 14 жовтня 2020 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4 | Провести огляд благоустрою і готовності господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради до зими та підвести його підсумки | До 14 вересня 2020 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 5 | Здійснити комплексну підготовку житла, об’єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після пред’явлення паспортів готовності об’єктів, ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги | До 1 жовтня 2020 року | КМКП, КП УП «ЖКС» ВМР, КП «Благоустрій» ВМР, КП «МЕМ», ВП «РАЕС», ОСББ міста |
| 6 | Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні | Серпень, вересень- 2020 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 7 | Залежно від погодних умов та підготовки об’єктів підготувати рішення виконавчого комітету Вараської міської ради про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону територіальної громади Вараської міської ради | 2020 - 2021 рік | ВМКВМ |
| 8 | Для сталого енергопостачання господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради: - виконати необхідні ремонтні та профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж, вуличного освітлення; - вжити заходів щодо зменшення витрат електроенергії в розподільних мережах по енергозбереженню | II півріччя 2020 року | КП «МЕМ», КМКП, Тов РОЕК, КП УП «ЖКС» ВМР, КП «Благоустрій» ВМР, ОСББ міста |
| 9 | Підготувати об’єкти теплового господарства комунальної власності до зими відповідно до затверджених графіків | До 14 вересня 2020 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ територіальної громади Вараської міської ради |
| 10 | Провести вибіркову перевірку готовності об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року | До 01.10.2020 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ територіальної громади Вараської міської ради |
| 11 | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства територіальної громади Вараської міської ради: - закінчити плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні метеріали, підготувати механізми та спецтехніку | До 1 жовтня 2020 року | КП «Благоустрій» ВМР, ВП «РАЕС» |
| 12 | Підготувати розпорядження міського голови про залучення всіх машин, механізмів та спецтехніки територіальної громади Вараської міської ради для боротьби з заметами на дорогах. | IV квартал 2020 року (при необхідності) | ВМКВМ |
| 13 | У встановлені терміни ввести в експлуатацію об’єкти нового будівництва, виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, об’єктів та інженерних мереж і обладнання, забезпечити раціональне використання енергоресурсів | Вересень-жовтень 2020 року | Керівники підприємств,організацій та бюджетних установ територіальної громади Вараської міської ради |

Керуючий справами                                                                Борис БІРУК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

_______  2020 року  № ____

СКЛАД

міського штабу з підготовки господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради    до  роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

Анощенко

Сергій Іванович                 - міський голова, керівник штабу

Семенюк

Ігор Славович                   -  директор Кузнецовського міського комунального

підприємства, заступник керівника штабу

Члени штабу:

Дегтяр

Олег Андрійович              - начальник управління теплоенергозабеспечення

ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» (за згодою)

Корень

Олена Миколаївна            - начальник управління освіти виконавчого

комітету Вараської міської ради

Коцюбинський

Олександр

Володимирович                 - начальник ДЗ «СМСЧ №3» МОЗ України»

Мирончук

Жанна Миколаївна           - начальник КНП Вараської міської ради «Вараський

центр первинної медичної допомоги»

Мушик

Сергій Васильович          -  директор комунального підприємства «Управляюча

компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської

ради

Решетицький

Станіслав Августович      - директор комунального підприємства «Міські

електричні мережі»

Сергійчук

Юрій Васильович         - директор комунального підприємства «Благоустрій»

Вараської міської ради

Савченко

Ірина Іванівна                  - начальник відділу майна комунальної власності

міста виконавчого комітету Вараської міської ради

Савонік

Оксана Ярославівна      - начальника відділу культури та туризму виконавчого

комітету Вараської міської ради

Тацюк

Валентина Вікентіївна    - начальник фінансового управління виконавчого

комітету Вараської міської ради

Турук

Руслана Всеволодівна     - начальник управління праці та соціального захисту

виконавчого комітету Вараської міської ради

Хондока

Роман Володимирович   - виконуючий обов’язки старости с. Заболоття

Керуючий справами                                                     Борис БІРУК