Додаток

до рішення виконавчого комітету

08 жовтня 2021 року № 359

**Інвестиційна програма**

 **у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»**

 **на 2022 рік**

**1. Загальна інформація про ліцензіата**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | ВП РАЕС ДП «НАЕК» Енергоатом» |
| Рік заснування | 1980 р. |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 34400, м. Вараш, Рівненська обл. |
| Код за ЄДРПОУ | 5425046 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Генеральний директор ВП РАЕС – Павлишин П. Я. |
| Тел., факс, е-mail | тел. (236) 64-3-50, факс (236) 3-85-69 |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575874 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28.01.2014, строк дії необмежений |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575876 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11.12.2014, строк дії необмежений |
| Ліцензія на постачання теплової енергії(№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575877 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.12.2014, строк дії необмежений |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | - |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 6949,00 тис.грн. (з транспортування та постачання теплової енергії, за даними ПО станом на 30.06.2021) |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 312,00 тис. грн. (з транспортування та постачання теплової енергії, за даними ПО станом на 30.06.2021) |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис.грн | 34,93 тис. грн.(станом на 30.06.2021) |

**2. Загальна інформація про інвестиційну программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Основною метою реалізації інвестиційної програми ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» є застосування технологічного обладнання (техніки), яка забезпечить належне утримання теплових мереж, безпечне та надійне транспортування теплової енергії, а також безаварійність експлуатації теплових мереж.  |
| Строк реалізації інвестиційної програми |  1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб’єкт господарювання |  На етапі планування заходів |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - Аналіз поточного технічного стану основних засобів виробництва.- Визначення необхідності застосування технологічного обладнання (техніки) з метою підтримання у належному стані теплових мереж, з урахуванням новітніх технологій,  - Визначення пріоритетності напрямків інвестування;- Оцінка наданих пропозицій по обладнанню, що потребує виробничої необхідності його застосування.- Визначення фінансових потреб на реалізацію інвестиційної програми на підставі оцінки об'єктивних витрат;- Визначення постачальника обладнання. |

**3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою**

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 629,68  |
| власні кошти | 629,68  |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | 100% |

**4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість, тис.грн | - |
| Внутрішня норма дохідності, % | - |
| Дисконтований період окупності, міс. | - |
| Індекс прибутковості | - |

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА