Додаток 3

до рішення Вараської міської ради

25.06. 2021 року № 517

**Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строки впровадження | Виконавець | Орієнтовна вартість заходу, тис.грн. |
| Всього | в тому числі за роками |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 – 2025 | КНП ВМР «Вараський ЦПМД», КНП ВМР «ВБЛ», ДЖКГМБ ВК ВМР | 4 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 – 2025 | 1 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021  | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 – 2025 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 5 | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 – 2025 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 6 | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 – 2022 | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2021 – 2022 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **24 500,0** | **16 000,0** | **4 750,0** | **1 250,0** | **1 250,0** | **1 250,0** |

Секретар міської ради Геннадій ДЕРЕВ’ЯНЧУК