Додаток 9

до рішення Вараської міської ради

25.06. 2021 року № 517

**Напрями діяльності та заходи Програми**

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість, тис.грн.), в тому числі по роках | Очікувані результати |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах освіти  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | Управління освіти ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 15 570,5 | 1 814,1 | 1 814,1 | 3 814,1 | 4 014,1 | 4 114,1 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об'єктами закладів освіти, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм. Економія бюджетних коштів за рахунок зниження споживання енергоресурсів, підвищення якості навчального процесу. |
| Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах освіти Вараської МТГ | 800,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах освіти Вараської МТГ | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в закладах освіти Вараської МТГ | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів освіти Вараської МТГ  | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів освіти Вараської МТГ | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Встановлення сонячних панелей в закладах освіти Вараської МТГ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| **Всього** | **37 870,5** | **14 474,1** | **6 474,1** | **4 474,1** | **6 174,1** | **6 274,1** |
| 2 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах сфери охорони здоров’я | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | КНП ВМР «Вараський ЦПМД», КНП ВМР «ВБЛ», ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 4 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об'єктами закладів охорони здоров'я Вараської міської територіальної громади, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм, створення належних комфортних умов для пацієнтів та відвідувачів |
| Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 1 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всього** | **24 500,0** | **16 000,0** | **4 750,0** | **1 250,0** | **1 250,0** | **1 250,0** |
| 3 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах культури Вараської МТГ на 2021 – 2025 роки | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об'єктами закладів культури Вараської міської територіальної громади, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси. Забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб Вараської міської територіальної громади, культурного та духовного розвитку громадян, шляхом підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщенях закладів культури Вараської МТГ | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Заміна зовнішнього освітлення на енергозберігаюче з датчиками руху в місцях загального користування в закладах культури Вараської МТГ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| **Всього** | **15 650,0** | **5 150,0** | **4 050,0** | **3 250,0** | **3 200,0** | **0,0** |
| 4 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери та адміністративних будівлях ВК ВМР  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів соціальної сфери Вараської МТГ, приміщеннями адміністративних будівель ВК ВМР, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм.Підтримка та дотримання належних умов для забезпечення належного рівня комфорту в таких будівлях. |
| Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| Проведення робіт для забезпечення системою централізованого тепло- та водопостачання населених пунктів Вараської МТГ | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів адміністративних будівель Вараської МТГ | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Встановлення сонячних панелей в закладах соціальної сфери Вараської МТГ |  |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всього** | **38 500,0** | **6 250,0** | **23 500,0** | **4 000,0** | **2 500,0** | **2 250,0** |
| 5 |   | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи вуличного освітлення Вараської МТГ | КП "Благоустрій" ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів, якісне і раціональне використання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних енергоефективних технологій.Забезпечення належного рівня та якості освітленості вулиць Вараської МТГ, зменшення випадків правопорушень та скоєння ДТП, покращення естетичного вигляду вулиць громади |
| **Всього** | **5 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| 6 |   | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2021 – 2025 роки | ДЖКГМБ ВК ВМР, Кредитно-фінансові установи | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Забезпечення фінансової підтримки населення Вараської МТГ для впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі як багатоквартирному та в будинках, де створено ОСББ, так і в приватному секторі. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій |
| Компенсація частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» | 20 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| **Всього** | **30 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6 000,0** |   |
|   |   | Впровадження системи енергетичного менеджменту енергомоніторингу споживання енергоносіїв бюджетною сферою | ДЖКГМБВК ВМР, установи, заклади, КП Вараської міської ради | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Запровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, організацій, закладів, комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, раціонального використання бюджетних коштів |
|   |   | Проведення інформаційної кампанії з питань енергоефективності та захисту змін клімату | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Популяризація серед населення Вараської МТГ заходів по скороченню споживання енергоресурсів, збереження навколишнього середовища |
| **Всього** | **750,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| **Разом** | **152 270,5** | **49 024,1** | **45 924,1** | **20 124,1** | **20 274,1** | **16 924,1** |  |

Секретар міської ради Геннадій ДЕРЕВ’ЯНЧУК