ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради

15 грудня 2020 року №40

(в редакції рішення Вараської

міської ради від 09 вересня 2022 року

№1612-РР-VIII)

**Програма реалізації природоохоронних заходів**

**Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки**

**№4310 - ПР - 02**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення міської програми: | Розпорядження міського голови  від 02 червня 2020 року № 132-р  «Про розробку проекту Програми реалізації природоохоронних заходів Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки» |
| 3. | Розробник програми: | Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми: | **-** |
| 5. | Відповідальний виконавець програми: | Виконавчий комітет Вараської міської ради  (відділ майна комунальної власності міста), Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 6. | Учасники програми: | КМКП (КП «ВТВК» ВМР), КП «Благоустрій» ВМР, ДКТМС ВК ВМР (КЗ «ПКТВ»), КП «Агентство нерухомості «Перспектива» |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2021-2023 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Бюджет Вараської міської територіальної громади  (природоохронний фонд) |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  в т.ч. по роках: | **2 171,850 тис. грн.** |
| 2021 рік | 757,100 тис. грн. |
| 2022 рік | 580,750 тис. грн. |
| 2023 рік | 834,000 тис. грн. |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | **2 171,850 тис. грн.** |
| 9.2. | кошти державного бюджету | За фактом надходжень |

**Вступ**

В сучасних умовах природне середовище зазнає інтенсивного антропогенного навантаження. Глобальне потепління та інші світові катастрофи спонукають всі країни об’єднуватись для вирішення всіх цих екологічних проблем. На міжнародних форумах з цього приводу вирішуються питання загальносвітового значення не тільки сьогодення, але й майбутнього.

Державна екологічна політика України на період до 2030 року направлена на поліпшення якості атмосферного повітря, посилення реагування на наслідки зміни клімату. Вона має забезпечити виконання ратифікованих міжнародних документів щодо протидії зміні клімату та поліпшення якості атмосферного повітря. Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем.

Основними засадами державної екологічної політики в Україні є:

* збереження такого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків для здоров’я та благополуччя людей і навколишнього природного середовища;
* досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку у 2015 році;
* запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища;
* забезпечення невідворотності відповідальності за порушення природоохоронного законодавства та інші.

Для забезпечення виходу України до 2030 року на міжнародні та європейські ринки має бути передбачено здійснення заходів, що гарантують впровадження міжнародних стандартів управління довкіллям і екологічного маркування продукції, прискорення інформатизації сфери охорони довкілля та використання природних ресурсів, створення національної багаторівневої інфраструктури управління геоекологічними даними та загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

Відповідно до ст. 16 Конституції України обов'язком держави є забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України з організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні, республіканські, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми.

Фінансування екологічних заходів цієї Програми здійснюється з фонду охорони навколишнього середовища Вараської міської територіальної громади, що формується за рахунок коштів, які надійшли від платників за забруднення навколишнього середовища та екологічного податку, інших джерел відповідно до чинного законодавства України. Згідно з діючим законодавством кошти фонду повинні використовуватися виключно на природоохоронні заходи, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, які відносяться до природоохоронних заходів».

**2**. **Визначення мети Програми**

Метою Програми є зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище для припинення його руйнування, раціональне використання та збереження природоохоронних ресурсів, недопущення необґрунтованого знищення зелених насаджень, поліпшення екологічної ситуації території та підвищення рівня екологічної безпеки, стимулювання оновлення зношених основних фондів об’єктів житлово-комунального господарства з впровадженням екологічно чистого і ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій, запобігання забрудненню підземних вод, формування сприятливого навколишнього середовища для покращення якості життя та здоров'я людей.

1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,** **строки виконання Програми**

Основними причинами виникнення техногенних аварій і катастроф та посилення негативного впливу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є: застарілість основних фондів, зокрема природоохоронного призначення, великий обсяг транспортування, зберігання і використання небезпечних речовин, аварійний стан значної частини мереж комунального господарства, недостатня інвестиційна підтримка процесу запровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, а також істотні зміни стану гідрогеологічного режиму водних об’єктів, небажанням суб’єктів господарювання здійснювати заходи із запобігання аваріям та катастрофам на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах тощо.

Ще однією з причин виникнення надзвичайних ситуацій є зміна клімату. Наслідки зміни клімату (потепління, зростання кількості та інтенсивності екстремальних погодних явищ) одночасно з високим рівнем вразливості окремих верств населення призводять до соціальних та економічних втрат сьогодні та в майбутньому. Зокрема, слід відзначити зростання загрози катастрофічних повеней у Карпатах, масштабних пожеж на торфовищах, підтоплення територій, підвищення частоти та тривалості посух, висихання річок та водойм та інше.

До шляхів і засобів розв'язання проблеми належать:

* реконструкція: систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд; систем водопостачання замкнутого циклу з поверненням для потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного очищення і оброблення; споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;
* придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;
* проведення заходів із: запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водоохоронних зон; запобігання теплового забруднення водойм; охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення; відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Стир та боротьбі зі шкідливою дією вод; поліпшення технічного стану та благоустрою водойм;
* обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд;
* розширення берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних споруд та проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення;
* проведення обстеження грунтів та ведення земельного кадастру;
* проведення заходів з озеленення та інше.

Виконання Програми проводитиметься в 2021-2023 роках.

**4. Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати їх виконання**

Реалізація Програми передбачає здійснення таких завдань та заходів :

* проведення комплексних заходів щодо попередження забрудненості території Вараської міської територіальної громади;
* своєчасна заміна обладнання на міських очисних спорудах, каналізаційних та насосних станціях, водопровідних та каналізаційних мережах за новими технологіями.

Як результат реалізації Програми очікується:

* значне поліпшення стану навколишнього середовища території Вараської міської територіальної громади, прилеглих територій та долини річки Стир;
* отримання якісного показника оцінки навколишнього природного середовища;
* запобігання забрудненню земельних ресурсів;
* дотримання екологічних норм.

Завдання, заходи та строки виконання Програминаведені в таблиці 1.

Результатом Програми буде:

* забезпечення надійної роботи інженерно-комунальних систем життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання та відпочинку громадян;
* формування позитивного іміджу територій Вараської міської територіальної громади та її інвестиційної привабливості;
* збереження технічного та естетичного стану території Вараської міської територіальної громади;
* поліпшення санітарно-гігієнічного стану та підвищення безпеки території Вараської міської територіальної громади.

Дані про очікувані результати виконання Програми наведено в таблиці 2.

Дані про ресурсне забезпечення Програми наведено в таблиці 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання, заходи та строки виконання Програми реалізації  природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | Таблиця 1 | |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Строки впровадження, *роки*** | **Виконавці** | **Орієнтовна вартість заходу, *тис.грн.*** | | | | | | |
| **Всього** | | **в тому числі за роками** | | | | |
| **2021** | | **2022** | | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | Придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин | 2021-2023 | КП «Благоустрій» ВМР | 732,000 | | 300,000 | | 0 | | 432,000 |
| ДКТМС ВК ВМР (КЗ «ПКТВ») | 158,000 | | 0 | | 88,000 | | 70,000 |
| 2 | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | КМКП (КП «ВТВК» ВМР) | 1232,100 | | 457,100 | | 443,000 | | 332,000 |
| 3 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами природоохоронного спрямування | 2022 | КП «Агентство нерухомості «Перспектива» | 49,750 | | - | | 49,750 | | - |
|  | **ВСЬОГО** |  |  | **2171,850** | | **757,100** | | **580,750** | | **834,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Очікувані результати виконаня Програми реалізації  природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування завдання, заходу** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Зазначений показник** | | | |
| **Всього** | **в тому числі за роками** | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин | дерево | шт | 933 | 433 | 0 | 500 |
| кущ | шт | 4101 | 951 | 600 | 2550 |
| 2 | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | насос | шт | 2 | 2 | 0 | 0 |
| засувка чавунна фланцева | шт | 4 | 4 | 0 | 0 |
| затвор щитовий | шт | 16 | 0 | 10 | 6 |
| Набір стандарт 32/32(для машини з прочистки труб ROTHENBERGER R750) | к-т | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Двуходовий різник коренів D (для машин з прочистки труб ROTHENBERGER R750) | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Двуходовий різник коренів D (для машин з прочистки труб ROTHENBERGER R750) | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ланцюгова насадка (для машини з прочистки труб ROTHENBERGER R750) | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Бур з победитовими різцями(для машини з прочистки труб ROTHENBERGER R750) | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Центробіжний вентилятор ВЦ 4-75 №4 | шт | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами природоохоронного спрямування | Послуги з виготовлення та розміщення соціальної реклами природоохоронного спрямування | послуг | 16 | 0 | 16 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсне забезпечення Програми реалізації  природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | Таблиця 3 | | |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | | **Етапи виконання програми за роками, тис.*грн.*** | | | | | | **Усього витрат на виконання програми, *тис.грн*** | | |
| **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| **Обсяг ресурсів, всього,** в тому числі: | | **757,100** | | **580,750** | | **834,00** | | **2 171,850** | | |
| * **бюджет Вараської міської територіальної громади ( природоохорон**   **ний фонд)** | | 757,100 | | 580,750 | | 834,00 | | 2 171,850 | | |
| * державний бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| * інші кошти | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Напрями діяльності та заходи**  **Програми реалізації  природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | Таблиця 4 |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу,  *роки*** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Всього** | **Орієнтовні обсяги фінансування, *тис. грн.*** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **в тому числі за роками** | | | | |
| **2021** | **2022** | | **2023** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Придбання | Придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин | 2021 -2023 | КП "Благоустрій" ВМР | Бюджет Вараської міської територіальної громади (природоохорон  ний фонд) | **732,000** | 300,000 | 0 | | 432,000 | | Збереження та покращення екологічного стану територій |
| ДКТМС ВК ВМР (КЗ «ПКТВ») | **158,000** | 0 | 88,000 | | 70,000 | |
| 2 | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | КМКП (КП «ВТВК» ВМР) | **1232,100** | 457,100 | 443,000 | | 332,000 | |
| 3 | Виконання заходів щодо пропаганди охорони навколиш-  нього природного середовища | Виготовлення та розміщення соціальної реклами природоохоронного спрямування | 2022 | КП «Агентство нерухомості «Перспектива» |  | 49,750 | - | 49,750 | | - | | Формування в суспільстві екологічних цінностей і підвищення його екологічної свідомості |
|  |  | **ВСЬОГО** |  |  |  | **2 171,850** | **757,100** | **580,750** | | **834,000** | |  |

**6. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію виконання Програми здійснює департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, за погодженням з постійною комісією з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Виконавці заходів Програми щомісячно, до 05 числа за звітним періодом, надають інформаційну довідку про хід її виконання у департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

В кінці року, до 15 числа за звітним періодом, виконавці заходів Програми надають звітність про їх виконання у департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, який в свою чергу, готує звітність (інформацію та пояснювальну записку) та подає її до управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, які виділяються з бюджету Вараської міської територіальної громади здійснюють головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради та постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Контроль за ходом виконання Програми здійснюють: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків; постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування та екології; постійна комісія з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою.

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ