УКРАЇНА

КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(П’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

01 квітня 2016 року			          				                  №189

Про виконання Програми з енергозбереження міста Кузнецовськ на 2011 – 2015 роки за 2015 рік

Відповідно до розділу 6 Програми з енергозбереження міста Кузнецовськ на 2011–2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.12.2010 № 41, на виконання розпорядження міського голови від 02.03.2012 року №43-р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кузнецовська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про виконання Програми з енергозбереження міста Кузнецовськ на 2011 – 2015 роки за 2015 рік  взяти до відома (додається).

Міський голова                                                 С.Анощенко

Додаток

до рішення міської ради

01 квітня 2016р. №189

Інформація про виконання

Програми з енергозбереження міста Кузнецовськ

на 2011-2015 роки за 2015 рік

На протязі 2015 року по «Програмі з енергозбереження міста Кузнецовськ на 2011-2015 роки» були використані кошти на суму 1718,97 тис.грн. в тому числі кошти місцевого бюджету 605,4 тис.грн. тому числі:

1. Здійснено реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ» на загальну суму 1669,200 тис.грн з ПДВ, з них 1113,600 тис.грн – власні кошти КП «МЕМ» та 555,600 тис.грн – кошти місцевого бюджету. По проекту реконструкції ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ» були виконані роботи по встановленню: двох комірок КРУ-10-20 з вакуумними вимикачами ВВ/TEL-630/10-У1; двох заземлювальних реакторів типу РЗДСОМ-760/10-У1 з двома трансформаторами ТМ-630/10-У1 для компенсації ємнісних струмів. Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ» дозволила змінити режим роботи нейтралі мережі з ізольованою нейтраллю на мережу з компенсованою нейтраллю на стороні 10 кВ. Завдяки цьому було досягнуто зменшення величини струму однофазного замикання на землю, ймовірність пошкодження сусіднього кабелю при КЗ та їх відключенню. Реконструкція ПС 110/35/10 «Кузнецовськ» дозволила збільшити надійність електричної мережі, якість електричної енергії, зменшити величину пошкоджень та кількість нанесених збитків при виникненні КЗ на кабельних та повітряних лініях 10 кВ.

2. За кошти місцевого бюджету та підприємства було закуплено два реактори типу РЗДСОМ-760/10-У1, вартість яких складає 603,333 тис.грн без ПДВ. Дольова участь місцевого бюджету складає 92,09% (555,60 тис.грн з ПДВ), 7,91% (47,733 тис.грн з ПДВ) – власні кошти підприємства.

3. Дані роботи дозволили змінити режим роботи нейтралі в мережі 10 кВ з ізольованої нейтралі на компенсовану. Що зменшило однофазні струми КЗ на землю, між крокової напруги, що створює небезпеку для життя працівників при виникнені КЗ в мережі. Підвищити безпеку для персоналу при проведені оглядів та виконання робіт в мережах.  Встановлення реакторів протидіє розростанню однофазних КЗ до двох або трьохфазних режимів, які несуть серйозні наслідки для мережі та наносить суттєві збитки підприємству. Зменшення струмів КЗ в мережах сприяє підвищенню терміну експлуатації кабельних мереж, запобігає передчасному старінню ізоляції.

4. Так як з кожним роком все більше назріває проблема з дефіциту трансформаторної потужності, враховуючи темпи споживання електричної енергії (це приблизно 5% щороку). На даний час в аварійному режимі (при роботі одного трансформатора 16 МВА) в зимовий максимум навантаження перевантаження становить 78%, також існує проблема надійності живлення

ПС 110/35/10 кВ “Кузнецовськ” по дволанцюговій лінії 110 кВ. Для спеціальної розбудови міста Кузнецовськ на даний час на ПС 110/35/10 ,,Кузнецовськ’’ відсутні точки приєднання, комірки 10 кВ, для нових споживачів і на підставі цього була проведена закупівля і встановлення два реактори типу РЗДСОМ-760/10-У1.

- Приєднання до європейської кампанії «Display» energycities на суму 30,00 тис.грн., які були виділені з місцевого бюджету. Даний захід проводився в рамках Проекту «Угода мерів в Україні» за підтримки Асоціації «Енергоефективні міста України». Основним результативним показником даного заходу – раціональне використання паливно – енергетичних ресурсів, пропаганда серед населення міста Кузнецовськ щодо зменшення споживання енергоносіїв з використанням новітніх технологій. В рамках приєднання до європейської кампанії «Display» energycities був проведений захід з енергозбереження, енергоефективності та змін клімату «Дні Сталої Енергетики-2015», що передбачав залучення шкільної молоді, педагогів навчальних закладів освіти та мешканців міста Кузнецовськ. Даний захід передбачав передбачав створення локальної моделі, а саме: масово-інформаційної щодо поширення інформації ощадливого використання енергії та довкілля через місцеві засоби інформації та наочну агітацію; публічно-демонстраційний щодо проведення масових заходів, покликаних привернути увагу мешканців міста до проблем енерговикористання, подання прикладу місцевій громаді щодо дбайливого ставлення до довкілля, демонстрація фільмів «Домівка» та «Шість градусів»; інтерактивний щодо представлення методичних проектів «Енергозбереження заради майбутнього», «освіта для сталого розвитку в дії», «Енергонезалежність – наша спільна справа».

Для проведення заходу була організована закупівля роздаткового матеріалу, а саме: кишенькові календарики в кількості 1000 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 0,26 грн) на суму 0,26 тис.грн; календарик настільний перекидний в кількості 400 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 21,30 грн) на суму 8,520 тис.грн; магніти (об’ємні, плоскі) в кількості 500 шт (ціна за 1 шт з ПДВ скалала 5,00 грн) на суму 2,50 тис.грн; буклети в кількості 1000 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 2,385 грн) на суму 2,385 тис.грн; бейсболи в кількості 20 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 85,00 грн) на суму 1,70 тис.грн; блокнот тиражний А5 на пружині в кількості 100 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 18,00 грн) на суму 1,80 тис.грн; ручки з нанесенням в кількості 100 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 9,50 грн) на суму 0,95 тис.грн; прапорці в кількості 15 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 18,00 грн) на суму 0,27 тис.грн; чашка в кількості 20 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 75,00 грн) на суму 1,5 тис.грн; сліди в кількості 80 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 12,063 грн) на суму 0,96504 тис.грн; пакети з нанесенням в два кольори (30х40 см, поліетилен) в кількості 50 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала  10,40 грн) на суму 0,52 тис.грн; стед 0,8х1,2 м в кількості 6 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 520,00 грн) на суму 3,12 тис.грн; банер 6,0х0,8 м в кількості 1 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 830,00 грн) на суму 0,83 тис.грн; банер 3,5х1,5 м в кількості 2 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 926,00 грн) на суму 1,852 тис.грн; плакат А3 ламінований в кількості 22 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 24,00 грн) на суму 0,528 тис.грн; плакат 1,0х0,7 м банер в кількості 23 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 100,00 грн) на суму 2,30 тис.грн. Дані матеріали були використані в якості поінформованості населення м.Кузнецовськ щодо бережливого ставлення до енергоносіїв. Під час проведення спортивних змагань учасникам (переможцям конкурсів) були роздані чашки, бейсболи та інші призи.

Під час заходу також були продемонстровані міні моделі сонічних батарей, колекторів, сонячної кухні, роздані агітаційні листівки з енергоефективності, брошури щодо маркування енергоефективного побутового обладнання, проведені спортивні змагання; бюджетні установи міста (навчальні заклади освіти) отримали плакати, стінгазети, що характеризують процеси використання енергії, води та забруднення навколишнього середовища, проведено конкурс малюнків на енергозберігаючу тематику та захисту довкілля.

Педагоги загальноосвітніх шкіл під егідою екологічного клубу «ЕРЕМУРУС» отримали навчальні підручники та практичні зошити для використання під час формування та розробки методичних навчальних програм з профільних предметів, проведення факультативних курсів з енергозбереження серед майбутнього покоління.

Були також представлені енергозберігаючі технології (світлодіодне освітлення, інноваційні системи водопостачання та опалення).

- Проведення конференції з питань енергозбереження та енергоефективності на суму 6,14 тис.грн. Даний захід проводився в рамках Проекту «Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку» за підтримки USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні». Основними тематичними напрямками конференції були: огляд кращих практик країн Європейського Союзу щодо впровадження проектів з енергозбереження та енергоефективності в установах бюджетної сфери та житлового фонду, розглянуто ряд питань про створення ОСББ та автоматизованої системи енергетичного менеджменту бюджетної сфери міста Кузнецовськ, ознайомлення з переліком фінансових механізмів та досвід міста Києва у впроваджені системи енергоменеджменту. Для проведення заходу було придбано наступні матеріали: інформаційни банер в кількості 1 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 850,00 грн) на суму 0,85 тис.грн; блокнот тиражний А5 на пружині в кількості 100 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 18,00 грн) на суму 1,80 тис.грн; ручки з нанесенням в кількості 100 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 9,50 грн) на суму 0,85 тис.грн; брошура «Стратегія сталого розвитку» в кількості 15 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 96,00 грн) на суму 1,44 тис.грн; брошура «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Кузнецовськ» в кількості 2 шт (ціна за 1 шт з ПДВ склала 550,00 грн) на суму 1,4 тис.грн. Дані матеріали були роздані учасникам конференції.

Захід охопив понад 100 учасників. Під час проведення конференції учасникам були представлені брошури щодо першочергових завдань по створенню ОСББ, листівки та інші додаткові матеріали з питань енергозбереження та енергоефективності.

- Придбання світлодіодних ламп типу Т8 G13 на суму 13,63 тис.грн. – заміна 109 одиниць люмінесцентних (трубчастих) ламп  в растрових світильниках у приміщеннях виконавчого комітету, передбачається економія електричної енергії на рівні 44%, що поведе за собою економію бюджетних коштів на оплату за споживання електроенергії.

Секретар міської ради                                          І.Шумра