УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19  травня   2017 року				                                                 № 75

Про затвердження заходів з

підготовки господарського

комплексу  міста до роботи

в осінньо-зимовий період

2017–2018 року

З метою належного надання житлово-комунальних послуг  Кузнецовського міського комунального підприємства, комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради, комунального підприємства «Благоустрій» Кузнецовської міської ради, комунального підприємства «Міські електричні мережі»  та  ВП «Рівненська АЕС» в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, керуючись пп.1 п.а. ст.30  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Затвердити:

1.1. Заходи з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017-2018 року (додаток 1);

1.2. Склад міського штабу з підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо – зимовий  період 2017-2018 року (додаток 2).

2. Контроль за виконанням  рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                  С.Анощенко

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

19 травня  2017 року   № 75

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу міста до

роботи в осінньо - зимовий період 2017-2018 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2016- 2017 року. Розробити та затвердити комплекс заходів з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року з визначенням джерел їх фінансування | до 1 червня 2017 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 2. | Проаналізувати стан та вжити заходів щодо обліку енергоносіїв, води на промислових та комунально-побутових об'єктах | до 1 вересня 2017 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 3. | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання | до 14 жовтня 2017року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4. | Провести огляд благоустрою і готовності господарського комплексу міста до зими та підвести його підсумки | до 14 вересня 2017 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 5. | Здійснити комплексну підготовку житла, об'єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після пред'явлення паспортів готовності об'єктів, ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги | до 1 жовтня 2017 року | КМКП, КП «Житлокомунсервіс» КМР, КП «Благоустрій» КМР, КП «МЕМ», ВП «РАЕС», ОСББ міста |
| 6. | Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні | серпень вересень- 2017 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 7. | Залежно від погодних умов та підготовки об'єктів готувати розпорядження міського голови про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону | 2017 – 2018 рік | Заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків |
| 8. | Для сталого енергопостачання господарського комплексу міста: - виконати необхідні ремонтні та профілактичні роботи об'єктів енергопостачання і електромереж, вуличного освітлення; - вжити заходів щодо зменшення витрат електроенергії в розподільних мережах по енергозбереженню | II півріччя 2017 року | КП «МЕМ», КМКП, ПАТ АС «Рівнеобленерго»,КП «Житлокомунсервіс» КМР, КП «Благоустрій» КМР, ОСББ міста |
| 9. | Підготувати об'єкти теплового господарства комунальної власності до зими відповідно до затверджених графіків | до 14 вересня 2017 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 10. | Провести вибіркову перевірку готовності об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 року | до 1жовтня 2017 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |
| 11. | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства міста: -закінчити плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати механізми та спецтехніку | до 1 жовтня 2017 року | КП«Благоустрій» КМР, ВП «РАЕС» |
| 12. | Підготувати розпорядження міського голови про залучення машин, механізмів та спецтехніки для боротьби з заметами на шляхах | вересень 2017 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 13. | У встановлені терміни ввести в експлуатацію об'єкти нового будівництва, виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, об'єктів та інженерних мереж і обладнання, забезпечити раціональне використання енергоресурсів | вересень – жовтень 2017 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ міста |

Керуючий справами                                           Б. Бірук

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

19 травня 2017   року    №75

СКЛАД

міського штабу з підготовки господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 року

Анощенко				- міський голова,

Сергій Іванович                          керівник  штабу

Семенюк 			           - директор  Кузнецовського міського

Ігор Славович                             комунального підприємства,

заступник керівника штабу

Члени штабу:

Дегтяр                                       - начальник управління теплоенергозабезпечення

Олег Андрійович                       ВП „Рівненська АЕС” ( за згодою)

Крушевський                           - головний інженер Кузнецовського міського

Олександр Іванович                  комунального підприємства

Корінь                                       - начальник управління освіти виконавчого

Олена Миколаївна                     комітету Вараської міської ради

Коцюбинський                         - начальник ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України

Олександр Володимирович

Мушик                                      - директор комунального підприємства

Сергій Васильович                     «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради

Решетицький			-  директор комунального підприємства

Станіслав Августович		   „Міські електричні мережі”

Сергійчук                                  - директор  комунального підприємства

Юрій Васильович                       «Благоустрій» Кузнецовської міської ради

Савченко				-  начальник відділу комунальної власності

Ірина Іванівна	                        виконавчого комітету Вараської

міської ради

Савонік                                      -  начальник відділу культури виконавчого комітету

Оксана Ярославівна                    Вараської міської ради

Тацюк				- начальник фінансового управління виконавчого Валентина Вікентіївна                 комітету  Вараської   міської  ради

Устич                                         - начальник УЕРЗІМ Кузнецовського міського

Олег Анатолійович                     комунального підприємства

Керуючий справами                                          Б. Бірук