УКРАЇНА

ВАРАСЬКА  МІСЬКА РАДА

# РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 травня   2021 року	                                                                № 182

Про затвердження заходів з

підготовки господарського

комплексу  Вараської міської

територіальної громади

до роботи в осінньо – зимовий

період 2021-2022 року

З метою організації належного рівня надання житлово-комунальних послуг населенню Вараської міської  територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити:

1.1. Заходи з підготовки господарського комплексу Вараської міської територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року (додаток 1).

1.2. Склад міського штабу з підготовки господарського комплексу Вараської міської територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року (додаток 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря ВОСКОБОЙНИКА .

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛ

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

_________2021 року  № ___

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу Вараської міської

територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради в осінньо-зимовий період 2020-2021 року. | До 1 червня 2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |
| 2 | Проаналізувати стан та вжити заходи щодо обліку енергоносіїв, води на промислових та комунально - побутових об’єктах Вараської міської територіальної громади | До 1 вересня 2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |
| 3 | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання | До 14 жовтня 2021 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4 | Провести огляд благоустрою і готовності господарського комплексу Вараської міської територіальної громади до зими та підвести його підсумки | До 14 вересня 2021 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 5 | Здійснити комплексну підготовку житла, об’єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після пред’явлення паспортів готовності об’єктів, ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги | До 1 жовтня 2021 року | КМКП, КП УК «ЖКС» ВМР, КП «Благоустрій» ВМР, КП «МЕМ», ВП «РАЕС», ОСББ міста |
| 6 | Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні | Серпень, вересень 2021 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 7 | Залежно від погодних умов та підготовки об’єктів підготувати рішення виконавчого комітету Вараської міської ради про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону територіальної громади Вараської міської ради | 2021 - 2022 рік | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 8 | Для сталого енергопостачання господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради: | II півріччя 2021 року | КП «МЕМ», КМКП, Тов РОЕК, КП УК «ЖКС» ВМР, КП |

2                                              Продовження додатку 1

|  | - виконати необхідні ремонтні та профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж, вуличного освітлення; - вжити заходів щодо зменшення витрат електроенергії в розподільних мережах по енергозбереженню |  | «Благоустрій» ВМР, ОСББ міста |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Підготувати об’єкти теплового господарства комунальної власності до зими відповідно до затверджених графіків | До 14 вересня 2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |
| 10 | Провести вибіркову перевірку готовності об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року | До 01.10.2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ територіальної громади Вараської міської ради |
| 11 | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства Вараської міської територіальної громади: - закінчити плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати механізми та спецтехніку | До 1 жовтня 2021 року | КП «Благоустрій» ВМР, ВП «РАЕС» |
| 12 | Підготувати розпорядження міського голови про залучення всіх машин, механізмів та спецтехніки Вараської міської територіальної громади для боротьби з заметами на дорогах. | IV квартал 2021 року (при необхідності) | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 13 | У встановлені терміни ввести в експлуатацію об’єкти нового будівництва, виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, об’єктів та інженерних мереж і обладнання, забезпечити раціональне використання енергоресурсів | Вересень-жовтень 2021 року | Керівники підприємств,організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                               Сергій ДЕНЕГА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

_______  2021 року  № ____

СКЛАД

міського штабу з підготовки господарського комплексу Вараської міської територіальної громади    до  роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року

МЕНЗУЛ

Олександр Павлович          міський голова, керівник штабу

ВОСКОБОЙНИК

Ігор Сергійович                  заступник міського голови, заступник керівника

штабу

Члени штабу:

ДЕГТЯР

Олег Андрійович              начальник ЦТПК ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом»

(за згодою)

КОРЕНЬ

Олена Миколаївна              начальник управління освіти  ВК ВМР

ЛАТИШЕНКО

Тетяна Іванівна                   директор КНП ВМР «ВБЛ»

МИРОНЧУК

Жанна Миколаївна             начальник КНП ВМР «ВЦПМД»

КОТ

Інна Сергіївна                     директор КП «УК «ЖКС» ВМР

РЕШЕТИЦЬКИЙ

Станіслав Августович        директор КП «МЕМ»

СЕРГЕЙЧУК

Юрій Васильович               директор КП «Благоустрій» ВМР

САВЧЕНКО

Ірина Іванівна                     директор Департаменту житлово-комунального

господарства, майна та будівництва ВК ВМР

2                                                          Продовження додатку 2

ТРАЧУК

Юрій Миколайович           директор КМКП

ОРЕШКО

Микола Прокопович         директор департаменту культури, туризму, молоді,

спорту ВК ВМР

ТАЦЮК

Валентина Вікентіївна        начальник фінансового управління ВК ВМР

ТОНКОШКУРИЙ

Анатолій Васильович         начальник відділу цивільного захисту населення

управління безпеки та внутрішньої політики

ОСАДЧУК

Світлана Василівна             директор департаменту соціального захисту та

гідності  ВК ВМР

ХИРЛЮК

Віталій Вікторович             заступник начальника управління, начальник

відділу взаємодії з правоохоронними органами

управління безпеки та внутрішньої політики

ХОНДОКА

Роман Володимирович      заступник міського голови

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                               Сергій ДЕНЕГА